| Nazwa dokumentu: EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19. Opis założeń projektu informatycznego. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | MFiPR | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu 2.2 Udostępnione e-usługi | 1) W opisie założeń projektu, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach programów operacyjnych, należy wykazać wskaźniki obowiązujące dla danego programu. W opisie określono szereg wskaźników, jednak analizując ich nazwy, brak jest pewności, które z nich odpowiadają wskaźnikom POPC. Nie wiadomo, ile e-usług ostatecznie zostanie utworzonych, jakiego typu, na jakim poziomie dojrzałości oraz ilu będzie ich użytkowników. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku wskaźników dotyczących e-usług – wartość docelowa tych wskaźników powinna być zbieżna z liczbą e-usług wyszczególnionych w pkt 2.2. W pkt 2.2 wymieniono 5 usług A2A, brak wskaźnika odpowiadającego tego typu usługom wśród KPI w pkt 2.1. W pkt 2.2 wymieniono 6 usług A2B/ A2C, natomiast wartość docelowa wskaźnika w pkt 2.1, dotyczącego tworzenia usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4 wynosi 7. Brak spójności między danymi w pkt. 2.1 i 2.2. 2) W związku z tym, że projekt dotyczy działań związanych z pandemią, należy określić w nim wskaźniki odnoszące się do tego typu wsparcia. | 1) W opisie założeń projektu należy podać wskaźniki określone w dz. 2.1 POPC, adekwatne do projektu, przy wykorzystaniu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (SZOOP). 2) W opisie założeń projektu należy określić wskaźniki odnoszące się do działań związanych z pandemią. Wskaźniki są określone w SZOOP. | 1) Uwaga została uwzględniona. Nazwy wskaźników zostały poprawione, by jednoznacznie odpowiadały wskaźnikom obowiązkowym i kluczowym dla działania 2.1 POPC. Wskaźniki zostały uspójnione z usługami wymienionymi w tabeli nr 2.2 2) Uwaga została uwzględniona. W OPZI dodano wskaźnik odnoszący się do działań związanych z pandemią, tj. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 |