| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Narodowy Instytut Dziedzictwa). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Całkowity koszt projektu | W raporcie wprowadzono nieprawidłowy „Całkowity koszt projektu”, który wynosi 37 264 029,10 zł. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie wprowadzono nieprawidłowy „Czas realizacji projektu” określony na ostatni dzień II kwartału 2019 r. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie przedstawiono „Wartość środków wydatkowanych” niezgodną z wartością wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych, tj. 0,32%. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego „Opracowanie Raportu zakończenia etapu I” w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia” nie podano daty. | Proszę o analizę i korektę raportu |
| 5 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. | Proszę o analizę i usunięcie zbędnych powiązań KPI z kamieniami milowymi prezentowanymi w raporcie. |
| 6 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Data osiągnięcia wskaźnika KPI „Liczba wygenerowanych kluczy API”, który nie jest wskaźnikiem rezultatu, wykracza poza termin realizacji projektu. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 7 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania według porządku: - nazwa systemu lub rejestru, - opis zależności - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 8 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |