Rozeznanie rynku

Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, NIP: 778 14 59 285, Regon: 300 97 59 27

Kontakt: 61 639 64 00, 61 639 64 22

e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl; celina.pielach@poznan.rdos.gov.pl, maria.korniewicz@poznan.rdos.gov.pl

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań zaradczych poprzez przeprowadzenie odłowów raków luizjańskich na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 13/13 i 13/14, arkusz 18, obręb Dębiec, Miasto Poznań, w terminie od czerwca do października 2023 r., z zastosowaniem metody polegającej na aktywnym odłowie ręką 
i podbierakiem wspieranym przez pułapki (stosowanie pułapek w zależności od decyzji nadzoru herpetologicznego).

- Celem przedmiotu zamówienia jest przeprowadzanie działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski podlegającego szybkiej eliminacji (art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1) i monitorowanie skuteczności działań zaradczych i ich oddziaływania na gatunki niedocelowe (art. 18 ust. 3), ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718).

- Zamówienie obejmuje:

- Wyznaczenie  stanowisk do odłowu uwzględniających połączone ze sobą akweny i skuteczność prowadzenia odłowu.  Wykonanie odłowu polega na przeprowadzeniu od 6 do 10 sesji odłowowych (przez jedną sesję rozumie się prowadzenie odłowów przez co najmniej dwa wieczory i dwie noce) w zespołach dwuosobowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu sesji odłowowych,

- Zakup sprzętu,

- Realizację działań edukacyjnych - realizację działań edukacyjnych w formie wspierających artykułów popularnonaukowych (co najmniej trzy),- wykonanie plakatów informacyjnych, edukacyjnych (co najmniej trzy wzory), przeprowadzenia do pięciu dni warsztatów lub szkoleń dla osób zainteresowanych (np. urzędników, lokalnych przyrodników, członków lokalnych stowarzyszeń, harcerzy, uczniów szkół podstawowych i średnich),

- Zagospodarowanie odłowionych gatunków obcych raków,  jako pokarmu dla zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt lub ogrodach zoologicznych,

- Wykonanie oceny końcowej po odłowach, opracowanego raportu.

- Zakres i warunki zamówienia:

Etap I – Działania przygotowawcze

- Należy przeprowadzić rekonesans terenowy, weryfikując: miejsca przebywania raków,  występowanie gatunków chronionych, które mogą zostać dotknięte skutkami zwalczania, występowanie IGO, które mogą zostać przypadkowo odłowione, sposoby wykorzystywania lokalizacji przez ludzi. W miarę potrzeby należy uzupełnić zebrane w terenie informacje o dane z istniejących źródeł lub po konsultacjach z osobami posiadającymi wiedzę o lokalnej przyrodzie.

- Jeśli w danej lokalizacji występują gatunki chronione, to należy uzyskać zezwolenie na ich chwytanie w pułapki.

- Osoby prowadzące zwalczanie muszą posiadać wiedzę w zakresie: bezpiecznej realizacji działań,  rozpoznawania lokalnych gatunków chronionych, rozpoznawania lokalnych gatunków obcych,  humanitarnego uśmiercania ryb.

- Odłowione raki i inne odłowione gatunki obce (np. ryby) można po uśmierceniu wykorzystać jako karmę. Alternatywnie – truchło może zostać zutylizowane przez lecznicę weterynaryjną lub być przekazane podmiotom uprawnionym do przetrzymywania.

- Przed rozpoczęciem zwalczania należy przygotować cały sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do jego realizacji. Są to zarówno pozycje bezpośrednio związane ze zwalczaniem, jak i odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej niezbędny do jego bezpiecznego wdrażania.

- Należy przygotować oznakowanie pułapek i identyfikatory dla osób prowadzących zwalczanie

- W ustalony wcześniej sposób, należy przekazywać lokalnej społeczności informacje o prowadzonym zwalczaniu.

- W celu uzyskania wsparcia w prowadzeniu zwalczania, należy podjąć współpracę z lokalnymi organizacjami wędkarskimi.

Etap II - Działania w trakcie zwalczania:

- Prace na wodzie i nad wodą należy prowadzić w zespołach składających się co najmniej z dwóch osób,  przy zachowaniu zasad BHP,

- Odłowy należy przeprowadzać głównie w porze wieczornej i nocą.

- Należy przestrzegać przepisów z zakresu ochrony przyrody. Należy zachować co najmniej 30-metrową odległość od gniazd ptaków. Należy unikać ustawiania pułapek w czynnych kąpieliskach.

- W przypadku stosowania pułapek należy mieć nadzór herpetologa.

- Przy kontaktach z rakami należy używać jednorazowych rękawiczek i zachowywać podstawowe zasady higieny.

- Raki należy przetrzymywać w szczelnie zamykanych pojemnikach z otworami wentylacyjnymi, o odpowiedniej wielkości, które po użyciu należy dezynfekować.

- Należy zidentyfikować przynależność gatunkową każdego odłowionego osobnika, określając przynajmniej to, czy jest to rak szlachetny lub błotny, czy też nie. Na potrzeby badań naukowych, rekomendowane jest mierzenie, fotografowanie i pobieranie prób z zebranych osobników.

- Odłowione raki szlachetne i błotne należy niezwłocznie uwolnić w pobliżu miejsca odłowu.

- Odłowione osobniki IGO innych niż raki należy w sposób humanitarny uśmiercić (lub też uzyskać stosowne zezwolenie na przetrzymywanie / przekazać do podmiotu uprawnionego do przetrzymywania). Truchło uśmierconych osobników należy wykorzystać jako pokarm dla zwierząt lub poddać unieszkodliwieniu

- Odłowione osobniki gatunków rodzimych należy niezwłocznie uwolnić w pobliżu miejsca odłowu.

- Transport raków do miejsca uśmiercenia/ dalszego przetrzymywania powinien się odbywać w pojemnikach z otworami wentylacyjnymi o odpowiedniej wielkości, zabezpieczonych przed wstrząsami i niską temperaturą. Należy wykluczyć ryzyko ucieczki raków w czasie transportu.

- Bez przeprowadzenia dezynfekcji, nie wolno przenosić między lokalizacjami zwalczania żadnego sprzętu mającego kontakt z wodą.

- W czasie prowadzenia zwalczania należy zbierać informacje służące do przewidzianego w przepisach raportowania skuteczności działań i ich oddziaływania na gatunki niedocelowe.

- Cząstkowe wyniki monitoringu przebiegu zwalczania powinny być przekazywane do Rdoś w Poznaniu w celu oceny zwalczania i ewentualnego podjęcia decyzji o modyfikacji ustalonego wcześniej planu działania.

- Decyzja odnośnie czasu zakończenia odłowów będzie podejmowana indywidualnie, szczególnie w przypadku, gdy osiągane wyniki będą  znacząco niższe lub wyższe niż zakładane.

- W oparciu o dane zebrane w czasie zwalczania i w czasie monitoringu powykonawczego, należy ocenić liczbę pozostałych w lokalizacji raków i opisać skuteczność zwalczania. Informacje te należy włączyć, wraz z danymi zebranymi w czasie monitoringu przebiegu zwalczania, do raportu, który należy przekazać do Rdoś w Poznaniu/ do zbioru danych, które zostaną wprowadzone do Rejestru IGO.

- W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, należy określić cel dalszego zwalczania oraz wybrać metodę.

- Termin i sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego, drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie - do 31 maja 2023 r., godz. 12:00.

- Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.

- Warunki udziału

- W udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia.

- Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami

Celina Pielach, tel.: 61 639 64 22, e-mail: celina.pielach@poznan.rdos.gov.pl

Maria Korniewicz, tel.: 61 639 , e-mail: maria.korniewicz@poznan.rdos.gov.pl

- Sposób wyboru oferty (kryteria ceny)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

- Istotne postanowienia umowne

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1

- Załączniki

- Wzór umowy.

- Formularz ofertowy