|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”*** *(wnioskodawca Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent Urząd Morski w Szczecinie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Projekt wg raportu skończył się 30.09, czyli na koniec III kwartału, za który sporządzany jest raport. Natomiast jako czas realizacji projektu została podana wartość 90%. Skoro projekt się zakończył to dlaczego wartość środków wydatkowanych to tylko 60%. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu | Wartość wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja” docelowo miała wynieść 2, a mimo zakończenia projektu wynosi 1. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **3** | **MC** | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | Dla usługi „Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24” brak jest rzeczywistej daty wdrożenia. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Brak rzeczywistej daty wdrożenia produktu końcowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |