OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie studium wykonalności zintegrowanej bazy informacji o statkach i członkach załóg statków

- Słownik pojęć i skrótów

| BDS | baza danych statków prowadzona przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie |
| --- | --- |
| EHDB | Europejska baza danych o jednostkach pływających (EHDB) prowadzona przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE |
| ECDB | Baza Danych kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych prowadzona przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowe oraz uchylająca dyrektywy Rady 91/672/EWG i 96/50/WE |
| centralne bazy prowadzone przez Komisję Europejską | EHDB oraz ECDB |
| CEIDG | Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej |
| ekspert | analityk lub specjalista w zakresie tworzenia baz danych dla projektów teleinformatycznych, o którym mowa w punkcie 9 litera c OPZ |
| EZD | elektroniczne zarządzanie dokumentacją |
| FERC 2021-2027 | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 |
| KE | Komisja Europejska |
| KRS | Krajowy Rejestr Sądowy |
| MI | Ministerstwo Infrastruktury |
| OPZ | opis przedmiotu zamówienia |
| rejestr kwalifikacji | rejestr kwalifikacji zawodowych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych prowadzona przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (prowadzony do 25.08.2023 r.) |
| BDK | baza danych kwalifikacji, w której wpisywane są polskie kwalifikacje członków załóg żeglugi śródlądowej (prowadzona od 25.08.2023 r.) |
| świadectwo eksperta ADN | Świadectwo eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów statkami żeglugi śródlądowej |
| UŻŚ | urząd żeglugi śródlądowej/urzędy żeglugi śródlądowej |
| UŻŚ w Szczecinie | Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie |
| zamawiający | Ministerstwo Infrastruktury |
| ZBSiZ | zintegrowana baza danych statków i członków załóg statków żeglugi śródlądowej |

- Informacje o zamawiającym

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla zadania polegającego na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu zintegrowanej bazy danych statków i załóg statków żeglugi śródlądowej, którego przygotowanie jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z FERC 2021-2027.

ZBSiZ będzie systemem umożliwiającym zarządzanie danymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych w żegludze śródlądowej oraz danymi statków żeglugi śródlądowej. Zakłada się, że do ZBSiZ zostaną przeniesione dane dotyczące danych statków z BDS, innych istniejących baz prowadzonych przez UŻŚ oraz dane z BDK dot. kwalifikacji załóg statków żeglugi śródlądowej. Do systemu powinny zostać również przeniesione dane z wewnętrznych elektronicznych ewidencji w formacie „xlsx”, z lokalnych systemów informatycznych wykorzystywanych w poszczególnych UŻŚ (np. program Rejestr) oraz dane dot. wydanych świadectw ekspertów ADN.

ZBSiZ musi również zapewniać wymianę danych z centralnymi bazami danych statków i  kwalifikacji prowadzonych przez Komisję Europejską oraz innymi systemami np. klasy EZD przy pomocy mechanizmów API lub Web services.

Studium wykonalności jest elementem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków zewnętrznych, w ramach FERC 2021-2027 (działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych w ramach priorytetu FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe).

- Kontekst zamówienia

Zgodnie z ustawą z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej UŻŚ w Szczecinie zobowiązany jest do prowadzenia bazy informacji o statkach, członkach załóg statków, która musi być prowadzona w systemie informatycznym. Aktualnie UŻŚ w Szczecinie prowadzi bazę danych statków oraz prowadzi rejestr kwalifikacji zawodowych ‒ dane   z tych źródeł  również muszą znaleźć się w projektowanym systemie

Do ZBSiZ muszą mieć dostęp organy administracji żeglugi śródlądowej. Informacje do bazy będą uzupełniane przez wyznaczonych pracowników UŻŚ. Dostęp do informacji zawartych w ZBSiZ będą miały inne upoważnione instytucje m.in.: urzędy skarbowe, Policja oraz Straż Graniczna. Sam system musi zapewniać poufność przekazywanych informacji i ich wykorzystania.

Dane zawarte w systemie wykorzystywane będą przez administrację żeglugi śródlądowej w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, przy dokonywaniu inspekcji oraz wydawaniu dokumentów statków i dokumentów kwalifikacyjnych. Dane będą przetwarzane m.in. w celu wymiany informacji między organami oraz opracowywania statystyk dotyczących np. ilości wydawanych lub przedłużanych dokumentów kwalifikacyjnych, a także ważności tych dokumentów.

Dodatkowo w celu uznawania polskich dokumentów załóg i statków, dane gromadzone w ZBSiZ muszą być przekazywane do centralnych baz danych prowadzonych przez Komisję Europejską.

- ZBSiZ swoim zakresem musi obejmować wszystkie kluczowe obszary zarządzania danymi, a w szczególności pozwalać na: migrację danych z BDS i BDK oraz innych rejestrów prowadzonych przez urzędy żeglugi śródlądowej,

- integrację z innymi systemami europejskimi,

- integracja z systemami KRS (podmioty) i CEIDG w celu uzyskania poprawnych danych identyfikacyjnych i teleadresowych armatorów,

- usunięcie bariery czasu i przestrzeni w uzyskiwaniu informacji – dostęp do informacji na bieżąco i niezależnie od miejsca ich powstania,

- wgląd w historię zmian dokonanych w bazie danych (statków, armatorów, członków załóg itd.) wraz z informacja o osobie/źródle zmiany i czasie zmiany,

- spełnianie narzuconych prawem wymogów w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych i wymogów wskazanych w poniższym OPZ,

- wysoką jakość i efektywność działań,

- zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i spójności danych,

- generowanie elektronicznych wersji wydawanych dokumentów statków i załóg oraz ich ewentualne drukowanie,

- generowanie statystyk.

ZBSiZ będzie gromadzić informacje uzupełniane regularnie przez pracowników urzędów żeglugi śródlądowej, uzyskane w ramach wykonywanych przez nich zadań, w tym dotyczących:

- wydawania dokumentów statków oraz przeprowadzania inspekcji technicznych oraz pomiarów tych statków,

- wydawania dokumentów statków oraz przeprowadzonych inspekcji bezpieczeństwa tych statków,

- dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, które: zostały wydane lub których ważność przedłużono, zostały zawieszone lub cofnięte, zgłoszono jako zaginione, skradzione lub zniszczone, lub które wygasły,

- wypadków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

- protokołów z inspekcji akwenów, sieci, prac podwodnych oraz imprez na wodzie.

ZBSiZ powinna zapewnić wymianę informacji z centralnymi bazami prowadzonymi przez KE – przekazywanie danych zgromadzonych w ZBSiZ i możliwości poglądu danych zawartych w centralnych bazach prowadzonych przez KE. ZBSiZ powinien również zapewnić podgląd danych z systemu REJA24.

MI wnioskuje o środki zewnętrzne na realizację projektu polegającego na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu ZBSiZ w ramach FERC 2021-2027.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie studium wykonalności zawierającego wszystkie elementy zawarte w dokumencie pn. Minimalny zakres studium wykonalności dla działania 2.1. FERC stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ i zgodnego z wymaganiami, które zostały w nim wskazane. Przy czym należy podkreślić, że załącznik nr 1 do OPZ nie stanowi szablonu studium wykonalności, a jedynie wskazuje na minimalny zakres jaki powinno ono zawierać.

Studium wykonalności przygotowane zostanie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, FERC 2021-2027.

Ponadto dokument musi być zgodny z:

- obowiązującym prawem polskim i unijnym,

- zasadami i wytycznymi obowiązującymi przy sporządzaniu tego typu dokumentacji, w tym w szczególności studiów wykonalności projektów informatycznych zgłaszanych do dofinasowania w ramach FERC 2021-2027, a także instrukcjami oraz kryteriami formalnymi i merytorycznymi, w szczególności wytycznymi określonymi w przepisach prawa oraz w wymogach FERC 2021-2027 określonych dla działania FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych w ramach priorytetu FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe.

- rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/473 z dnia 20 stycznia 2020 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w  odniesieniu do norm dotyczących baz danych na temat unijnych świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych (Dz. Urz. UE. L nr 100, str. 1).

MI udostępni wykonawcy:

- szczegółowe informacje dotyczące BDS (m.in. tabele, diagram bazy danych, informacje dotyczące indeksów czy parametry serwera) oraz informacje dot. rejestru kwalifikacji,

- plan projektu oraz plan techniczno-funkcjonalny wykonany w ramach przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (dokumenty wykonane w 2021 r. na zlecenie UŻŚ w Szczecinie),

- dostęp do stron dokumentacji technicznej systemów EHDB2 oraz ECDB na portalu Komisji Europejskiej,

- zbiór aktów prawa krajowego i UE mających wpływ na funkcjonowanie ZBSiZ.

- Realizacja przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem i zasadami oraz w terminach określonych w OPZ. Strony w trakcie realizacji zamówienia będą współpracować poprzez konsultacje oraz uzgodnienia w zakresie merytorycznym i technicznym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach roboczych z zamawiającym. Do udziału w pracach, po decyzji MI, mogą zostać zaproszeni również przedstawiciele UŻŚ w Szczecinie.

Spotkania robocze

W ramach realizacji projektu, na żądanie MI, odbywać się będą spotkania robocze. Spotkania będą organizowane raz na tydzień lub częściej jeśli wykonawca wskaże, że takie spotkania są niezbędna dla sprawnego i jakościowego wykonania zamówienia.

Spotkania robocze obywać się będą głównie w formule online poprzez aplikację MS Teams. Formuła spotkania na żywo możliwa będzie po uzgodnieniu obu stron ‒ spotkanie będzie uzgodnione z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych. Miejscem spotkania będzie siedziba zamawiającego (ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie).

W spotkaniach będą mogły uczestniczyć osoby zaproszone przez MI, w tym przedstawiciele UŻŚ w Szczecinie. Podczas spotkań wykonawca może zostać poproszony o prezentację aktualnego stanu postępu prac.

Moderatorem spotkań roboczych będzie wykonawca. Do wykonawcy należeć będzie również dokumentowanie i każdorazowe podsumowanie spotkań notatką zawierającą listę uczestników oraz podjęte ustalenia. Notatka po spotkaniu powinna zostać przedstawiona przez wykonawcę do akceptacji MI w terminie do 2 dni roboczych po terminie spotkania.

Harmonogram

Na realizację przedmiotu zamówienia przewidziano maksymalnie 91 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Poszczególne terminy realizacji zamówienia przedstawione zostały poniżej.

| Lp. | Maksymalny termin (w dniach roboczych) | Działanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 dzień od dnia podpisania umowy | MI przekaże wykonawcy dokumentację, o której mowa w punkcie 5 OPZ |
| 2 | 1 dzień od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1 | wykonawca przekaże MI informacje o ewentualnych dodatkowych danych czy dokumentach, które mogą być użyteczne do przygotowania przedmiotu zamówienia |
| 3 | 5 dni od podpisania umowy | strony wezmą udział w roboczym spotkaniu organizacyjnym (online lub na żywo w miejscu wskazanym przez zamawiającego – zgodnie z decyzją MI), którego celem będzie wyjaśnienie niezbędnych kwestii i ustalenie sposobów komunikacji; MI może zdecydować o braku konieczności organizacji spotkania lub poprosić o jego organizację w innym terminie |
| 4 | 10 dni od otrzymania prośby, o której mowa w pkt 2 | MI przekaże dane/dokumenty, o które prosi wykonawca lub informację, że tych danych nie posiada |
| 5 | 20 dni od otrzymania danych/informacji, o której mowa w punkcie 4 lub (jeśli wykonawca nie zdecyduje się prosić o dokumentacje, o której mowa w pkt 2) 22 dni od przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1 | wykonawca przekazuje wyniki prac do weryfikacji i akceptacji przez MI |
| 6 | 10 dni od przekazania dokumentu do akceptacji | MI akceptuje dostarczone wyniki prac lub zgłasza uwagi (w przypadku akceptacji wyników prac przechodzimy do pkt 9) |
| 7 | 3 dni od otrzymania uwag MI | wykonawca wprowadza poprawki do przedmiotu zamówienia zgodnie z uwagami MI, a następnie przekazuje do ponownej akceptacji MI (w uzasadnionych przypadkach MI ma prawo, na wniosek wykonawcy, przedłużyć ten czas) |
| 8 | do 35 dni | powtarzanie schematu z punktów 6. i 7., proces musi zakończyć się akceptacją wyników prac przez MI |
| 9 | 2 dni od zakończenia procesu z punktów 1-7 | wykonawca dostarcza ostateczną wersję wyników prac (po uzyskaniu ostatecznej akceptacji MI) |

- Forma przekazywania wyników prac

Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne dotyczące przygotowania i przekazywania wyników prac:

- dokument zostanie sporządzony w języku polskim;

- wersje robocze studium wykonalności będą przekazywane drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez MI, w przypadku dokumentów o dużej objętości wykonawca udostępni je na serwerze zewnętrznym i zabezpieczy hasłem;

- ostateczna wersja studium wykonalności zostanie przekazana MI:

  - w wersji elektronicznej poprzez wysyłkę na adres e-mail wskazany przez zamawiającego lub udostępnienie na serwerze zewnętrznym i zabezpieczenie hasłem,

  - w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive (obudowa pendrive wykonana z materiałów ekologicznych, np. ekologiczny, biodegradowalny plastik lub tektura),

  - w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wydrukowanej na papierze ekologicznym, dokument musi zostać podpisany przez kierownika zespołu;

- produkty zamówienia muszą spełniać poniższe kryteria:

  - pliki tekstowe muszą być zapisane w formatach doc(x) oraz pdf,

  - tabele i arkusze obliczeniowe wykorzystane w ostatecznej wersji studium wykonalności muszą być w formacie xls(x) z aktywnymi formułami w celu możliwości sprawdzenia wprowadzonych w nich obliczeń,

  - ewentualne pliki graficzne muszą być w formatach pdf;

- dokumenty muszą być:

  - wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

  - sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

  - uporządkowane pod względem wizualnym tzn. formatowanie tekstu i elementy graficzne (tabele, rysunki, mapy itp.) mają być zastosowane w sposób jednolity, powodujący, że dokument będzie czytelny i przejrzysty, a każda forma wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania;

- produkty wykonywane w ramach umowy muszą być napisane w sposób poprawny stylistycznie i językowo, a zawarte w nich informacje muszą być opisane w sposób wyczerpujący i oparty na faktach;

- dla wszystkich danych przytoczonych w dokumentach musi być podane źródło, w przypadku oparcia analiz na opinii lub wiedzy eksperckiej członka, członków lub zespołu badawczego, powinno być to zaznaczone w treści raportu,

- studium wykonalności (materiał ostateczny) musi być dostarczone w formie gotowej do publikacji, pozwalającej na druk przekazanego materiału,

- studium wykonalności (materiał ostateczny) będzie zawierało poniższe sformułowanie:

Studium wykonalności zostało została przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i wyraża ekspercką opinię wykonawcy. Wyniki te nie są wiążące dla Ministerstwa Infrastruktury (tj. nie zostały przyjęte lub w jakikolwiek sposób nie będą zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury jako obowiązujące do dalszych prac). Na podstawie poniższego dokumentu mogą być prowadzone dalsze analizy. Z powyższych względów wyniki poniższego dokumentu nie powinny być traktowane jako oświadczenie Ministerstwa Infrastruktury lub być rozpowszechniane jako materiał wiążący albo wytyczne w zakresie przedmiotu, którego dotyczą.

Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich będzie zawierała umowa.

- Warunki współpracy

Współpraca będzie opierała się na zasadach:

- sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w przedmiotowym OPZ,

- stałej współpracy z zamawiającym,

- konsultacji realizacji przedmiotu zamówienia z MI i pozostałymi osobami wskazanymi do współpracy przez zamawiającego,

- informowania MI o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania uwag zgłoszonych przez zamawiającego na każdym etapie współpracy.

Rozliczenie z wykonawcą z zakresu realizacji zamówienia nastąpi po przekazaniu przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru dostarczonego przez MI.

- Wymagania wobec wykonawcy

Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy spełniają przedstawione niżej wymagania i akceptują wskazane zastrzeżenia:

- wykonawca musi:

  - posiadać doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności na opracowanie systemów teleinformatycznych,

  - w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w dotychczasowym okresie prowadzenia działalności) wykonać co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu studiów wykonalności systemów teleinformatycznych dla branż związanych z transportem lub/i infrastrukturą lub/i opracowaniu studiów wykonalności dla stworzenia baz danych;

  - przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie powyższych usług (m.in. poprzez przedstawienie faktur VAT lub protokołów odbioru lub referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi);

- MI w toku badania i oceny ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert;

- wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 4 osób spełniających poniższe kryteria:

  - jednego kierownika/koordynatora zespołu/projektu posiadającego:

    - wykształcenie wyższe magisterskie

oraz

    - doświadczenie w zarządzaniu zespołem podczas realizacji/współrealizacji (w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 1 zakończonego projektu w zakresie przygotowania dokumentacji lub/i studiów wykonalności dla projektów teleinformatycznych lub/i  wdrażaniu e-usług lub/i baz danych dla jednostek publicznych – każdy o wartości co najmniej 50 000 zł;

  - analityków/ specjalistów w zakresie tworzenia baz danych dla projektów teleinformatycznych (dalej: ekspert) posiadających (każdy osobno):

    - był autorem lub współautorem (lub członkiem zespołu przygotowującego) co najmniej dwóch dokumentów (np. raportów, studiów wykonalności, analiz i innych) dla sektora publicznego

oraz

    - udział merytoryczny (w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) w realizacji/współrealizacji co najmniej 1 zakończonego projektu w zakresie przygotowania dokumentacji lub/i studiów wykonalności dla projektów teleinformatycznych lub/i  wdrażaniu e-usług lub/i baz danych dla jednostek publicznych – każdy o wartości co najmniej 50 000 zł;

  - członków zespołu – specjalizacja i funkcja zgodnie z potrzebami wykonawcy wynikającymi z zakresu zadań planowanych do zrealizowania – posiadający (każdy z osobna):

    - udział (w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) w realizacji/współrealizacji co najmniej 1 zakończonego projektu, w którym pełnił analogiczną rolę/funkcję z rolą/funkcją pełnioną w zespole skierowanym do realizacji zamówienia publicznego wskazanego w poniższym OPZ.

Funkcji wykonywanych w zespole przez poszczególne osoby skierowane do realizacji projektu nie można łączyć.

Ponadto wykonawca przeniesie na MI wszelkie prawa autorskie do opracowanego studium wykonalności.

UWAGA: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą”), zamawiający wykluczy z przedmiotowego rozeznania rynku wykonawcę:

  - wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

  - którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

  - którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oferta Wykonawcy wykluczonego z w/w powodów podlega odrzuceniu.

Na Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, nałożona będzie sankcja w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.