UMOWA  NR  __/__/__/2024

Zawarta w dniu ……................ roku w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,  działającym przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, NIP 813-11-06-223, REGON 017511575-00122,

reprezentowanym przez:

(w dalszej treści umowy zwanym  „Zamawiającym”)

oraz

……………………………………………….

(w dalszej treści umowy zwanym  „Wykonawcą”)

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami polegającymi na wzmocnieniu konstrukcji przyczółka skrzynkowego, zlokalizowanego w osi podpory A wiaduktu drogowego WS-15 w km 23+954,52 w ciągu drogi S19” zwanych w dalszej treści umowy „zadaniem”.

§ 2

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie realizacji robót budowlanych oraz do dnia odbioru ostatecznego.

Maksymalny termin realizacji usługi nadzoru wynosi 10 miesięcy i obejmuje okres realizacji robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji przyczółka skrzynkowego w osi podpory A wiaduktu drogowego WS-15 (do czasu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę Robót, oraz ich odbioru potwierdzonego protokołem)

- Szacowany termin rozpoczęcia robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór: kwiecień 2024 r.

- Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika
Projektu (Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia).

§ 3

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, oceniane w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

- Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§ 5

- Wykonawca zatrudni personel wymieniony w swojej ofercie zgodnie z proponowanym przeznaczeniem.

Wykonawca ustanawia: Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej:  ………………………………..

Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej:  ………………………………..

Inspektora nadzoru robót branżowych (w tym technologa) wg potrzeb – podlegającego zgłoszeniu Kierownikowi Projektu

- Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza jako swojego Przedstawiciela Kierownika Projektu:

Adam Siry.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu realizacji zadania.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji zadania, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 7

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą Wykonawcy strony ustalają na kwotę ………………. zł plus ------- VAT w kwocie ……………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………. zł, (słownie złotych: ……………………)

2.	W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3.	Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowo sporządzonej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Wykonawca w zakresie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych, ma prawo do wystawiania faktur częściowych. Okresem rozliczeniowym faktur częściowych jest jeden pełny miesiąc rozliczeniowy. Kwota wynagrodzenia miesięcznego będzie ustalona zgodnie z punktem 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Do momentu odbioru ostatecznego robót budowlanych suma faktur, o których mowa w ust. 4, nie może przekroczyć  90% wartości części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie nadzoru w okresie realizacji robót w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jak również pozostała kwota wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zatwierdzeniu protokołu odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie gdy jest wymagane.

- Wysokość pozycji ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Formularza Cenowego, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem zastawu lub przelewu (cesji) na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi wyznaczonej poleceniem Kierownika Projektu,

2) 	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

4)   zaistnieją nowe, nieznane dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej  umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy.

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, i nie zmienia sposobu jej realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu;

- Skutki wykonania prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach o których mowa w ust.1 odnoszą się jedynie do tych usług przewidzianych do wykonania na podstawie niniejszej umowy, które nie zostały należycie wykonane przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy.

- Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wygasa z upływem 90 dni liczonych od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zdarzeniach i okolicznościach wymienionych w ust. 1.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci karę umowną:

1)  Z tytułu zwłoki we wpisach w dzienniku budowy /dzienniku postępu robót, 
w wysokości 200 zł (słownie złotych: dwieście)  za każdy dzień zwłoki;

2) Za zwłokę w składaniu raportów i sprawozdań (w tym Sprawozdania z jakości robót) w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta) za każdy dzień zwłoki;

3)  za stwierdzone istotne uchybienia lub uchylanie się od obowiązków opisanych 
w umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia:

- w przypadku pierwszego stwierdzonego uchybienia – 1000 zł.;

- w przypadku każdego następnego stwierdzonego uchybienia – kara umowna 
w wysokości 2000 zł.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1.

- Za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokości  500 PLN  (słownie złotych: pięćset) za każdy dzień zwłoki.

- Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy zostaje ograniczona do wartości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust.1.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest …

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow , oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 12

Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Opis przedmiotu zamówienia

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA