|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)*** *(wnioskodawca Minister Rozwoju, beneficjent Minister Rozwoju)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W raporcie wskazano jako beneficjenta Ministra Rozwoju. Powinno być Ministerstwo Rozwoju. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
| **1** |  | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wymieniono wskaźników obowiązkowych dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych POPC | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **2** |  | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W raporcie nie wymieniono wszystkich produktów (udostępnionych informacji) zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC | Proszę o uzupełnienie raportu |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie nie wymieniono wszystkich produktów zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru, * i opis zależności   należy opisać **odrębnie dla każdego systemu/rozwiązania**:   * aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o uzupełnienie raportu |  |
| **4** |  | 7. Ryzyka  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu:   * w kolumnie „Siła oddziaływania” skala obejmuje: duża / średnia / mała * w kolumnie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” skala obejmuje: znikome/niskie/średnie/wysokie | Proszę o analizę i korektę raportu |  |