| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”; wnioskodawca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Poz. Źródło finansowania | Brak informacji o części budżetu państwa, z której współfinansowany jest projekt (dot. źródła finansowania projektu niedotyczącego środków UE). | Proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów. |
| 2 | MC | 1. Otoczenie prawne | Wprowadzono akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu e-Krew. Tymczasem zgodnie z instrukcją wypełniania raportu w tej sekcji należy wskazać projekt aktu prawnego, w drodze którego wprowadzane są regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych (np. uzgodnienia międzyresortowe, KSE, KRMC, Sejm, Senat). Ponadto, w tabeli dot. ryzyk wpływających na utrzymanie trwałości produktów projektu, jako sposób zarządzania jednym z nich wskazano: „ryzyko zostanie zminimalizowane poprzez wydanie stosownych aktów prawnych regulujących wystawianie dokumentów w postaci elektronicznej albo papierowej”, co również stanowi o koniecznych zmianach prawnych związanych z realizacją projektu. | Proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów. |
| 3 | MC | 6. Produkty końcowe projektu Kol. Komplementarność względem produktów innych projektów | W pkt 2 wskazano: „E-Krew 2 Etap I i Etap II - kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Projekty, w ramach których w I Etapie, oprogramowanie zostanie wytworzone i udostępnione wybranym Partnerom (IHIT oraz 2 CKiK), natomiast w ramach II Etapu zostanie udostępnione pozostałym jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi – planowane.” Tymczasem zgodnie z instrukcją wypełniania raportu w tej sekcji należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku: nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania | Proszę o analizę wykazu produktów komplementarnych i wprowadzenie stosownej zmiany zapisów. |