| Nazwa projektu dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MSWiA | Pkt 4 pt. „E-usługi A2A, A2B, A2C” | W tej części raportu trzykrotnie pojawia się zapis odnośnie e-usługi dot. sprawdzania danych kontaktowych, mianowicie wskazano następujące e-usługi: - sprawdzanie danych kontaktowych; - sprawdzanie danych kontaktowych obywatela; - sprawdzanie lub pobranie danych kontaktowych.. Ponadto odnośnie e-usługi dot. aktualizacji danych kontaktowych wskazano na usługę - aktualizacja danych kontaktowych oraz dwukrotnie wskazano usługę – aktualizacja danych kontaktowych obywatela. W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy ww. zapisy należy rozumieć jako oddzielne e-usługi, a jeżeli tak, to czym się od siebie będą różnić. Jeżeli natomiast zapisy te dotyczą dwóch e-usług: sprawdzenia danych oraz aktualizacji danych, to należy zmodyfikować raport we wskazanym zakresie. | Zmiana zapisów pozostaje w gestii wnioskodawcy. |
| 2 | MSWiA | Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu”: | Wśród ryzyk wpływających na realizację projektu wymieniono m.in. ryzyko - Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji. Zauważyć należy, że ryzykiem są nie tylko zmiany, jakie mogą powstać w toku procesu legislacji, ale przede wszystkim, nieuchwalenie w terminie przepisów dających podstawę do utworzenia np. Rejestru Danych Kontaktowych. Realizacja projektu jest zatem uzależniona od legislacji zarówno pod względem zakresu jak i terminu. | Wpisanie ryzyka: Nieuchwalenie koniecznych zmian prawnych w zakresie i terminie umożliwiającym realizację projektu. Określenie dla ww. ryzyka prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie średnim. |
| 3. | MSWiA | Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu” | Dodanie dodatkowego ryzyka. | Nazwa ryzyka: Brak środków po stronie MSWIA na uruchomienie usługi dot. dostarczenia paszportu przez kuriera Siła oddziaływania: mała Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: wysokie Sposób zarządzania ryzykiem: Podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych. |
| 4 | MSWiA | Pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu” | Wśród ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu wpisano ryzyko w zakresie prac legislacyjnych dotyczących SIS II. Zauważyć należy, że pod koniec 2018 r. zostały przyjęte trzy Rozporządzenia PE i Rady (UE) dot. SIS w tym (Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862) w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE. | Uaktualnienie informacji dotyczących stanu pac legislacyjnych dotyczących SIS II poprzez wpisanie w nazwie ryzyka poniższego: „W dniu 28 listopada 2018 r., przyjęto pakiet reform SIS (zmiany legislacyjne: rozporządzenie 2018/1860, rozporządzenie 2018/1861, rozporządzenie 2018/1862), które wprowadzają bardzo istotne zmiany w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen. Pakiet obejmuje wprowadzenie technicznego i operacyjnego ulepszenia systemu (takie jak wprowadzenie dodatkowych kategorii wpisów i rozszerzenie listy obiektów, dla których mogą być wydawane ostrzeżenia) w celu dalszego wzmocnienia skuteczności operacyjnej i wydajności SIS.”. |