|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowe wskazanie Beneficjenta, którym jest nie Minister a Ministerstwo. | Proszę o dokonanie korekty |  |
| **2** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu (z raportu za I kwartał 2020r wynika, że pierwotnie zakończenie projektu planowane było na 30-09-2021) |  |
| **3** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" zamieszczono informację, że zmiana daty zakończenia realizacji projektu została automatycznie wydłużona o 90 dni (w związku epidemią COVID-19). Zmiana ta dokonała się za zgodą Instytucji Pośredniczącej. | Proszę o dokonanie korekty |  |