| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent - Muzeum Narodowe w Krakowie). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wyjaśnienia Muzeum Narodowego w Krakowie |  |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków wydatkowanych – według danych IP- wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność (od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego objętego raportem tj. do 30.06.2019) w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 80,70 % | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | Wartość środków wydatkowanych – według danych MNK- wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność (od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego objętego raportem tj. do 30.06.2019) w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 80,64 % (korekta finansowa kosztów kwalifikowalnych – dot. wniosku o płatność nr 9) |  |