**UMOWA NR O/OL.D-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad** reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są:

***Marcin Pokojski*** *– Dyrektor Oddziału*

*– Zastępca Dyrektora Oddziału*

**Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn**,zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**…………………………………** zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

*…………………………………………….*

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „***Naprawa rozmyć skarpy drogi DZ-2 (S51 odc. Olsztyn Południe – Olsztynek)”.***
2. Zakres i sposób wykonania Robót określają:
   1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik nr 1   
      do Umowy;
   2. Dokumentacja Techniczna: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności Wymagania ogólne oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) - dokumenty stanowiące integralną część Umowy, łącznie określane dalej jako „ST”;
3. Zakres ilościowy określony w kosztorysie ofertowym jest szacunkowy. Strony ustalają, że:
4. dopuszcza się zmiany ilościowe między poszczególnymi pozycjami kosztorysu ofertowego, w zakresie kwoty o której mowa w § 5 ust. 1, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu,
5. dopuszcza się niewykorzystanie zakresów ilościowych przewidzianych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zmiana ta nie pociąga za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Z powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, w tym roszczenie o odszkodowanie.

§ 2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w ST.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST.
4. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

§ 3

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony.

2. Roboty będące przedmiotem Umowy rozpoczną się w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

3. Przedmiot Umowy będzie wykonany w terminie **30 dni** od dnia zawarcia Umowy.

4. Do upływu terminu wskazanego w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania opisanym w SST.

5. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 3 w przypadku następujących okoliczności:

1. siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisania umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;
2. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w ST, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3. rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu umowy, po jego dostarczeniu Wykonawcy;
4. wstrzymanie prac na wniosek Zamawiającego ze względu na szczególne okoliczności np. zwiększony ruch świąteczny, weekendowy itp.;
5. wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na termin wykonania umowy.

§ 4

1. W okresie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dopełnić następujące formalności:
2. Uzyskać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac (PCOR) od Rejonu GDDKiA w Olsztynie oraz odbiór wprowadzonej organizacji ruchu przez Drogomistrza.
3. Uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie certyfikatów materiałowych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do:
4. przekazania Zamawiającemu maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy kompletnych certyfikatów materiałowych;
5. ewentualnego niezwłocznego uzupełnienia i/lub wymiany recept i certyfikatów materiałowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie w terminie,  
   o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 12) (tj. do 7 dni) przekazać Zamawiającemu PZJ.
7. Realizacja robót rozpocznie się po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 1.

§ 5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) plus 23 % podatek VAT w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), co łącznie stanowi kwotę brutto **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami

określonymi w § 6 i § 7 Umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jednorazowo.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót, przy czym zostanie on sporządzony po dopełnieniu formalności, o których mowa w § 7. W przypadku, gdy zapłata dotyczy robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do faktury należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 12 ust. 12 Umowy, tj. fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia.
3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność określona w ust. 3, następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści Umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany.

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz prawidłowych dokumentów określonych w ust. 2. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego (NIP Zamawiającego: 739-32-79-711) na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.
3. Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).
4. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 856) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§ 7

1. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zgłosi roboty do odbioru.
2. Odbiór robót będzie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru robót, zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad (usterek), zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru, w którym zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad (usterek). Po ich usunięciu zostaną ponownie przeprowadzone czynności odbiorowe.
4. Końcowy odbiór robót dokonany będzie w terminie nie później niż 30 dni licząc od dnia dostarczenia zgłoszenia robót wolnych od wad (usterek) do odbioru.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich Umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową. Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy przekaże kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
   * 1. roboty objęte Umową;
     2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa   
   w ust. 1, przez cały okres związania niniejszą Umową i na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowód tego ubezpieczenia.

§ 9

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odbieranie robót na zasadach określonych w § 6 i § 7 Umowy;

3) zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 5 i 6 Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
2. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. Wymagań ogólnych ST (DM-00.00.00);
3. wykonywanie przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w ST;
4. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST;
5. umożliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;
6. realizacja zaleceń Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru,
7. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 Wymagań ogólnych ST (DM-00.00.00);
8. utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
9. w przypadku spowodowania uszkodzeń na terenie prowadzenia robót oraz przyległym do niego, doprowadzenie do stanu sprzed powstania szkody;
10. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
11. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie robót kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach;
12. opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;
13. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;
14. umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
15. umożliwienie wstępu na teren robót innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10

* 1. Kierownikiem robót jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych   
     w art. 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  3. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, przez cały okres obowiązywania Umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzednim.
  4. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chce dokonać zmiany osoby o której mowa w ust. 1 to nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Zgoda na zmianę będzie potwierdzona przez Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej (nowej) osoby – oceniane na dzień przedstawienia propozycji zmiany – będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
  5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo zmiana kierownika robót winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 11

1. W imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą upoważniona jest pani Natalia Milko (Kierownik Projektu).
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ………..

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 lub w ust. 2. O dokonaniu zmiany przedstawiciel Zamawiającego powiadomi na piśmie Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Dodatkowo zmiana Inspektora nadzoru winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 12

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:
   * 1. *bez udziału podwykonawców*;
     2. *przy udziale podwykonawców, w zakresie robót: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.
2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców inne roboty niż określone w ust. 1, to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 6. Dalszy tryb postępowania określają ust. 5 – 13. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia wykonywania Robót, nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację Robót, jeżeli są już znani. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem Umowy o podwykonawstwo – projektu tej Umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.
6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
7. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
8. termin wykonania Umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3,
9. Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
10. Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania Umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych Umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego;
11. Umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
12. Umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych, w szczególności tych wskazanych w § 11 ust. 1 lub ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego.
5. Zapisy ust. 5 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o braku nieuregulowanych płatności wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy. Wraz z oświadczeniami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie przedstawiające narastająco ilości i wartości wykonanych robót pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w  ust. 14 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
12. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
5. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz Podwykonawcy niniejszego zamówienia wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości (stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy) na okres **24 miesięcy**.
2. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót albo od daty podpisania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego usunięcie wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze robót;

2) dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym ust. 1 i ust. 2, jeżeli zgłosił wadę (usterkę) przed upływem tego okresu.
2. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy 48 miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego albo od daty podpisania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego usunięcie wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze końcowym zadania.
3. Niniejsza Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne uprawniające Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad (usterek) w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji/rękojmi wad (usterek), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia, uwzględniając technologię usuwania wady (usterki).
5. Usunięcie wady (usterki) uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru robót z usuwania wady (usterki) w okresie gwarancji jakości. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady (usterki).
6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady (usterki) w wyznaczonym terminie określonym w ust. 6, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady (usterki) podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami i ryzykiem takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady (usterki).
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w dopełnieniu formalności, o których mowa w § 4 ponad termin określony w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdą czynność, o której mowa w § 4;
3. za przekroczenie terminu rozpoczęcia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy - w wysokości w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 3 ust.3 - w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na zakończenie realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Umowy;
5. za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze robót – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad (usterek) zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Umowy;
6. za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji jakości – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad (usterek) zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 6 Umowy;
7. za niezgodne z PCOR oznakowanie miejsca prowadzonych robót lub rozpoczęcie robót bez wprowadzenia czasowego oznakowania robót – w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100), za każdy stwierdzony przypadek;
8. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
10. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
11. jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania robót;
12. jeżeli Podwykonawca będzie wykonywał roboty w zakresie innym niż wskazany w § 12 ust. 1 Umowy lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy – karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania robót;
13. jeżeli czynności zastrzeżone dla odpowiedniego kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w § 10 ust. 1 Umowy lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych czynności.
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
15. za zwłokę w przeprowadzeniu czynności odbioru, o których mowa w § 7 Umowy, ponad czas określony w § 7 ust. 5 Umowy – w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
16. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 2 i ust. 6 Umowy.
17. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.
18. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
19. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.
20. Limit kar umownych, jakich mogą żądać Strony ze wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
21. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 15

1. Prócz uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy,   
w ciągu 60 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:

1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie wskazanym  
   w § 3 ust. 2 Umowy z przyczyn leżących po jego Stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 7 dni;
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny   
   z ST lub wskazaniami Zamawiającego lub Umową oraz w terminie 7 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;
4. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;
5. wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;
2. Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje lub urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W terminie 21 dni od daty zgłoszenia Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, dokona odbioru robót przerwanych. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół odbioru robót przerwanych wraz ze szczegółowym protokołem inwentaryzacji robót w toku inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, która zostanie zapłacona w terminie określonym w § 6 ust. 5 Umowy;
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;
5. przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru robót przerwanych.

6. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od powzięcia informacji o zwłoce w płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Za wyjątkiem okoliczności wprost przewidzianych w Umowie, które nie wymagają aneksu, wszelkie inne zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
3. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić   
   w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy,  
    z zastrzeżeniem § 12 ust. 21 Umowy.
5. W przypadku zaistnienia sporu Strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia, każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym w Olsztynie.
6. Strony ustalają następujące dane kontaktowe do korespondencji:
7. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, faks (89) 527-23-07, e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl;
8. Wykonawca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Uznaje się, że korespondencja przekazana na adres lub adres e-mail wskazany  
   w ust. 6 doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:
10. po upływie 14 dni od dnia pierwszej awizacji – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
    z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
11. po przyjęciu wiadomości e-mail przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.
12. W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail wskazanego w ust. 6, Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w terminie 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
13. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 8, uznaje się, że korespondencja doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:
14. w przypadku jej wysłania na adres podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
15. w przypadku jej wysłania na adres e-mail podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie odrzucona przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

§ 18

Obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych:

* + - 1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
      2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest … .
      3. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.
      4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej

<https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow>

* + - 1. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 19

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Umowa zawiera \_\_ ponumerowanych i parafowanych Stron.
3. Integralną częścią Umowy są Specyfikacje Techniczne;
4. Załącznikiem stanowiącym integralną część Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. wraz z kosztorysem ofertowym.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**