| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kw. 2020 projektu pn. „System Monitorowania Kosztów Leczenia” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Wnioskodawca | Błędnie wykazany przez AOTMiT wnioskodawca. | Zmiana z Ministerstwo Zdrowia na Minister Zdrowia |
| 2 | MC | Okres realizacji projektu | Okres realizacji projektu przez AOTMiT został wskazany na 03-2020 r. do 03-2023 r., licząc np. od 01.03.2020 r. – 31.03.2023 daje 37 miesięcy, natomiast maksymalny okres realizacji projektu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to 36 miesięcy. | Prośba o podanie dat w formacie uwzględniającym nieprzekroczenie wskazanego okresu |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wskaźniki: - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni są wskaźnikami produktu, zatem planowany termin ich osiągnięcia nie powinien przekroczyć dnia zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę informacji. |
| 4 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Wykaz produktów końcowych projektu nie uwzględnia wszystkich produktów końcowych, które zostały wykazane w opisie założeń projektu informatycznego KRMC, który został przekazany przez Ministra Zdrowia do KRMC w dniu 19 sierpnia 2019 r. (pismo znak: EZU.079.2.2019.EP), tj.: - Opracowany projekt techniczny systemu - Dostarczona i skonfigurowana ITS - API wejścia/wyjścia - Wdrożony produkcyjne SMoKL oraz zintegrowane 3 e-Usług wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub uzupełnienie wykazu produktów projektu. |