Numer sprawy: WOF-I.261.29.2021

Załącznik nr 6

do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 1**

Koszenie trzciny w obrębie płatów siedliska 3150 w obszarze Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa

**I. Przedmiotem usługi jest:**

Wykonanie usługi polegającej na koszeniu trzciny w obrębie płatu siedliska 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion, Potamion* na części działek ewidencyjnych nr 11, 12 obręb Siedlec, Gmina Mstów w granicach obszaru Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa.

**II. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do**:**

- etap pierwszy **3 października** **2022 r**.

- etap drugi 3 **października** **2023 r.**

**III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujące prace wykonane przez wykonawcę.**

**Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:**

1. Zaznaczenie powierzchni operacyjnych w sposób pozwalający na oznaczenie terenu, na którym prowadzone będą zabiegi. Zaleca się przekazanie plików GIS (shp) i/lub mapy.
2. Wykoszenie części trzciny pospolitej zarastającej starorzecze (siedlisko 3150), na powierzchni 4 ar 2 razy w roku przez 2 lata 2022, 2023 na części działek ewidencyjnych nr 11, 12 obręb Siedlec, Gmina Mstów.

Wykosić trzcinę z 60% powierzchni lustra wody oraz z brzegów: na połowie długości linii brzegowej zbiornika w pasie o szerokości do10 m.

Termin: pierwszy pokos - pierwsza połowa maja (od 1.05. do 15.05), drugi pokos - druga połowa sierpnia lub pierwsza połowa września (po 15.08. (optymalnie we wrześniu 1.09.-15.09) w dwóch następujących po sobie latach (2022, 2023).

Dobranie metody koszenia pozostawia się Wykonawcy. Koszenie musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego. Nie należy używać ciężkiego sprzętu.

1. Usunięcie biomasy i jej wywiezienie.

Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść poza teren obiektu i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Wywożenie biomasy musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego.

**IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.**

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w dwóch ratach w wysokości po 50% umownej ceny, po częściowym (pierwszy etap zamówienia) i końcowym (drugi etap zamówienia) odbiorze prac.

Odbiór częściowy i końcowy nastąpi w terenie w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac i będzie za każdym razem potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

**V. Inne**

1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego gwarantującego prawidłową realizację zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zamawiający, w trakcie realizacji Umowy, zastrzega sobie prawo dokonania kontroli prawidłowości wykonywanych robót. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu pierwszego pokosu (w ciągu 5 dni od daty jego zakończenia), poinformować Zamawiającego o wykonaniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonanych robót Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy, celem zastosowania. W czynnościach kontrolnych mogą brać przedstawiciele Wykonawcy.

Załączniki do opz

1. Mapa z lokalizacją płatu siedliska 3150 w obszarze w obrębie którego koszona ma być trzcina.