| Nazwa projektu Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Minister Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Marek Kos – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Agnieszka Tuderek-Kuleta – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia tel. 22 63 49 443, e-mail: a.tuderek@mz.gov.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data sporządzenia 05.12.2024 r. Źródło: Decyzja PRM/RM Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCENA SKUTKÓW REGULACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jaki problem jest rozwiązywany? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana warunków i harmonogramu finansowania programu wieloletniego ustanowionego w drodze uchwały Rady Ministrów nr 186/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczącej ustanowienia „Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”, zwanej dalej „Programem silnikowym”, jest niezbędna w celu finalizacji i osiągnięcia założonych celów Programu silnikowego. Realizacja dostaw silników do śmigłowców napotkała problemy związane z opóźnieniami w łańcuchu dostaw, czego efektem był brak dostawy dwóch silników przewidzianych do przekazania w 2023 r. Opóźnienia w harmonogramie dostaw spowodowały braki w finansowaniu silników w 2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jak wynika ze stanu przedstawionego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „LPR”, nie jest możliwa realizacja założeń Programu silnikowego, którego koniec jest przewidziany na 2025 r., bez zwiększenia finansowania w 2025 r., a w konsekwencji także zmiany uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program silnikowy. Kwota środków wynikających z obowiązującej uchwały Rady Ministrów, przewidzianych na realizację Programu silnikowego w 2025 r. to 25 520,0 tys. zł. Kwota dodatkowych środków, niezbędnych do ukończenia Programu silnikowego w 2025 r. to 3 950,0 tys. zł, a łączna kwota środków do realizacji Programu silnikowego w 2025 r. to 29 470,0 tys. zł. W tym stanie rzeczy łączny koszt Programu silnikowego uchwalony uchwałą Rady Ministrów nr 186/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. wyniesie 220 034,0 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak analogii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podmioty, na które oddziałuje projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa |  |  | Wielkość |  |  |  |  |  |  |  | Źródło danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oddziaływanie |  |  |  |  |  |
| LPR |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | informacje ogólnodostępne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymanie dostępu do świadczeń realizowanych przez Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego (HEMS) |  |  |  |  |  |
| obywatele |  |  | 37,9 mln |  |  |  |  |  |  |  | Mały Rocznik Statystyczny 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie dostępu i poprawa jakości świadczeń realizowanych przez HEMS |  |  |  |  |  |
| szpitale |  |  | 899 |  |  |  |  |  |  |  | Mały Rocznik Statystyczny 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie dostępu i poprawa jakości świadczeń realizowanych przez HEMS |  |  |  |  |  |
| - Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie przeprowadzono pre-konsultacji. Projekt uchwały nie był przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania. Pominięcie etapu konsultacji publicznych i opiniowania wynika z faktu, iż procedowana zmiana pozostaje w sferze ochrony zdrowia i przewiduje skutki jedynie wobec jednego podmiotu – LPR. Projekt uchwały został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na sektor finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ceny stałe z …… r.) |  |  |  | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Łącznie (0-10) |  |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem |  |  |  | -0,5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| budżet państwa |  |  |  | -0,5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo ogółem |  |  |  | -0,5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| budżet państwa |  |  |  | -0,5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania |  | Projektowane zmiany Programu silnikowego oznaczają wzrost wydatków z budżetu państwa na jego realizację w okresie 10 lat o kwotę 3 484,0 tys. zł. Wydatki z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie w okresie realizacji Programu silnikowego, tj. w latach 2021–2025 również zwiększą się o tę kwotę. Źródłem finansowania będzie budżet państwa. Wydatki na realizację Programu w latach 2021–2025 wyniosą łącznie 220 034,0 tys. zł i zostaną pokryte z części 46 – Zdrowie w ramach działu 851 – Ochrona Zdrowia. Na 2025 r. środki zwiększenia w wysokości 3 950,0 tys. zł ujęte zostały w rezerwie celowej, w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 67 – Środki na zadania w obszarze zdrowia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | Metodyka szacowania kosztów regulacji opiera się na cenniku silników, stanowiącym załącznik do oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne ZZP-134/21 na „Wymianę 48 silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 11 sierpnia 2021 r., do którego odwołuje się umowa 505/DN/2021 z dn. 6 października 2021 r., podpisana w wyniku zakończenia ww. postępowania. Ceny dostawy 2 silników, przesuniętych z 2024 r. na 2025 r. zostały utrzymane na poziomie cen z 2024 r. Koszt regulacji to wartość wymiany 2 silników oraz wartość podatku VAT od ceny tych dwóch silników. Wszelkie skutki finansowe wynikające z proponowanych rozwiązań zostaną sfinansowane w ramach środków określonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.), bez podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. Dodatkowe wydatki na realizację Programu silnikowego w 2025 r. będą finansowane w ramach środków zaplanowanych w rezerwie celowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Łącznie (0-10) |
| W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  | Zmiana pozostaje bez wpływu na duże przedsiębiorstwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  | Zmiana pozostaje bez wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  | Realizacja Programu przyczynić do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli w obszarze ochrony zdrowia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sytuacja osób niepełnosprawnych oraz osób starszych |  |  |  |  |  | Zmiana pozostaje bez wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | LPR działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który należy do kategorii podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie X nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie X nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na pozostałe obszary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe |  |  |  |  | demografia X mienie państwowe inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | informatyzacja X zdrowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omówienie wpływu |  | Zapewnienie możliwości operacyjnego funkcjonowania przez LPR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wykonanie Programu silnikowego ma nastąpić do końca dnia 31 grudnia 2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coroczne sprawozdanie z realizacji zadań w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |