INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), którego przedmiot objęty jest umową ramową nr 1/2021,  na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wartość szkód na nieruchomościach w związku z realizacją inwestycji drogowych oraz budową międzysystemowego gazociągu Polska – Litwa (powiaty: wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński, kolneński), Wojewoda Podlaski zawarł umowy:

# Data i numer umowy: Umowa nr 16/2022  z  dnia 30 grudnia 2022 r.

2. Wykonawca: Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., ul. Kajki 10/12 lok. 3, 10-547 Olsztyn.

# 3. Przedmiot umowy: Umowa stanowi zamówienie jednostkowe udzielone na podstawie umowy ramowej nr 1/2021. Wykonawca sporządzi operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości na zasadach określonych w ww. umowie ramowej.

4. Cena: 953 619,00 PLN

5. Termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązuje się sporządzić operaty szacunkowe w terminie:

1. Część I:

1) 14 dni od dnia zawarcia umowy (w zakresie nieruchomości wykazanych 
w etapie I);

2) 70 dni od dnia zawarcia umowy (w zakresie nieruchomości wykazanych w etapie II, III i IV).

2. Część II:

Etap I – 30 dni od dnia zawarcia umowy,

Etap II – 110 dni od dnia zawarcia umowy,

Etap III – 150 dni od dnia zawarcia umowy,

Etap IV – 190 dni od dnia zawarcia umowy.

Białystok, 30 grudnia 2022 r.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Elżbieta Miękisz

Zastępca Dyrektora

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami