| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W związku z uzyskanym wyjaśnieniem, że w projekcie wystąpiły wydatki niekwalifikowane, wartości „Całkowity koszt projektu” oraz „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne” nie powinny być tożsame. | Proszę o korektę raportu Stanowisko Ministerstwa Finansów: W przedmiotowej korekcie raportu nie wzięto pod uwagę korekty za studium wykonalności, ponieważ pismo w tej sprawie z CPPC wpłynęło w październiku, czyli w IV kwartale. W związku z tym całość poniesionych kosztów w III kwartale traktujemy jako kwalifikowalne. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy | W związku z uzyskanym wyjaśnieniem, uwzględniając, iż informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje m.in.: - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane umowy); - wartość umów podpisanych; - wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu), oraz wysokość „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” wykazanych w opisie założeń projektu informatycznego złożonego do KRMC, zmianie powinna ulec procentowa „Wartość środków zaangażowanych” | Proszę o analizę i korektę raportu. Stanowisko Ministerstwa Finansów: Uwaga uwzględniona – skorygowano raport. |