Umowa Nr O/OL.I-1.2431.2.2024.I-1

Zawarta pomiędzy

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, którego reprezentują pełnomocnicy:

- ………Mirosław Nicewicz	- Dyrektor  Oddziału

- Jarosław Bera		- Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami i Mostami

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

zwanej dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………… z siedzibą w …………………………………………przy ul……………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

- ……………………..

- ……………………..– R0830

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie postępowania wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Zadania pn.: „Usunięcie awarii odwodnienia na S7 w Wodzianach.” Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.

§ 1

(przedmiot umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową wymienioną w Tabeli Opracowań Projektowych (TOP) dla inwestycji pn.: „Usunięcie awarii odwodnienia na S7 w Wodzianach.”

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej określonej w ust 1.

- Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi załącznikami, stanowiącymi jej integralne części:

Załącznik nr 1 	- oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2	- opis przedmiotu zamówienia, którego uszczegółowieniem są  Specyfikacje Techniczne.

- Terminy realizacji Przedmiotu umowy:

- 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy – przekazanie Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej wymienionej w TOP,

- 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy – złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

3)	w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego określonego w ust. 2 – od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację określoną w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, do dnia zakończenia robót budowlanych. Szacuje się, że termin pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę będzie wynosił 8 miesięcy od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację określoną w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,  z tym zastrzeżeniem że ww. termin 8 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od czasu realizacji i zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 4 pkt 1) i 2) w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu zawarcia Umowy nie były w stanie przewidzieć:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania;

- zmiany przepisów prawa;

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych 
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

- wydania Polecenia Zmiany, w takiej sytuacji stosuje się § 8 ust. 4;

- konieczności   uwzględnienia  w opracowaniu  wniesionych  skarg  i  wniosków  do przedsięwzięcia, dla którego wykonywane jest opracowanie;

- wydłużenia czasu na ukończenie realizacji robót budowlanych realizowanych
w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy.

6. Wykonawca, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, będzie przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy
z wykonawcą robót oraz dokona modyfikacji dokumentacji projektowej wynikającej
z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców - nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia ich przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Strony postanawiają, że ilekroć w Umowie będą posługiwać się jedynie terminem „dni”

oznaczać to będzie dni kalendarzowe, a w przypadku „dni robocze” oznaczać to będzie

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

(wynagrodzenie)

- Łączne maksymalne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……….,…. zł, (słownie złotych: ……….. tysięcy zł …/100) plus 23% podatek VAT ……….,… zł (słownie złotych: ……… tysięcy ……….. zł ……./100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……..,…..zł (słownie złotych: ……….. tys. ……… zł …../100), na którą składa się:

1) maksymalne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1.  Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………,…… zł, (słownie złotych: ………. tysięcy ……… zł ……/100) plus 23% podatek VAT ………,… zł (słownie złotych: …….. tysięcy …….. zł ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……..,….. zł (słownie złotych: ……….tysięcy ………. zł ……/100).

Wynagrodzenie za poszczególne opracowania projektowe Strony ustalają zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Tabeli Opracowań Projektowych
i Czynności Nadzoru Autorskiego, plus podatek VAT.

2) maksymalne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……..,…… zł. (słownie złotych: ……. tysiące ……. zł ……/100) plus 23% podatek VAT ……..,……. zł (słownie złotych:  …… tysiąc …….. zł …../100, co łącznie stanowi kwotę brutto …….,…… zł (słownie złotych: …… tysięcy …….. zł …../100).

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi za faktycznie wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych
i Czynności Nadzoru Autorskiego.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tego podatku.

§ 3

(materiały wyjściowe)

- Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

§ 4

(nadzorowanie i zarządzanie realizacją Umowy)

- Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego 
w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i niniejszej Umowie.

- Zamawiający wyznacza Przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Dokumentacji (osoba każdorazowo pełniąca tę funkcję), który jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Przedstawiciel Zamawiającego może powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Po stronie Wykonawcy osobą do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………………, który będzie również pełnił obowiązki Głównego Projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

- Wykonawca wykona dokumentację określoną w § 1 ust. 1 w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:

  - realizacji Umowy zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,

  - informowania Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

  - przestrzegania praw patentowych i licencji.

§ 5

(kontrola postępu prac projektowych)

- Kontakty pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie Strony. Wszystkie ustalenia dokonywane będą na piśmie i  za pomocą poczty elektronicznej.

- Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia 
i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§ 6

(personel)

- Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 Umowy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

§ 7

(podwykonawcy)

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tożsamym z określonym w § 16 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 16 Umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 8

(polecenie zmiany)

- Zamawiający ma prawo:

  - zrezygnować z wykonania niektórych opracowań projektowych,

  - zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych,

  - nakazać wykonanie zamiennych opracowań projektowych,

  - zmienić ilość egzemplarzy opracowań,

a Wykonawca musi wykonać każde z tych poleceń.

- Polecenie zmiany wydane przez Zamawiającego nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia realizacji Umowy.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego ww. okoliczności.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania lub zmianę wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

  - wycenę prac projektowych objętych poleceniem zmiany, a nie ujętych w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego,

  - propozycję modyfikacji zobowiązań Umownych z uzasadnieniem ewentualnej zmiany terminu przekazania opracowań,

  - dostosowanie  wynagrodzenia  zgodnie  z zasadami określonymi w ust. 6 oraz ust. 7 – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Zamawiającego Strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany odpowiadają opisowi pozycji
w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną, wykonaną
w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji
z Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4, Zamawiający sprawdzi
w ciągu 7 dni roboczych jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę.

- Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6 oraz ust. 7 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i uzgodni 
z nim nową wycenę.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie 
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 
z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

§ 9

(odbiory)

- Odbiór dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 dokonany będzie z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej i w Specyfikacjach Technicznych, w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od jej przekazania protokołem. Termin ten liczony będzie od dnia jej przekazania, po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do przedmiotu odbioru.

- Przedmiot odbioru powinien spełniać wszystkie wymagania Umowy, być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień jego przekazania Zamawiającemu. Ponadto, powinien być w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację robót budowlanych, rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowalnych i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.

- Jeśli Zamawiający uzna, że przekazana do odbioru dokumentacja określona w § 1 ust. 1 wraz z innymi dokumentami do odbioru jest zgodna z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru kończy odbiór tej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia wad lub uzupełnienia braków, powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stwierdzonych na etapie odbioru dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie uzupełni braków, wskazanych przez Zamawiającego w piśmie z wyznaczonym terminem niezbędnym do ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad/uzupełnienie braków osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§10

(rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację określoną w § 1 ust. 1.

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji określonej w § 1 ust. 1  przez Zamawiającego i kończy się
z upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych realizowanych
w oparciu o tę dokumentację. Okres rękojmi szacowany jest na 32 miesiące od dnia zawarcia przez Strony niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminów: realizacji prac projektowych, procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem niniejszej Umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 Umowy. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Za wadę uznaje się w szczególności:

        - niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy,

        - jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

        - niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

        - obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,

        - obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,

        - sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

        - sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

        - nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli zgłosił on wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.

§ 11

(nadzór autorski)

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). 
W ramach nadzoru autorskiego Projektant, na wezwanie Zamawiającego, będzie:

  - wyjaśniał wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych zawartych w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót,

  - Stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji
z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 1,

  - Uzgadniał możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz analizował ewentualne roszczenia Wykonawcy robót, związane z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej, w tym: określał przyczyny wprowadzanych zmian, określał zakres wprowadzanych zmian, (istotna /nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniował parametry ujęte w STWIORB,

  - Udzielał wszelkich wyjaśnień, o których mowa w § 1 ust. 6, dotyczących zawartości dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 1, do pytań wykonawców zadawanych w trakcie przetargu na realizację zadania objętego ww. dokumentacją. Za ww. czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

  - Brał udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez   Zamawiającego i/lub Inżyniera, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,

  - Doradzał w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Nadzór będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego, a podstawę do podjęcia czynności nadzoru autorskiego stanowi zlecenie, wystawiane w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od wyznaczonej daty przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazanie zlecenia drogą elektroniczną.

- Wykonawca czynności nadzoru będzie wykonywał na zlecenie osób upoważnionych przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i/lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów i braków w dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, Wykonawca zapewni ich sporządzenie, w ramach rękojmi
w terminie wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i/lub uzupełniających  spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, powstałych w trakcie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni ich opracowanie na koszt Zamawiającego. Wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu
o Tabelę Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego.

- W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 6 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

§ 12

(płatności)

- Wynagrodzenie za odebraną dokumentację określoną w § 1 ust. 1 będzie wpłacane na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na kwotę ustaloną w Protokole odbioru. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru. Wielkość wynagrodzenia będzie zgodna z zapisami Specyfikacji Technicznej, odpowiedniej dla danej pozycji Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego.

- Nie dopuszcza się możliwości płatności za częściowe wykonanie dokumentacji określonej w § 1 ust. 1.

- W zakresie nadzoru autorskiego wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy za faktyczną ilość jednodniowych nadzorów projektanta na budowie, realizowanych na wezwanie Zamawiającego, wycenionych w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego. Każda płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za jeden jednodniowy nadzór projektanta na budowie obejmuje wszystkie koszty związane z wizytą na budowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie:

- w przypadku pozycji ryczałtowych – kwotę ustaloną w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy lub kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8,

- w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – kwota ustalona jako wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych określonych w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 8.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawianej faktury zgodnej z ust. 1 i 3 w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Należności z tytułu faktur za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….......................................

- Zmiana numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej Umowy, następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści Umowy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego
 o zmianie numeru rachunku bankowego należność przekazana na dotychczasowy nr rachunku bankowego uważana będzie za czynność skuteczną.

- Pismo informujące Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność z tytułu niniejszej umowy, powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody, uwierzytelniające umocowanie dla zakresu zmian.

- Jakiekolwiek zwłoka w uiszczeniu należnej płatności przekraczająca 60 dni od chwili upływu okresu podanego w ust. 6 będzie uprawniała Wykonawcę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności.

- Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856 z późn. zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§ 13

(kary umowne)

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

- naruszenia terminu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1) lub  § 1 ust. 4 pkt 2) lub w § 11 ust. 5 Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad lub wymianie rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w wykonaniu opracowań zamiennych i/lub uzupełniających określonych w § 11 ust. 7 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto dla tych opracowań, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- zwłoki w przyjeździe na teren budowy w wysokości kwoty obliczonej jako iloczyn 50% wynagrodzenia netto za jednodniowy pobyt projektanta na budowie oraz ilości dni roboczych zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony przy realizacji Umowy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1), z wyłączeniem sytuacji gdy odstąpienie nastąpi na podstawie § 14 ust. 2.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 14

(zakończenie umowy)

- Stronom – prócz uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie prawa do odstąpienia od umowy - przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy, 
w terminie 90 dni od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3,

- Suma kar umownych z powodów określonych w § 13 ust. 2 pkt 2) i 3) przekroczyła kwotę, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1),

- Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu Umowy,

- pomimo   uprzednich   dwukrotnych,   w   odstępach   co   najmniej   5-cio   dniowych, monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy.

W wypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. h) termin 90 dniowy liczy się od 6 dnia po wysłaniu drugiego monitu.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym
w § 12 ust. 10.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia dokumentację określoną w § 1 ust. 1 lub jej części.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 30 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy sporządzi wykaz dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 ze stopniem jej zaawansowania wraz z określeniem wartości według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży go wraz z przedmiotową dokumentacją do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego.

- W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 1), Przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności wykazu ze stanem faktycznym i sporządzi protokół odbioru wraz z zestawieniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, zostanie ustalona w oparciu o zestawienie, o którym mowa w ust. 4 oraz wycenę zawartą w Ofercie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne w zakresie określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 15

(informacje wrażliwe)

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Obowiązek zachowania poufności obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji osobom trzecim, ale również zakaz skorzystania z nich w interesie własnym lub w interesie osoby trzeciej. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów powstałych w trakcie realizacji Umowy oraz przekaże wszystkie oryginały dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Umowy Zamawiającemu wraz
z dokumentacją, określoną w § 1 ust. 1  do odbioru.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego 
i w sposób określony przez Zamawiającego.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie lub wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy nie zwalnia z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 16

(prawa autorskie)

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej.  Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy
i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

              - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz

              - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

                - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

                - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

                - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

                - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

                - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

                - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

                - nadawanie za pośrednictwem satelity,

                - reemisja,

                - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

                - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

                - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

                - wprowadzanie zmian, skrótów,

                - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

                - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wyżej wskazane wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa podczas 14 dniowych negocjacji.

4.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5. 	W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe w ramach niniejszej Umowy.

6.	W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

7.	Wykonawca jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami osób trzecich w zakresie określonym w ust. 6.

8.	Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 17

(cesja wierzytelności)

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 18 
(obowiązek informacyjny)

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest … .

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

- Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 19

(postanowienia końcowe)

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po upływie okresu rękojmi, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy pod rygorem poniesienia pełnej szkody poniesionej przez Zamawiającego z tytułu braku dostępu do danych i dokumentów.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego w Olsztynie.

- Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: