| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Promocja parków narodowych jako marki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość wydatków zaangażowanych | Proszę o wyjaśnienie przyczyny niskiego poziomu zaangażowania środków 48,54% w stosunku do 88,55% upływu czasu realizacji projektu. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W odniesieniu do części ryzyk brakuje informacji o zmianie w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” | Proszę o korektę. |