## Slide 1: Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Departament Projektów i Strategii, sierpień 2024 r.

## Slide 2: Podstawowe dane o PZIP
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – to rządowy program rozwoju w zakresie cyfryzacji państwa uchwalany na wniosek Ministra Cyfryzacji.
Obecny PZIP został przyjęty uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.
Okres obowiązywania: 2014 – 2024 r. (Okres obowiązywania PZIP został przedłużony do 31 grudnia 2024 r. uchwałą 232/2023 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r.)

## Slide 3: Cele PZIP JAKIE CELE NAM PRZYŚWIECAJĄ?
2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).
1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.
CELE
SZCZEGÓŁOWE
3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.
CEL GŁÓWNY
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami.

## Slide 4: Kierunki interwencji W JAKĄ STRONĘ KSZTAŁTUJEMY ZMIANĘ?
Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej.
2
Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela.
1
Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK.
3

## Slide 5: Kontekst strategiczny JAKIE INNE PROGRAMY WYPEŁNIAJĄ CELE PZIP?
Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024;
Narodowy Plan Szerokopasmowy;
Program Otwierania Danych Publicznych na lata 2021-2027;
Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych;
Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027;
Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (w trakcie prac).

## Slide 6: Kontekst unijny JAKI JEST STAN OBECNY?
Deklaracja tallińska – podpisana 6 października 2017 r.;
Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (Digital Single Market Strategy for Europe) – opublikowana 6 maja 2015 r.;
Plan na rzecz rozwoju e-administracji na lata 2016-2020 (eGovernment Action Plan);
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020);
Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. (EUR Lex 2481/22).

## Slide 7: Kontekst unijny CO NAS CZEKA W PRZYSZŁOŚCI?
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
  - 17 czerwca 2022 r. KPO został zaakceptowany przez Radę UE;
  - 9 grudnia 2022 r. podpisano Ustalenia Operacyjne ws. polskiego KPO między Polską a Komisją Europejską;
  - 1 czerwca 2023 r. KPO został zaakceptowany przez Komisję Europejską;
  - Na podstawie obustronnych uzgodnień 1 lipca 2024 r. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek Polski w sprawie drugiej rewizji KPO;
  - Zwieńczeniem prac było przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej 16 lipca 2024 r. decyzji wykonawczej w sprawie zmiany polskiego KPO;
  - Po rewizji KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform, a największa część środków KPO przeznaczona jest na tzw. „twin transition” czyli transformację klimatyczną (44,96%) oraz cyfrową (21,28%).

## Slide 8: PZIP – statusy działań
Plan zawiera 122 projekty zgłoszone przez 47 instytucji*.
W realizacji jest 5 projektów;
zakończono 104 projekty;
odstąpiono od realizacji 8 projektów;
planowanych bądź w przygotowaniu są 3 projekty;
2 projekty zostaną dopiero uruchomione**.
*W tym 13 resortów i 34 instytucje podległe lub nadzorowane przez ministerstwa.
**Są to projekty MZ o charakterze utrzymaniowym.

## Slide 9: Rozkład projektów WEDŁUG PARTNERÓW PZIP
Podmiot | Liczba projektów
MC | 18
MEN/MNiSW | 15
MF | 4
MI | 9
MKiŚ | 3
MKiDN | 13
MON | 2
MRIPS | 8
MRiRW | 3
MRiT | 11
MSWiA | 8
MS | 7
MZ | 15
GUS | 6
RARS | 1
SUMA | 123*
* Jeden projekt jest wspólny dla MC i MSWiA.

## Slide 10: Rozkład projektów w czasie ANALIZA TERMINOWOŚCI
 | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Faza przygotowania |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
Faza planowania |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
Faza realizacji |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
Zakończony | 3 | 12 | 30 | 22 | 37 |  |  |  | 
* W tabeli nie zostały uwzględnione dwa projekty utrzymaniowe i 8 projektów, od których realizacji odstąpiono.

## Slide 11: Wnioski z analizy terminowości CO MÓWIĄ NAM DANE
W 2023 r. zakończono realizację 37 działań z Załącznika nr 2.
Dwa projekty z terminem realizacji na 2024 r. są w fazie realizacji. Ogółem w realizacji jest pięć projektów (z czego pozostałe mają zaplanowany termin realizacji kolejno na 2025 r., 2026 r. i 2027 r.)
W przygotowaniu lub planowaniu są trzy działania (z terminem realizacji na 2026 r.).

## Slide 12: Monitorowanie wskaźników (1/3)
Nazwa wskaźnika* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Wartość docelowa (2022)
Poziom zorientowania na użytkownika e-usług (eGovernment Benchmark) | 78% | 75% | 79% | 82% | 86% | 88% | 85%* | 88,6% | 90,7% | 85%
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną (GUS/Eurostat) | 26,6% | 30,2% | 30,8% | 35,5% | 40,4% | 41,9% | 47,5% | 55,4% | 58,5% | 50%
*W 2021 r. zmieniono metodykę stosowaną w badaniu eGovernment Benchmark.

## Slide 13: Monitorowanie wskaźników (2/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (GUS/MC) | 32% | 37% | 60,6% | 71,6% | 71,3% | 73,6% | 73,1% | 79,8% | bd* | 75%
Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej (GUS/MC) | 13% | 16,1% | 19% | 9,9% | 9,1% | 21,6% | bd** | bd | bd | 55%
*Wartość wskaźnika za 2023 r. nie jest jeszcze znana
**W 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika.

## Slide 14: Monitorowanie wskaźników (3/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek osób posiadających profil zaufany (MC) | 1,09% | 2,22% | bd | 5% | 14,8% | 38,51% | 43,35% | 51,07% | 45,19%* | 35%
Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (GUS/Eurostat). | 40,1% | 44,4% | 46,4% | 45,9% | 44,4% | 50,3% | bd** | bd | bd | 56%
*Wartość wskaźnika za 2023 r. jest niższa niż za 2022 r., ponieważ w 2023 r. wygasły profile zaufane o ważności automatycznie przedłużanej podczas pandemii.
**GUS zmienił metodologię badania wskaźnika, przez ten wzgląd dane za 2021 r. nie są porównywalne.

## Slide 15: Wskaźniki – co się zmieniło
1. W 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika pn. „Udział dokumentów elektronicznych wysłanych przez jednostki administracji państwowej przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w ogóle wysłanych dokumentów”.
Odstąpienie zostało uargumentowane trudnością w uzyskaniu rzetelnych danych oraz wysoką wrażliwością na wartości skrajnie wysokie, która powodowała, że dane były niereprezentatywne dla ogółu badanych jednostek.
2. W przypadku wskaźnika pn. „Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe” nastąpiła zmiana metodologii, przez ten wzgląd dane za 2021 r. nie mogą być porównywalne.

## Slide 16: W stronę nowego PLANOWANE ZADANIA
Minister Cyfryzacji prowadzi prace nad nowym dokumentem o charakterze strategicznym w dziedzinie informatyzacji państwa, zwanym "strategią", którego celem będzie określenie kierunków procesu informatyzacji państwa. Podstawę prawną dla Strategii będzie stanowił projektowany art. 12aa-12ad ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (UC44). Projekt zakłada jednoczesne uchylenie art. 12b ustawy o informatyzacji, stanowiącego obecnie podstawę prawną dla PZIP.
Strategia zastąpi PZIP, a zakresem przedmiotowym obejmie działania będące w zakresie kompetencji Rady Ministrów. Strategia zabezpieczy istnienie podstaw prawno-strategicznych procesów cyfrowych oraz KPO i FERC.

## Slide 17: Państwo inteligentnej cyfryzacji KONSULTACJE SPOŁECZNE, 24.06.2024, PGE NARODOWY
6 paneli tematycznych – cyfrowe państwo, cyberbezpieczeństwo administracji, biznesu i obywateli, nowe technologie: sztuczna inteligencja, technologie przełomowe, deep tech, cyfrowe kompetencje i kadry, łączność oraz dane;
Moderatorzy – dyrektorki i dyrektorzy departamentów Ministerstwa Cyfryzacji;
300 uczestników – rozmowy, dyskusje, pytania.
Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w trakcie paneli zostały wykorzystane w dalszych pracach nad Strategią. Zebrane notatki ze spotkania, wraz z odpowiedziami na zadane pytania i zapisy transmisji z wydarzenia zostały udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyfryzacji-panstwa--podsumowanie-konsultacji-spolecznych-ministerstwa-cyfryzacji

## Slide 18: D z i ę k u j ę z a u w a g ę