**Kolaudacja odbiorów i rozliczenia robót na koszt wspólny przyjęty przez Grupę R w 2023 r.**

Prace wykonane przez stronę czeską:

**1. Olza (Olše) – Cieszyn (Český Těšín) km 38,850, pomiędzy znakami granicznymi 84/2 -84/4, I odcinek granicy.**

Strona czeska przeprowadziła remont w/w odcinka na koszt wspólny, który uległ uszkodzeniu na skutek wezbrań powodziowych, które miały miejsce w 2020 r. Prace były wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową (pkt IV.2.8/56.R, pkt 3.4.8/6. posiedzenia) wartość robót na koszt wspólny wynosi 408 787 SJ,-.

Grupa R przeprowadziła kolaudację podczas 59 narady Grupy R

Strona polska otrzymała 1 egzemplarz operatu kolaudacyjnego.

**2. Opawica (Opavice) , km 10,580, znak graniczny 99/13, II odcinek granicy, Lenarcice (Linhartovy)**

Strona czeska przeprowadziła remont w/w odcinka u ujścia potoku Burkwickiego   
na koszt wspólny, wykonany remont zniszczonego dna i brzegów cieku Opawica został wykonany zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową (pkt IV.2.7/56.R, pkt 3.4.7/6. posiedzenia), wartość robót na koszt wspólny wynosi 195 571,- SJ

Grupa R przeprowadziła kolaudację podczas 59 narady Grupy R

Strona polska otrzymała 1 egzemplarz operatu kolaudacyjnego.