Załącznik nr 4

do Umowy z dnia ……….grudnia 2023 r. na realizację programu "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”

Wskaźniki monitorowania Umowy
oraz oceny poziomu zarządzania

Postanowienia ogólne

- Zarządca zobowiązany jest do objęcia systemem monitorowania wskaźników, dokonywania ocen poziomu realizacji oraz ewaluacji bieżącej Umowy.

- Monitorowanie prowadzone jest w całym okresie obowiązywania Umowy.

Zarządca przedstawia Ministrowi informację o wielkościach uzyskiwanych wskaźników w raporcie rocznym z realizacji Umowy za rok poprzedni, odnosząc się do odchyleń od wartości prognozowanych na dany rok, występujących trendów zmian na przestrzeni lat, w tym także od wartości określonych jako bazowe.

- Lista wskaźników według niniejszego załącznika nie ma charakteru zamkniętego.

Strony Umowy w ramach uzgodnień wzajemnych mogą wprowadzić jej uzupełnienie, w formie aneksu do Umowy. W tej formie mogą również ograniczyć listę do wybranych wskaźników.

- Załącznik niniejszy określa:

  - definicje wskaźników;

  - wielkości wskaźników uzyskanych w roku bazowym oraz do uzyskania przez Zarządcę w toku realizacji Umowy;

  - sposoby określania wartości wskaźników, źródła danych do ich wyliczeń oraz inne obowiązujące w tym zakresie warunki.

- Zarządca, zgodnie z postanowieniami punktu 8.2.4. Umowy, zobowiązany jest do odniesienia się do uzyskanych wielkości wskaźników w raporcie rocznym.

- Wielkości wskaźników zaprognozowane do uzyskania w kolejnych latach obowiązywania Umowy – w ramach wzajemnych uzgodnień Stron – mogą być skorygowane w rezultacie zaistnienia nowych okoliczności, zmian sposobów wyliczania będących rezultatem zmiany systemów pozyskiwania i magazynowania danych bazowych lub ujawnienia nowych potrzeb.

- Wskaźnik obligatoryjny – wskaźnik stanowiący zadanie planowe, którego wartość Zarządca zobowiązany jest uzyskać w okresie obowiązywania Umowy i który podlega rozliczaniu w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. i 9.1.8. Umowy oraz postanowieniom pkt 9.2.1. lit. f Umowy.

- Wskaźnik informacyjny – podlega rozliczaniu oraz postanowieniom pkt 9.2.1. lit. f Umowy, o ile został ujęty w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. i 9.1.8. Umowy oraz z zastrzeżeniem terminów określonych przy nazwach poszczególnych wskaźników (o ile występują).

    - Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%)

- Nazwa

- „Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%)”. Wskaźnik obligatoryjny. Pierwszy wskaźnik realizacji celu głównego Programu.

- Definicja

  - Wskaźnikiem monitorowania realizacji celu głównego Programu jest wskaźnik określający efektywność zarządzania infrastrukturą kolejową poprzez poprawę
i zapewnienie trwałości jej parametrów;

  - Wskaźnik wyrażony jako udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych;

  - Wartość wskaźnika wyznaczana jest w oparciu o długość torów głównych zasadniczych i szlakowych;

  - Jednostką miary wskaźnika jest procent (%);

  - Za spełniające standardy uznaje się te odcinki linii kolejowych, które zgodnie z wynikami dokonywanych przez Zarządcę badań diagnostycznych, pomiarów i oględzin kwalifikuje się jako uzyskujące syntetyczną ocenę dobrą i dostateczną. Standardy utrzymania określono w załączniku nr 3 do Umowy;

  - W dokonywanych ocenach wyników badań, o których mowa w punkcie 2.5., obowiązujące są następujące kryteria:

- ocena dobra – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów nawierzchni, brak ograniczeń eksploatacyjnych;

- ocena dostateczna – potrzeba wymian elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych;

- ocena niezadowalająca – konieczna kompleksowa wymiana nawierzchni, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz duża ilość ograniczeń eksploatacyjnych.

- Źródła danych

Syntetyczna ocena stanu technicznego linii kolejowych (nawierzchni kolejowej) na podstawie badań diagnostycznych, pomiarów i oględzin.

- Wartość oczekiwana

- Wskaźnik podlega monitorowaniu w cyklu rocznym;

- Wskaźnik określany jest na ostatni dzień roku sprawozdawczego z dokładnością do 0,1%;

- Zarządca zobowiązany jest zapewnić uzyskanie następujących wartości wskaźnika w poszczególnych latach obowiązywania Umowy:

| Wskaźnik [%] | Oczekiwana wartość wskaźnika w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

    - Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) na eksploatowanych liniach

- Nazwa

- „Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) 
na eksploatowanych liniach kolejowych będących w zarządzie Euroterminal Sławków”. Wskaźnik obligatoryjny. Drugi wskaźnik realizacji celu głównego Programu.

- Definicja

- Wskaźnik definiowany jest jako iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu jazdy pociągów upływającego wg rozkładu jazdy od odjazdu z punktu początkowego do przyjazdu do punktu końcowego biegu pociągu na eksploatowanej linii kolejowej nr 665, będącej w zarządzie Euroterminal Sławków;

- Wskaźnik wyznaczany jest dla wszystkich pociągów ujętych w rozkładzie jazdy;

- Przyjmuje się równoważność roku sprawozdawczego z okresem obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

- Źródła danych

Wykorzystywane w obliczeniach średniej prędkości kursowania pociągów (prędkości handlowej w km/h) czasy jazdy pociągów oraz długości ich tras dotyczą pociągów, których rozkład jazdy został zarządzony do realizacji w Systemie Konstrukcji Rozkładu Jazdy.

- Wartość oczekiwana

  - Wskaźnik podlega monitorowaniu w cyklu rocznym, z zastrzeżeniem pkt 3;

  - Zarządca zobowiązany jest zapewnić uzyskanie następujących wartości wskaźnika w latach 2024-2028:

| Wskaźnik [km/h] | Oczekiwana wartość wskaźnika w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) na eksploatowanych linii kolejowej nr 665 będących w zarządzie Euroterminal Sławków | ≥30,00 | ≥32,00 | ≥34,00 | ≥36,00 | ≥38,00 |

    - Efektywność kosztowa

- Nazwa

- „Koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na linii kolejowej 
nr 665 zarządzanej przez Euroterminal Sławków (zł/pockm)” Wskaźnik obligatoryjny. Trzeci wskaźnik monitorowania realizacji celu głównego Programu.

- „Koszty działalności związanej z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury ponoszone na 1 km linii kolejowej zarządzanej przez Euroterminal Sławków 
(tys. zł/km)”. Wskaźnik obligatoryjny. Wskaźnik uzupełniający monitorowania realizacji Programu.

- Definicja

  - Wskaźnik efektywności kosztowej nr 4) wymieniony w pkt 1, definiowany jest jako iloraz kosztów całkowitych zarządcy i ilości wykonanej pracy eksploatacyjnej na linii kolejowej nr 665 zarządzanej przez Euroterminal Sławków;

Wskaźnik wyznaczany jest dla rocznych kosztów całkowitych zarządcy oraz ilości wykonanej pracy eksploatacyjnej na linii kolejowej zarządzanej przez Euroterminal Sławków wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.

  - Wskaźnik efektywności kosztowej nr 5) wymieniony w pkt 1, definiowany jest jako iloraz kosztów całkowitych zarządcy i długości linii kolejowej nr 665 zarządzanej przez Euroterminal Sławków;

Wskaźnik wyznaczany jest dla rocznych kosztów całkowitych zarządcy oraz długości linii kolejowej nr 665 zarządzanej przez Euroterminal Sławków wg stanu na dzień 
31 grudnia danego roku.

- Źródła danych

- Wartość oczekiwana

  - Wskaźniki, wymienione w pkt 1, podlegają monitorowaniu w cyklu rocznym;

  - Zarządca zobowiązany jest zapewnić uzyskanie następujących wartości wskaźników w poszczególnych latach obowiązywania Umowy:

| Nr wskaźnika | Wskaźnik | Jedn. miary | Oczekiwana maksymalna wartość wskaźnika w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 4 | Koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na linii kolejowej nr 665 zarządzanej przez Euroterminal Sławków (zł/pockm) | zł/1 pockm | ≤ 263,57 | ≤ 328,93 | ≤ 365,52 | ≤ 428,70 | ≤ 474,37 |
| 5 | Koszty działalności związanej z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury ponoszone na 1 km linii kolejowej zarządzanej przez Euroterminal Sławków (tys. zł/km) | tys.zł/pockm | ≤113,57 | ≤142,44 | ≤158,29 | ≤185,65 | ≤205,43 |

    - Poprawa poziomu bezpieczeństwa

- Nazwa

- „Liczba zdarzeń kolejowych na sieci normalnotorowej EUROTERMINAL SŁAWKÓW szt./tys. pockm.” Wskaźnik obligatoryjny. Wskaźnik uzupełniający monitorowania realizacji Programu.

- Definicja

  - Wskaźnik 6) wyrażony jest jako iloraz liczby zdarzeń kolejowych na sieci normalnotorowej zarządzanej przez Euroterminal Sławków i zrealizowanej pracy eksploatacyjnej wykonanej przez wszystkie pociągi na powyższej sieci.

- Źródła danych

System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej, Baza Wypadki i Wydarzenia,

- Wartość oczekiwana

  - Wskaźniki podlegają monitorowaniu w cyklu rocznym;

  - Wskaźniki będą przyjmowały następujące wartości w kolejnych latach:

| Wskaźnik | Oczekiwana wartość wskaźnika w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Liczba zdarzeń kolejowych na sieci szt./tys. pockm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Niezawodność

- Nazwa

- „Średnia liczba wykrytych nieprawidłowości w infrastrukturze powodujących zamknięcie lub wyłączenie z eksploatacji, przypadająca na 1 km infrastruktury” Wskaźnik obligatoryjny.

- Definicja

  - Wskaźnik 7)

    - Wskaźnik średniej liczby wykrytych nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej (tory, rozjazdy, przejazdy, skrzyżowania) przypadających na 1 km eksploatowanej infrastruktury kolejowej, dla których dokonano badań technicznych. Za spełnienie warunku właściwego uważa się stan, w którym Wskaźnik w kolejnych latach obowiązywania umowy osiągać będzie wartości nie większe od wartości oczekiwanych. Wskaźnik w każdym roku trwania umowy będzie wyliczany po badaniu technicznym całej infrastruktury kolejowej.

    - Wskaźnik określany jest jako średnia liczba wykrytych nieprawidłowości przypadająca na 1 km eksploatowanej infrastruktury, na której dokonano badań. Każdego roku badanie przeprowadza się na całej eksploatowanej infrastrukturze kolejowej.

- Źródła danych

Wskaźnik określany będzie na podstawie protokołu z przeprowadzonego badania technicznego stacji.

- Wartość oczekiwana

4.1.     Wskaźniki podlegają monitorowaniu w cyklu rocznym;

4.2.     Wskaźniki będą przyjmowały następujące wartości w kolejnych latach:

| Wskaźnik | Oczekiwana wartość wskaźnika w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Średnia liczba nieprawidłowości w infrastrukturze powodujących zamknięcie lub wyłączenie z eksploatacji, przypadająca na 1 km eksploatowanej infrastruktury. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |