| Nazwa dokumentu: raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone zmiany/ wyjaśnienia |
| 1 | MC | 2 Postęp finansowy. | Pomimo upływu 14,29 % czasu realizacji projektu w kolumnie wartość środków zaangażowanych wpisano wartość 0. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu” | Proszę o wskazanie przyczyny braku zaangażowania środków lub stosowną korektę raportu. | Beneficjent wyjaśnia, że brak zaangażowania środków wynika z konieczności wprowadzenia Partnera do projektu co związane było z opracowaniem obszernej modyfikacji całego wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności określeniem ról Partnerów, podziałem zadań oraz budżetu projektu. W dniu 20.12.2019 r. Beneficjent otrzymał informację od Instytucji Pośredniczącej o zatwierdzeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. W następstwie powyższego dopiero od stycznia 2020 r. rozpoczęły się działania w następstwie, których zostaną zaangażowane środki. |
| 2 | MC | 3 Postęp rzeczowy Kamienie milowe. | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. Przedstawiona w informacja dla części kamieni milowych nie spełnia wymagania wynikającego z instrukcji wypełnienia raportu. Przykładowo dla kamienia milowego „Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu” określono, że wskaźnik „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” zostanie osiągnięty poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie. | Proszę o korektę raportu. | Odniesiono się do propozycji zmian zapisów i skorygowano wartości docelowe wskaźników określonych dla projektu w danym kamieniu milowym wraz przewidywanym terminem ich osiągnięcia. |