| Nazwa projektu Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych” Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Weronika Byłeń, p.o. Naczelnika w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, tel. 882 358 828, w.bylen@mz.gov.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data sporządzenia: 13.12.2024 r. Źródło: Upoważnienie ustawowe Art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCENA SKUTKÓW REGULACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jaki problem jest rozwiązywany? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego program wieloletni, zwany dalej „Programem”, pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych", ma na celu: - zwolnienie przyznanych na 2024 r. środków z budżetu państwa w wysokości 55 122 000 zł; - zwiększenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji z kwoty 805 964 000 zł do kwoty 812 742 418 zł tj. o kwotę 6 778 418 zł, które spowodowane jest pozyskaniem dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „WFOŚiGW”, w postaci dotacji w wysokości 1 614 340 zł oraz udzielonej pożyczki dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie, zwany dalej: „Szpitalem” w wysokości 4 822 078 zł, która wykazana jest w projektowanej uchwale jako środki własne Szpitala. Pozyskane środki z WFOŚiGW zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w zadaniu nr 6 pn.: Uniwersyteckie Ponadregionalne Centrum Chirurgii Głowy i Szyi. Ponadto zwiększeniu uległy środki własne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego o kwotę w wysokości 342 000 zł, która została przeznaczona w zadaniu nr 1 pn.: „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego” na opłacenie w 2023 r. polisy ubezpieczeniowej zawartej celem uniknięcia ewentualnych zagrożeń podczas realizacji zadania. - wydłużenie trwania programu wieloletniego o 1 rok, tj. do 2027 r.; - zmianę finansowania w poszczególnych latach realizacji Programu w związku z niewydatkowaniem w poszczególnych latach pełnych kwot przewidzianych w uchwale nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”, co wpływa również na konieczność zmiany stopnia miernika. Niewydatkowanie środków spowodowane jest opóźnieniem w realizacji inwestycji, które rozpoczęło się już w 2022 r. z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zadaniach realizowanych w Programie, z powodu złożenia ofert przekraczających zaplanowane środki. Ogłoszenie uchwały nr 127/2023 r. z dnia 5 lipca 2023 r., która zwiększała środki na realizację Programu pozwoliła na zakończenie prowadzonych postępowań przetargowych w przedmiocie wyłonienia wykonawców w trzech zadaniach tj. zadaniu nr 1, zadaniu nr 4 i zadaniu nr 6. Złożenie przez jednego z oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie wyboru wykonawcy spowodowało późne podpisanie umowy dla zadania nr 1. Natomiast w zadaniu nr 4 oraz w zadaniu nr 6 podpisanie umów z wykonawcami robót nastąpiło w lipcu 2023 r. Z uwagi na późniejsze niż planowano rozpoczęcie prac oraz zaplanowaną kolejność prac do wykonania nie było możliwości uzyskania efektów, które pozwalałby w pełnej wysokości wykorzystać środki dotacyjne przyznane na lata 2023 i 2024. Ponadto, z uwagi na podjętą uchwałę nr 2/2023 przez Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana nazwy szpitala uczestniczącego w programie z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, konieczna jest również zmiana nazwy programu. Obecna nazwa programu w brzmieniu „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych” zmieni nazwę na „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”. Zmiana nazwy szpitala została usankcjonowana stosownym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konieczne jest podjęcie uchwały Rady Ministrów obejmującej zwiększenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji, zmianę nazwy Programu, wydłużenia realizacji o rok oraz zmianę finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania zadania) następujący sposób: ‘ - w rozdziale 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza: - 2020 r. – 1 327 tys. zł (bez zmiany), - 2021 r. – 4 631 tys. zł (bez zmiany), - 2022 r. – 1 116 tys. zł (bez zmiany), - 2023 r. – 9 816 tys. zł (było 70 182 tys. zł – zmniejszenie o 60 366 tys. zł), - 2024 r. – 106 700 tys. zł (było 118 058 tys. zł – zmniejszenie o 11 358 tys. zł), - 2025 r. – 107 089 tys. zł (było 101 323 tys. zł – zwiększenie o 5 766 tys. zł), - 2026 r. – 112 607 tys. zł (było 148 544 tys. zł – zmniejszenie o 35 937 tys. zł), - 2027 r. – 101 895 tys. zł (było 0 tys. zł – zwiększenie o 101 895 tys. zł); - w rozdziale 851112 – Szpitale kliniczne: - 2020 r. – 9 487 tys. zł (bez zmiany), - 2021 r. – 15 504 tys. zł (bez zmiany), - 2022 r. – 9 266 tys. zł (bez zmiany), - 2023 r. – 7 298 tys. zł (było 56 805 tys. zł – zmniejszenie o 49 507 tys. zł), - 2024 r. – 51 422 tys. zł (było 95 186 tys. zł – zmniejszenie o 43 764 tys. zł), - 2025 r. – 157 296 tys. zł (było 101 357 tys. zł – zwiększenie o 55 939 tys. zł), - 2026 r. – 104 144 tys. zł (było 69 312 tys. zł – zwiększenie o 34 832 tys. zł), - 2027 r. – 2 500 tys. zł (było 0 tys. zł – zwiększenie o 2 500 tys. zł). Pozyskane dodatkowe środki z WFOŚiGW otrzymane w formie pożyczki w kwocie 4 822 tys. zł (które w projektowanej uchwale wykazane są jako środki własne Szpitala) oraz dotacji w wysokości 1 614 tys. zł, (które w projektowanej uchwale wykazane są jako środki z innych źródeł), przeznaczone na termomodernizację budynku dla zadania nr 6 „Uniwersyteckie Ponadregionalne Centrum Chirurgii Głowy i Szyi” oraz zwiększenie środków własnych w kwocie 342 tys. zł. które przeznaczone zostały na zapłatę zawartej polisy ubezpieczeniowej dla zadania nr 1 pn.: „Budowa budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego” powoduje konieczność zmiany finansowania w następujący sposób: - w zakresie środków własnych: - 2019 r. – 15 tys. zł (bez zmiany), - 2020 r. – 12 tys. zł (bez zmiany), - 2021 r. – 182 tys. zł (bez zmiany), - 2022 r. – 643 tys. zł (bez zmiany), - 2023 r. – 483 tys. zł (było 429 tys. zł – zwiększenie o 54 tys. zł), - 2024 r. – 3 297 tys. zł (było 717 tys. zł – zwiększenie o 2 580 tys. zł), - 2025 r. – 2 529 tys. zł (było 900 tys. zł– zwiększenie o 1 629 tys. zł), - 2026 r. – 1 869 tys. zł (było 968 tys. zł – zwiększenie o 901 tys. zł); - dodanie w uchwale dodatkowego przepisu o innym źródle finansowania w następujący sposób: - 2024 – środki z innych źródeł – 1 614 tys. zł. . Zmiana finansowania wpłynie również na mierniki stopnia realizacji inwestycji ujęte w programie stanowiącym załącznik do uchwały. Zmiana uchwały umożliwi podpisanie aneksu nr 5 do umowy ramowej nr DOI/PUM/73014/85112/6220/1209/88/235/236 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz aneksowanie obowiązującej umowy wykonawczej nr DOI/PUM/73014/85112/6220/1209/88/2024/20/21 na udzielenie dotacji na dofinansowanie na 2024 r., zawartej między Ministrem Zdrowia a Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie. Mierzalne efekty realizacji programu pozostają bez zmiany i są nimi: 1) zwiększenie liczby łóżek z 173 do 256 (wzrost o 83 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 59 900 m² do 118 486 m² i 2380 m2 powierzchni przebudowanej; 3) zwiększenie miejsc parkingowych: z 743 do 1293 wzrost o 550. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podmioty, na które oddziałuje projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa |  |  | Wielkość |  |  |  |  |  |  |  | Źródło danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oddziaływanie |  |  |  |  |  |
| minister właściwy do spraw zdrowia |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | n/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zmiana harmonogramu finansowania ze środków budżetu państwa w latach 2023–2027; - wydłużenie Programu o rok |  |  |  |  |  |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | n/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - wydłużenie Programu o rok; - zwiększenie udziału środków własnych |  |  |  |  |  |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | n/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - wydłużenie Programu o rok; - zwiększenie udziału środków własnych; - dodanie źródła finansowania i zwiększenie wartości inwestycji |  |  |  |  |  |
| - Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie były prowadzone pre-konsultacje projektu uchwały. Ze względu na zakres i charakter projektowanej uchwały, nie jest uzasadnione przesyłanie jej do konsultacji publicznych oraz do opinii partnerów społecznych. Projekt uchwały jest procedowany zgodnie z § 61 ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2024 r. poz. 806), z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Odstąpienie od procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania przedmiotowego projektu wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwały do harmonogramu realizacji inwestycji oraz do procedowanej ustawy budżetowej na rok 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na sektor finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ceny stałe z …… r.) |  |  |  | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 2024 |  | 1 2025 |  | 2 2026 | 3 2027 |  |  |  | 4. |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Łącznie (0-10) |  |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki (oddzielnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem |  |  |  | -50,93 |  | +63,32 |  | -0,20 | +104,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +116,58 |  |
| budżet państwa |  |  |  | -55,12 |  | +61,70 |  | -1,10 | +104,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +109,87 |  |
| środki własne |  |  |  | +2,58 |  | +1,62 |  | +0,90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5,10 |  |
| środki z innych źródeł (WFOŚiGW) |  |  |  | +1,61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,61 |  |
| Saldo ogółem |  |  |  | +50,93 |  | -63,32 |  | +0,20 | -104,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,58 |  |
| budżet państwa |  |  |  | +55,12 |  | -61,70 |  | +1,10 | -104,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -109,87 |  |
| Środki własne |  |  |  | -2,58 |  | -1,62 |  | -0,90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,10 |  |
| środki z innych źródeł (WFOŚiGW) |  |  |  | -1,61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,61 |  |
| Źródła finansowania |  | Budżet państwa w części 46 – Zdrowie – środki w wysokości 802 098 tys. zł, Środki własne – kwota 9 030 tys. zł, Środki z innych źródeł (WFOŚiGW) – kwota 1 614 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | W tabeli przedstawiającej skutki finansowe jako rok bazowy (0) przyjęto 2024 r. Źródła finansowania po zmianie uchwały przedstawiają się następująco: Budżet państwa w części 46 – Zdrowie – 802 098 tys. zł: - 2019 r. – 0 tys. zł; - 2020 r. – 10 814 tys. zł; - 2021 r. – 20 135 tys. zł; - 2022 r. – 10 382 tys. zł; - 2023 r. – 17 114 tys. zł; - 2024 r. – 158 122 tys. zł; - 2025 r. – 264 385 tys. zł; - 2026 r. – 216 751 tys. zł; - 2027 r. – 104 395 tys. zł. Środki własne – kwota 9 030 000 zł: - 2019 r. – 15 tys. zł; - 2020 r. – 12 tys. zł; - 2021 r. – 182 tys. zł; - 2022 r. – 643 tys. zł; - 2023 r. – 483 tys. zł; - 2024 r. – 3 297 tys. zł; - 2025 r. – 2 529 tys. zł; - 2026 r. – 1 869 tys. zł. Środki z innych źródeł (WFOŚiGW) kwota 1 614 tys. zł: 2024 r. – 1 614 tys. zł. W celu zobrazowania wprowadzonych zmian w finansowaniu realizacji Programu w latach 2023-2027 przedstawiono zmiany w poniższej tabeli: Skutki wprowadzonych zmian. 0; 1; 2; 3; 4.; Łącznie (0-4). 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. Dochody ogółem. budżet państwa. JST. pozostałe jednostki (oddzielnie). Wydatki ogółem; -109,82; -50,93; 63,32; -0,2; 104,39; 6,76. budżet państwa; -109,87; -55,12; 61,7; -1,1; 104,39; 0. środki własne; 0,05; 2,58; 1,62; 0,9; 0; 5,15. środki z innych źródeł (WFOŚiGW); 0; 1,61; 0; 0; 0; 1,61. Saldo ogółem; 109,82; 50,93; -63,32; 0,2; -104,39; - 6,76. budżet państwa; 109,87; 55,12; -61,7; 1,1; -104,39; 0. Środki własne; -0,05; -2,58; -1,62; -0,9; 0; -5,15. środki z innych źródeł (WFOŚiGW); 0; -1,61; 0; 0; 0; -1,61. Skutki finansowe związane z realizacją Programu mieszczą się w ramach ustalenia zawartego w art. 131c ust. 1–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.), w ramach corocznego limitu, bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. |
| - Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas w latach od wejścia w życie zmian |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Łącznie (0-10) |
| W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.) | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ujęciu niepieniężnym | duże przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  | Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację dużych przedsiębiorstw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |  |  |  | Projekt ustawy nie będzie miął wpływu na sytuację sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  | Program wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej i organizację opieki zdrowotnej, zapewniając lepszy zakres świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osoby niepełnosprawne, osoby starsze |  |  |  |  |  | Inwestycja wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej zapewniając większą dostępność świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych i osób starszych, oraz lepszy standard udzielanych świadczeń. Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niemierzalne | (dodaj/usuń) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń |  | Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak nie nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz: Nie dotyczy. Uchwała nie wprowadza dodatkowych obowiązków informacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy (nie zmienia się liczba personelu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wpływ na pozostałe obszary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe |  |  |  |  | demografia mienie państwowe inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | informatyzacja zdrowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omówienie wpływu |  | Realizacja Programu wieloletniego „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1w Szczecinie, w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych” podniesie jakość świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem kompleksowości leczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych badań naukowych z równoczesną racjonalizacja ponoszonych kosztów, wprowadzi zmiany w systemie opieki zdrowotnej poprzez ścisłą współpracę ośrodka klinicznego z jednostką kliniczno-dydaktyczno-badawczą, co skutkować będzie wprowadzeniem form leczenia dostępnych dotychczas wyłącznie poza granicami naszego kraju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, natomiast zakończenie realizacji Programu jest planowane na 2027 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miernikiem realizacji celu jest udział realizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych. Zmiana mierników ujęta jest w Programie stanowiącym załącznik do procedowanej uchwały. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |