|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „*Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym*”*** (*wnioskodawca Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, beneficjent Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.:   * „Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbiory sprzętu dokonane przez lidera i partnerów”; * „Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”; * „Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań”.   nie została wskazana przyczyna przekroczenia planowanego terminu realizacji kamieni milowych. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zmieniono planowaną datę osiągnięcia kamieni milowych: KM 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu | Zmieniono planowaną datę osiągnięcia wskaźników projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |