|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”*** *(wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków zaangażowanych" zmniejszyła się wartość w stosunku do poprzedniego dnia raportowania. Jeżeli nie zmieniono całkowitego kosztu projektu w ostatnim kwartale, wartość musi być większa lub równa wartości wykazanej w poprzednim dniu raportowania. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "wartość osiągnięta od początku realizacji projektu" dla wskaźników pn.:   * "Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” wykazano wartość 0, podczas gdy powiązany z nim kamień milowy pn. "Budowa portalu do udostępniania zasobów" ma status "osiągnięty". | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "rzeczywista data wdrożenia" nie wprowadzono wartości, a jednocześnie przekroczono "planowaną datę wdrożenia" produktu pn. "API" oraz „klucze API” | Proszę o wyjaśnienie przekroczenia założonego terminu oraz wskazanie skutków tego faktu dla osiągnięcia celów projektu. |  |