|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”*** *(wnioskodawca Uniwersytet Wrocławski, beneficjent Uniwersytet Wrocławski)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Brak wyjaśnienia przyczyny opóźnienia w kamieniu milowym „Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych” | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wykazano wartość 0 w przypadku KPI:   * „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” * „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego”,   podczas gdy dla kamienia milowego „Wykonanie cyfrowych odwzorowań obiektów przeznaczonych do digitalizacji” określono status „w trakcie realizacji” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości osiągniętych dla KPI wykazanych w raporcie. |  |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Nie zarejestrowano rzeczywistej daty wdrożenia dla „Portalu Leopoldina on-line”, której wprowadzenie wynika z faktu osiągnięcia kamienia milowego „Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu LEOPOLDINA online". | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |