**UMOWA NR ZG.7331.20.2022**

**na wykonanie ogrodzenia zapachowego na terenie Nadleśnictw Oborniki, Pniewy i Łopuchówko zgodnie z** **Rozporządzeniem Wojewody** **Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa wielkopolskiego z późniejszymi zmianami.**

zawarta w Dąbrówce Leśnej, w dniu …….. września 2022 roku, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki,** ul. Gajowa 1, 64-600 Dąbrówka Leśna, NIP: 7870007099 REGON 630011527, reprezentowanym przez:

- Jacka Szczepanika - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki

zwanym dalej także **Nadleśnictwem lub Zamawiającym,**

-a-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej także **Wykonawcą,**

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są każdy z osobna także Stroną, a łącznie Stronami, zaś niniejsza umowa zwana jest „Umową”.

*Zważywszy, że*:

*na podstawie rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa wielkopolskiego (dalej jako Rozporządzenie) Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki został zobowiązany do wykonywania ogrodzeń zapachowych przy użyciu repelentów o działaniu odstraszającym dziki, ograniczających lub zatrzymujących migrację dzików, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:*

**§ 1. [Przedmiot Umowy]**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonaniu ogrodzenia zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików poprzez wykonanie dwóch oprysków pasa o szerokości 2 m i długości 20,28 km na terenie Nadleśnictw Oborniki, Pniewy i Łopuchówkozgodnie z lokalizacją określoną odpowiednio w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do Rozporządzenia, w następujących terminach: do dnia 24.09.2022 r. pierwszy oprysk, do dnia 17.12.2022 r. drugi oprysk, do dnia 11.03.2023 r. trzeci oprysk z zastrzeżeniem, że ogrodzenia zapachowe, należy utrzymać do dnia 31 marca 2023 r. (dalej jako „**Przedmiot Umowy”**).
2. Usługi określone w ust. 1 powyżej świadczone będą w następujący sposób:
	1. Wykonawca zakupi środek do odstraszania zwierząt „*anti-bissan*” w ilości 5 l na km ogrodzenia na swój koszt i ryzyko;
	2. Wykonawca, w sposób zgodny z etykietą środka i zaleceniami producenta, przygotuje ciecz do dokonania oprysku, zapewniając na własny koszt wodę do jej sporządzenia;
	3. Wykonawca dokona oprysku przy użyciu opryskiwacza samojezdnego lub podczepianego do ciągnika rolniczego, odpowiedniego do należytego wykonania Umowy oraz przez wykwalifikowane osoby wg lokalizacji wskazanej w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do Rozporządzenia;
	4. pierwszy zabieg (oprysk) zostanie wykonany do dnia 24.09.2022 r., drugi oprysk w terminie do dnia 17.12.2022 r., trzeci oprysk w terminie do dnia 11.03.2023r. Usługi będą wykonywane pod nadzorem ze strony pracowników poszczególnych nadleśnictw, na terenie których będzie wykonywane ogrodzenie zapachowe. Nadzór będą sprawować:
* ze strony Nadleśnictwa Oborniki: ……………………………….
* ze strony Nadleśnictwa Pniewy: ………………………………
* ze strony Nadleśnictwa Łopuchówko: ………………………………

z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonywane w ramach niniejszej Umowy usługi, w tym odpowiada za jakość i skuteczność wykonanych prac oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

**§ 2. [Oświadczenia Stron]**

1. Wykonawca oświadcza i odpowiednio zobowiązuje się do tego, że:
2. Posiada niezbędne zasoby kadrowe i sprzętowe do profesjonalnego, należytego i terminowego wykonania Umowy;
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z wymogami przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zgodnie z etykietą (instrukcją stosowania) środka chemicznego;
4. zapewnieni odpowiednie środki bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
5. Zobowiązuje się do świadczenia usług/wykonywania czynności z najwyższą starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru;
6. Wyposaży pojazd opryskujący w lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz znaki C-10 oraz A-14 na tyle pojazdu, w sposób aby były one widoczne dla innych pojazdów, a przed przystąpieniem do wykonania prac skontaktuje się z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, Rejonem Dróg Wojewódzkich w Szamotułach celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pasa drogowego na czas wykonywania prac;
7. Będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wykona usługę zgodnie z Rozporządzeniem i posiada wszelkie wymagane przepisami zezwolenia, decyzje i inne akty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, a zatrudniony personel wymagane prawem uprawnienia;
8. Będzie zatrudniał personel wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami o normach czasu pracy, stawkach minimalnego wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
9. Będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich trudnościach i przeszkodach w realizacji Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zawiera niniejszą umowę wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
11. Zamawiający posiada certyfikaty Forest Stewardship Council FSC (w skrócie „FSC”) oraz certyfikatu Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (w skrócie „PEFC”), w związku z którymi prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami zrównoważonej prawidłowej gospodarki leśnej, określonych przez wymienione organizacje.
12. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymogów dotyczących certyfikatów wskazanych w ust. 2 powyżej, w tym zasięgać informacji od Zamawiającego w zakresie ich szczegółowych wymogów w taki sposób, aby wykonanie Umowy nie naraziło Zamawiającego na ich utratę.

**§ 3. [Wynagrodzenie]**

Z tytułu prawidłowo i terminowo wykonanych na rzecz Nadleśnictwa usług określonych Umową, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie…………netto,…………vat ………brutto za jeden zabieg (oprysk).

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu poszczególnych zabiegów, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze wskazanym na fakturze VAT. Do wynagrodzenia netto Wykonawcy doliczona zostanie stawka podatku VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa w dniu wystawienia faktury, przy czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty ………………. złotych (słownie: …………………..) netto (za trzy zabiegi).

Na fakturze podane będą następujące dane: data i numer Umowy, a także rodzaj i ilość zrealizowanych prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy należy się za zlecone przez Zamawiającego i faktycznie prawidłowo i terminowo zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego usługi.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej jest niezmienne przez cały okres trwania Umowy, obejmuje wszystkie koszty, wydatki, w tym w szczególności koszty zakupy środka do odstraszania zwierząt „*anti-bissan*”, koszty transportu, paliwa itp. nawet gdyby Wykonawca ich nie przewidział, a przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć. Wykonawca zobowiązuje się nie żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia.

Wykonawca nie ma prawa dokonania przelewu praw, w tym wierzytelności z Umowy.

Zamawiający ma prawo dokonywać płatności wynagrodzenia Wykonawcy na zasadzie podzielonej płatności tzw. *split payment*, przelewając podatek VAT na wydzielone konto w systemie bankowym, co Wykonawca akceptuje.

**§ 4. [Sposób wykonywania Umowy i ubezpieczenie]**

* 1. Wykonawca wykona czynności objęte Umową w terminach określonych w §1 ust.1 Umowy.
	2. Wykonany Przedmiot Umowy, po zakończeniu poszczególnych zabiegów (oprysków) zostanie zgłoszony każdorazowo przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego (przez upoważnionych pracowników poszczególnych nadleśnictw), co zostanie potwierdzone przez pracowników poszczególnych nadleśnictw sprawujących nadzór nad opryskiem protokołem odbioru.
	3. Wszelkie usterki i wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie dłuższy niż 7 dni, chyba że Strony uzgodnią na piśmie pod rygorem nieważności inny termin, a Zamawiający ma prawo powtrzymać się z odbiorem do czasu usunięcia wad i usterek.
	4. Na zatrudnienie podwykonawcy wymagana jest uprzednia wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zgoda Zamawiającego.
	5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi osobom trzecim, realizując niniejszą Umowę, a w przypadku skierowania roszczeń wobec Zmawiającego przez osoby trzecie, Wykonawca zwolni Zamawiającego z tych roszczeń, w tym wstąpi do procesu sądowego i pokryje wszelkie wydatki, jakie Zamawiający poniósł w związku z tym roszczeniami. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się także do sytuacji, w której szkodę wyrządzą osoby (podmioty) realizujące Umowę ze strony Wykonawcy (np. pracownicy, współpracownicy).
	6. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie utrzymywał w czasie obowiązywania Umowy ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a polisę OC zobowiązuje się okazać Zamawiającemu na każde wezwanie.

**§ 5. [Rozwiązanie Umowy]**

Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym, a ponadto ze skutkiem natychmiastowym w każdym z poniższych przypadków z osobna:

* + 1. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
		2. gdy wykonywanie Umowy następuje z zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt albo dla środowiska naturalnego, z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
		3. w razie zatrudnienia podwykonawcy bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego;
		4. utrzymywania się stanu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 lub jego skutków w sposób czyniący realizację Umowy przez Nadleśnictwo utrudnioną lub zbyteczną.

**§ 6. [Kary umowne]**

1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w każdym z poniższych przypadków łącznie lub z osobna:
2. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków umownych w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 1 Umowyw wysokości 500 zł jednak nie więcej niż 3000 zł w stosunku do każdego z terminów realizacji Umowy z osobna,
3. za spowodowanie utraty przez Zamawiającego certyfikatów FSC lub PEFC w wysokości 5000 zł.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo sumować kary umowne naliczone z różnych tytułów określonych w ust. 1 powyżej jednakże maksymalna wysokość wszystkich zsumowanych kar nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzeniem Wykonawcy, choćby roszczenie o zapłatę kar umownych i wynagrodzenie Wykonawcy były niewymagalne.

**§ 7. [Postanowienia końcowe]**

1. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony wyłączają zastosowanie ogólnych warunków umów i regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie Wykonawcy.
4. Załącznikami do Umowy są:
	* 1. Wydruk z CEIDG Wykonawcy
		2. Klauzula RODO
5. W sprawach sporów dotyczących Umowy sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, tj. Nadleśnictwa Oborniki.
6. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca** | **Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Jacek Szczepanik  |