# **Status projektu informatycznego Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami**

# **za okres 16.11.2018 r. - 15.12.2018 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| **Partnerzy** | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa |
| **Źródło finansowania** | Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 7 oś priorytetowa  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Budżet Państwa – dział 22 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 299 976 767,03 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 26.08.2009 r. – 28.02.2019 r. |
| **Status projektu** | niefunkcjonujący |

## **Wykonane działania**

* 1. Wykonano inwentaryzację środowiska sprzętowego wraz rekonfiguracją środowiska.
  2. Odtworzono część aplikacji i baz danych wdrażanych w ramach wersji pilotażowej systemu.
  3. Wykonawca przywrócił działanie aplikacji rejestrowej, części portali RZGW, KZGW i IMGW na środowisku deweloperskim wykonawcy.
  4. Zamawiający przekazał dane na potrzeby zasilenia Systemu ISOK.
  5. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym odbył się szereg spotkań analitycznych z grupami roboczymi Zamawiającego dla poszczególnych obszarów tematycznych mających na celu doprecyzowanie wymagań dla Systemu ISOK.
  6. Wykonawca kontynuował konfigurację portali na środowisku deweloperskim.
  7. Zaprojektowano nowy interfejs obsługi powiadomień dla użytkowników indywidualnych.

1. **Dane kontaktowe:**

Wydział Koordynacji Projektów Informatycznych; PGWWP Departament Informatyzacji,

[biuroisok@wody.gov.pl](mailto:biuroisok@wody.gov.pl) +48 (22) 37 51 318, +48 (22) 37 51 316