|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn**.: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych** - wnioskodawca Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, beneficjent Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **Minister Cyfryzacji** | 11. E-usługi i rejestry, z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu (drugi akapit) | Proszę o zmianę redakcyjną treści drugiego akapitu tj. *„Repozytorium otrzymało potwierdzenie zgodności i oczekuje na indeksowanie przez platformę Kronik@, platformę Dane Publiczne oraz European Data Portal.”* | *„Planowana jest publikacja zasobów danych z repozytorium w platformie Kronik@, European Data Portal oraz w portalu Dane.gov.pl”* | Uwagę uwzględniono. |
| **2** | **MFiPR** | 8. Postęp w realizacji  strategicznych celów Państwa | 1. Wartość wskaźników:   - „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest niezgodna z umową o dofinansowanie (jest 8500, a pow. być 8600),  - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (jest 9000, a pow. być 9100).   1. Podane w raporcie końcowym zrealizowane wartości wskaźników:   - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,  - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,  - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego,  - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,  różnią się od wartości podanych we wniosku o płatność końcową.  3) Wartości wskaźników:   1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, 2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,   zostały zrealizowane na poziomie znacznie  wyższym niż wynoszą wartości docelowe. | 1. Proszę o korektę w raporcie końcowym wartości docelowych podanych wskaźników. 2. Proszę o weryfikację wartości podanych w obu dokumentach (raport końcowy oraz wniosek o płatność końcową). Wartości powinny być spójne. Zwłaszcza w przypadku wskaźników produktu. Proszę o zwrócenie uwagi, że wartość wskaźnika rezultatu podana w raporcie końcowym jest niższa od wartości podanej we wniosku o pł. końcową. 3. Proszę o podanie w raporcie końcowym wyjaśnienia przyczyny realizacji znacznie wyższych wartości wymienionych wskaźników. | Uwagi uwzględniono. |