|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” (Wnioskodawca, beneficjent - Urząd Zamówień Publicznych) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Całkowity koszt projektu –wydatki kwalifikowalne | Całkowity koszt projektu w raporcie za I kwartał 2020 r. wynosił 34 607 304,00 zł, a w raporcie za II kwartał wynosi 41 594 304,00 zł. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie został zmieniony całkowity koszt projektu i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | Ryzyka wpływające na realizację projektu | Pojawienie się w raporcie nowego ryzyka o dużej sile oddziaływania oraz wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia. | Proszę o informacje czy zagrożone jest osiągnięcie celów projektu w planowanym terminie. |  |