| Nazwa dokumentu: : raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Według instrukcji dla punktu 2: „…należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. Wartość wynosi 0,00%. W raporcie beneficjent wskazał 26,32%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu. | Zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie wartość docelowa wskaźnika „ Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 43 457,00. W raporcie beneficjent wskazał 47 444,00. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |