Załącznik do umowy nr ……../ZP/2022 z dnia …………………………2022 r.

**OPIS przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV**

**Rezerwat przyrody linje**

1. **Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia**

Wykonanie zabiegów ochronnych **na łącznej powierzchni ok. 4,13 ha** polegającymi na ręcznym usuwaniu (wycięciu) nalotów i odrostów drzew i krzewów (brzozy omszonej, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej i wierzb) z terenu torfowiska.

1. **Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych**
2. Lokalizację powierzchni przeznaczonej do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.
3. Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi, w taki sposób, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu.
4. Biomasa będzie usunięta z powierzchni torfowiska niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty wycinki.
5. Nie będą podlegać wycince krzewy brzozy karłowatej *Betula nana* (gatunek objęty ochroną ścisłą), borówki bagiennej *Vaccinium uliginosum* i bagna zwyczajnego *Ledum palustre* (gatunki zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie przekazania terenu rezerwatu). Wykonawca zobowiązany jest przeszkolenia pracowników z zakresu prawidłowego rozpoznawania drzew i krzewów podlegających wycince.
6. Powstała w wyniku zabiegów ochronnych biomasa musi być wyniesiona do drzewostanu przyległego do torfowiska.
7. Zabiegi ochronne muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów ochrony przyrody, ochrony środowiska, przeciwpożarowych i BHP.
8. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (e-mail: malgorzata.wenda-klajst@bydgoszcz.rdos.gov.pl)
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

................................................... ..................................................

**Dokumentacja fotograficzna rezerwatu/ poglądowa (stan torfowiska na 18 maja 2022 r.)**



Fot. poglądowa - centralna część torfowiska (stan zawansowania sukcesji na ok 50% powierzchni torfowiska)



Fot. poglądowa – północna część torfowiska (stan zawansowania sukcesji na ok 50% powierzchni torfowiska)