| Nazwa projektu dokumentu: K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko GUGiK |
| 1 | MC | Pkt. 5 Postęp rzeczowy | W raporcie z postępu rzeczowego / Stan realizacji kamieni milowych Beneficjent w kolumnie Planowana data wykonania przedstawił Daty punktu ostatecznego kamieni milowych. | Proszę o korektę Planowanej daty wykonania zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie uwzględniając późniejsze zmiany. | Zmodyfikowano Raport końcowy zgodnie z przedstawioną uwagą. |
| 2 | MC | Pkt. 5 Postęp rzeczowy | W raporcie z postępu rzeczowego / Stan realizacji kamieni milowych Beneficjent w kolumnie Rzeczywista data wykonania dla Kamienia Podpisanie umowy z Wykonawcą przeprowadzenia szkoleń przedstawił datę niezgodną z datą podpisania przedmiotowej umowy (jest 2017-12-12 powinno być 2017-12-29) | Proszę o korektę Rzeczywistej daty wykonania. | Rzeczywista data podpisania umowy z Wykonawcą przeprowadzenia szkoleń to 2017-12-12. Wpisana data 2017-12-29 była omyłką pisarską. |
| 3 | MC | Pkt. 5 Postęp rzeczowy | W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu proszę o wskazanie „odchyleń” w stosunku do pierwotnie zaplanowanego zakresu projektu w odniesieniu do przedstawionych zadań. Wskazanie odchyleń w zakresie kosztów jest niewystarczające. | Proszę o korektę zapisów raportu. | Zmodyfikowano Raport końcowy zgodnie z przedstawioną uwagą. |