| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W tabeli należy wpisywać wyłącznie wartości % bez dodatkowych informacji. | Proszę o usunięcie nadmiarowych zapisów. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W części „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” błędnie wskazano wartość osiągniętą od początku roku wskaźnika: - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | - Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność powinna być wartość „1” |
|  | MC | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W kolumnie opis zmian wskazano aktualny stan. Zgodnie z instrukcją w tej kolumnie należy opisać i uzasadnić zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów wprowadzone w okresie sprawozdawczym. | Proszę o weryfikację wskazanych zapisów i wprowadzenie stosownych zmian. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka Ryzyka wpływające na realizację projektu | W tej części nie wykazano jednego z ryzyk zaplanowanych w rejestrze ryzyk (załącznik do umowy o dofinansowanie) | Należy dodać ryzyko: „Przeciągające się procedury rekrutacyjne pracowników do projektu - R14” |
| 4 | MC | 7. Ryzyka Ryzyka wpływające na realizację projektu | Wpisano nieaktualne ryzyko R4. Ryzyko nie ma już szans się zmaterializować. | Aktualizacja tabeli ryzyk. |