| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z Porozumieniem o Dofinansowanie – 01.10.2016 | Zmiana z 03.10.2016 na 01.10.2016 |
| 2 | MC | Postęp finansowy – czas realizacji projektu | Projekt trwa 35 m-cy. Do końca I kwartału 2019 r. minęło 30 m-cy realizacji projektu | Czas realizacji powinien wynosić 85,71 % |
| 3 | MC | Postęp finansowy – wartość środków wydatkowanych | Wartość środków wydatkowanych do końca I kwartału powinna być inna, zgodnie z przedstawionymi wydatkami | 39,39% |