UMOWA Nr SA/…./2022

zawarta w dniu ……………….2022 r. w Miętnem pomiędzy:

Nadleśnictwem Garwolin, Miętne ul. Główna 3 reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Garwolin ………..……………………………… zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

firmą …………………………………………………………….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wieży przeciwpożarowej w Podłężu na działce 886, powiat garwoliński, gmina Maciejowice, obręb Pogorzelec.

- wykonanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie wieży.

- Zadanie  w części  wymienionej . § 1 ust. 1a) obejmuje:

- przed sporządzeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca dokona uzgodnienia projektu budowlanego z Zamawiającym;

- wydanie warunków zabudowy dla nowo planowanej budowy wieży - złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy i ich uzyskanie;

- wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej swym zakresem wszystkie elementy planowanej do wykonania budowy wieży wraz 
z zagospodarowaniem terenu i z towarzyszącą infrastrukturą teletechniczną (mapa dla nowo projektowanej wieży);

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zmianami) (badania gruntu, opinia, projekt geotechniczny);

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego niezbędnego do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla budowy nowego obiektu;

- opracowanie, zgłoszenie i uzyskanie akceptacji z Wydziału Lotnictwa Cywilnego nt. budowy wieży obserwacyjnej jako przeszkody lotniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 roku 
w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego wykonanie ogrodzenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi;

- opracowanie projektu przyłącza elektrycznego wieży obserwacyjnej;

- przygotowanie STWiOR (branża budowlana i elektryczna), kosztorysów (inwestorskiego i ofertowego) odrębnie dla branży elektrycznej i budowlanej oraz przedmiaru robót;

- sporządzenie / opracowanie innych wymaganych przepisami uzgodnień, opracowań i załączników dla skompletowania i przedłożenia do właściwego organu w celu wydania pozwolenia na budowę;

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla planowanej budowy wieży i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dane techniczne projektowanej dostrzegalni:

Wieża o konstrukcji stalowej w obrysie trójkąta równobocznego o wys. 60 metrów Obsługę wieży realizować przy pomocy dwóch podestów roboczych na wys. 
ok. 20 m  i 40 m oraz jeden pomost szczytowy na wys. ok. 55 m n.p.t., dokładna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu analizy wysokościowej obiektu. Drabina włazowa wyposażona w zaplecznik. Inwestor przewiduje montaż kamery oraz anten do przesyłu radioliniowego.

- Zadanie  w części  wymienionej  w  § 1 ust. 1b) obejmuje wykonanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie wieży przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem budowlanym,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowych pozwoleń,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

§ 2

- Strony zgodnie ustalają koszt wykonania zadania na łączną kwotę ……………………. zł netto (słownie: ……………………………. 00/100), powiększoną o należny podatek VAT, w tym kwota za wykonanie projektu wynosi ………………………. zł netto, kwota za nadzór autorski wynosi ………………………. zł netto. Powyższe kwoty stanowią wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie robót określonych w § 1.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Rozpoczęcia wykonania dokumentacji projektowej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Przekazania w terminie odbioru kompletnej dokumentacji  projektowej w formie papierowej w ilości 3 kpl. oraz w formie elektronicznej – nośnik informacji elektronicznej- 1 szt.; STWiOR- u, kosztorysów i przedmiaru  – 1 szt. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Zakończenie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej  ustala się na dzień 15.05.2023 r. i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej.

- Zakończenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi w terminie wykonania inwestycji i po protokolarnym bezusterkowym odbiorze inwestycji.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania.

- Wypłaty należności w dwóch terminach:

- Za wykonanie zadania w części wymienionej w § 1 pkt 1a) w  terminie 14 dni od chwili złożenia faktury i protokołu odbioru dokumentacji.

- Za wykonanie zadania w części wymienionej w § 1 pkt 1b) w terminie 14 dni od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru inwestycji budowy wieży przeciwpożarowej.

§ 5

Za wykonanie zadania Zamawiający zrealizuje należność określoną 
w fakturach Wykonawcy na podstawie wystawionych dwóch faktur (do każdej części zadania po 1 fakturze) i protokołów odbioru dokumentacji oraz odbioru robót budowalnych inwestycji polegającej na budowie wieży przeciwpożarowej.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Wszystkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.

- Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej podlega on rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu braków, wad lub usterek w projektach w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2.  Inwestor może odstąpić od naliczania kar umownych.

- W przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) z przyczyn leżących po jednej ze stron, strona ta zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

§ 9

Wykonawca udziela 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

§ 10

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 8, strony mogą dochodzić odszkodowania na drodze cywilno-prawnej do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 11

Wszystkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

##### W y k o n a w c a		 			 Z a m a w i a j ą c y