Załącznik nr 6 do SWZ

znak sprawy: WOF-I.261.12.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO DZIAŁANIA:

Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006 - zwierzęta

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90711500-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej; 90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

I. Przedmiot usługi:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu przyrodniczego 10 gatunków zwierząt w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006 wraz 
z dokumentacją graficzną (mapy) oraz fotograficzną.

Monitoringiem objęte zostaną następujące gatunki zwierząt:

- wilk Canis lupus (kod Natura 2000:1352),

- ryś Lynx lynx (kod Natura 2000:1361),

- niedźwiedź brunatny Ursus arctos (kod Natura 2000: 1354),

- wydra Lutra lutra (kod Natura 2000: 1355),

- nocek duży Myotis myotis (kod Natura 2000: 1324),

- kumak górski Bombina variegata (kod Natura 2000: 1193),

- traszka karpacka Triturus montandoni (kod Natura 2000:2001),

- głowacz białopłetwy Cottus gobio (kod Natura 2000: 1163),

- biegacz urozmaicony Carabus variolosus (kod Natura 2000: 4014),

- sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (kod Natura 2000: 4024).

Ekspertyza będzie podzielona na 2 etapy:

- etap pierwszy obejmuje:

- prace przygotowawcze (określenia stanu wiedzy, ustalenie lokalizacji powierzchni monitoringowych,

- wykonanie prac monitoringowych dotyczących:

- głowacz białopłetwy Cottus gobio (kod Natura 2000: 1163),

- biegacz urozmaicony Carabus variolosus (kod Natura 2000: 4014),

- sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (kod Natura 2000: 4024),

-  wykonanie  opracowania (Część I) zawierającego wyniki przeprowadzonych prac monitoringowych dla ww. gatunków zwierząt, który Wykonawca przedkłada w terminie 
do 10 października 2022 r.

- etap drugi obejmuje:

- wykonanie prac monitoringowych dotyczących:

- wilk Canis lupus (kod Natura 2000:1352),

- ryś Lynx lynx (kod Natura 2000:1361),

- niedźwiedź Ursus arctos (kod Natura 2000: 1354),

- wydra Lutra lutra (kod Natura 2000: 1355),

- nocek duży Myotis myotis (kod Natura 2000: 1324),

- kumak górski Bombina variegata (kod Natura 2000: 1193),

- traszka karpacka Triturus montandoni (kod Natura 2000:2001),

- sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (kod Natura 2000: 4024),

-  wykonanie  opracowania (Część II) zawierającego wyniki monitoringu z przeprowadzonych prac monitoringowych dla ww. gatunków zwierząt, który Wykonawca przedkłada w terminie do 9 października 2023 r.

II.  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie od podpisania umowy 2022 r. Zakończenie 12 grudnia 2023 r., w tym:

- Termin dostarczenia ekspertyzy do Zamawiającego:

Etap I do - 10 października 2022 r. i Etap II - do 9 października 2023 r.

- Termin dokonania odbioru przedmiotu umowy ustala się na:

Etap I - 14 grudnia 2022 r. i Etap II - 12 grudnia 2023 r.

III.  Wymagania szczegółowe:

- Wykonanie monitoringu zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ 10 gatunków zwierząt. Dla każdego z wymienionych niżej przedmiotów ochrony  należy przeprowadzić badania monitoringowe na co najmniej:

- wilk  - 1 stanowisku*,

- ryś - 1 stanowisku*,

- niedźwiedź brunatny - 1 stanowisku*,

- wydra - 20 stanowiskach/punktach**,

- nocek duży - 2 stanowiskach (jaskiniach)**,

- kumak górski - 40 stanowiskach/powierzchniach**,

- traszka karpacka - 40 stanowiskach/powierzchniach**,

- głowacz białopłetwy - 2 stanowiskach**,

- biegacz urozmaicony - 5 stanowiskach**,

- sichrawa karpacka - 3 stanowiskach**.

* za stanowisko należy przyjąć cały obszar Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006

** stanowiska/punkty/powierzchnie zgodnie z metodyką opracowaną dla danego gatunku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w poszczególnych „Poradnikach metodycznych monitoringu gatunków zwierząt”.

W przypadku dużych drapieżników: wilk, ryś, niedźwiedź brunatny prace terenowe 
w zakresie pozyskania danych o śladach ich obecności w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Beskid Żywiecki należy prowadzić w 2022-2023 roku.

W 2022 roku należy przeprowadzić monitoring: głowacza białopłetwego, biegacza urozmaiconego i sichrawy karpackiej.

W 2023 roku należy przeprowadzić monitoring: wydry, nocka dużego, kumaka górskiego, traszki karpackiej i sichrawy karpackiej.

W przypadku płazów: kumaka górskiego i traszki karpackiej badania monitoringowe można prowadzić na wspólnych stanowiskach/powierzchniach.

Z uwagi, że jest to kolejny monitoring ww. gatunków zwierząt zasadniczo powinien być prowadzony na tych samych stanowiskach i w zbliżonym terminie, jak zostało zrealizowane w opracowaniu: Więcek M. (red.). 2020. Monitoring gatunków zwierząt - przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006. WISNA. Gorlice.

Lokalizacja stanowisk monitoringowych wybranych przez Wykonawcę będzie podlegać weryfikacji zgodnie z pkt V.1 niniejszego „Opisu przedmiotu zamówienia”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zastrzega sobie możliwość wskazania lub uszczegółowienia lokalizacji stanowisk monitoringowych. Lokalizacja stanowisk monitoringowych wybranych przez Wykonawcę nie może się pokrywać z aktualnie monitorowanymi  stanowiskami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring należy przeprowadzić zgodnie z metodyką opracowaną dla danego gatunku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W zależności od gatunku, na każdym stanowisku/punkcie/powierzchni, przygotowana ma zostać odpowiednia karta informacyjna, zgodnie z wzorami zawartymi w Poradnikach metodycznych monitoringu gatunków zwierząt (GIOŚ). Należy opracować raporty z wynikami monitoringu, w tym w zakresie:

- informacji podstawowych o stanowisku,

- oceny parametrów i wskaźników populacji, parametrów i wskaźników stanu siedliska, parametru perspektywy ochrony, ustalenia oceny ogólna,

- określenia oddziaływań, z podziałem na aktualne i potencjalne, wraz z podaniem ich kodów (kody zagrożeń według załącznika 5 – lista referencyjna zagrożeń, presji i działań),

- informacji odnośnie proponowanych działań ochronnych,

- wskazania innych informacji.

W przypadku wystąpienia różnic, w porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu, 
w ocenie poszczególnych wskaźników i parametrów czy oceny ogólnej należy wskazać te różnice wraz z komentarzem w zakresie tych zmian.

- Dla każdego z monitorowanych gatunków zwierząt, na podstawie przeprowadzonych prac terenowych i wiedzy eksperckiej należy przygotować raport stanu jego ochrony w skali całego obszaru Natura 2000 - specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006. Elementem ww. raportu powinien być również wykaz literatury, z której korzystano w trakcie jego opracowania.

Posumowanie to powinno zawierać  spójne wnioski  z monitoringu, w tym ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony objętych monitoringiem,  w całym specjalnym obszarze ochrony siedlisk Beskid Żywiecki PLH240006, a także analizę zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu monitoringu. W przypadku wystąpienia różnic, w porównaniu do poprzedniego okresu monitoringu, w ocenie poszczególnych wskaźników i parametrów czy oceny ogólnej należy wskazać te różnice wraz z komentarzem w zakresie tych zmian.

Dla każdego z monitorowanych gatunków zwierząt w ramach podsumowania ich stanu ochrony i jego ewentualnych zmian na przestrzeni poszczególnych okresów monitoringu, 
w tym oceny określonej, na potrzeby opracowania planów zadań ochronnych, należy przygotować zestawienie z wynikami monitoringu z aktualnego i wszystkich poprzednich okresów monitoringu.

Wnioski dotyczące poszczególnych przedmiotów ochrony powinny uwzględniać też aktualną wiedzę oraz ewentualne spostrzeżenia Wykonawcy, również z poza stanowisk/punktów/powierzchni objętych monitoringiem. Ponadto analiza powinna też zawierać stwierdzone zagrożenia oraz proponowane działania ochronne w skali całego obszaru Natura 2000.

- Sporządzenie map. Integralną częścią opracowania muszą być mapy w formacie GIS 
z naniesionymi warstwami obrazującym przestrzenne zagadnienia z monitoringu gatunków zwierząt. Na mapach w szczególności należy przedstawić lokalizację i zasięg stanowiska, z zaznaczeniem punktów, powierzchni i transektów monitoringowych oraz lokalizację stwierdzonych osobników, śladów ich obecności. Należy również zaznaczyć zagrożenia i działania ochronne jeżeli konieczna jest taka szczegółowość danych. Ponadto należy zaznaczyć miejsca wykonania zdjęć fotograficznych.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej. Należy wykonać i dołączyć do opracowania, dokumentację fotograficzną ilustrującą monitorowane siedliska gatunków zwierząt 
z terenów objętych badaniami, ślady ich obecności w ww. terenach, a także w miarę możliwości fotografie monitorowanych gatunków.

Wymagana minimalna liczba zdjęć dla poszczególnych gatunków zwierząt przedstawia się następująco:

- wilk  - 20,

- ryś - 20,

- niedźwiedź - 20,

- wydra  - 40 (po 2 zdjęcia na każdy punkt),

- nocek duży - 6 (po 3 zdjęcia w każdej jaskini),

- kumak górski  - 40 (po 1 zdjęciu na każdej powierzchni),

- traszka karpacka  - 40 (po 1 zdjęciu na każdej powierzchni),

- głowacz białopłetwy  - 6 (po 3 zdjęcia na stanowisko),

- biegacz urozmaicony  - 15 (po 3 zdjęcia na stanowisko),

- sichrawa karpacka  - 9 (po 3 zdjęcia na stanowisko).

Dokumentacja fotograficzna powinna być opisana - przedmiot fotografii, autor, data wykonania.

- Wskazany jest następujący układ opracowania:

- strona tytułowa z logotypami,

- spis treści,

- rozdziały dla poszczególnych gatunków zwierząt z danymi w zakresie:

- Monitoringu zwierząt (zgodnie z punktami III.1, III2),

- Dokumentacji graficznej – mapy z logotypami (zgodnie z punktem III.3),

- Dokumentacji fotograficznej (zgodnie z punktem III.4).

W przypadku dokumentacji fotograficznej dopuszczalne jest przekazanie materiału fotograficznego tylko w wersji cyfrowej.

IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu zamówienia - po jego odbiorze, potwierdzonym protokołem końcowym bez uwag/zastrzeżeń, w dwóch ratach:

-   I transza w wysokości 14,08 % umownej ceny, wypłacana zostanie  po przedłożeniu kompletnej 
I części opracowania zawierającej wyniki przeprowadzonych prac monitoringowych dla: głowacza białopłetwego, biegacza urozmaiconego i sichrawy karpackiej. Zakres i układ ekspertyzy powinien być zgodny z ustaleniami  zawartymi w pkt. III  Opisu Przedmioty Zamówienia.

Część I opracowania należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 
10 października 2022 r.

-   II transza w wysokości 85,92 % umownej ceny, wypłacana po przedłożeniu kompletnej II części opracowania zawierającej wyniki prac monitoringowych dla: wilka, rysia, niedźwiedzia brunatnego, wydry, nocka dużego, kumaka górskiego, traszki karpackiej i sichrawy karpackiej. Zakres i układ II części opracowania powinien być zgodny z ustaleniami  zawartymi w pkt. III Opisu Przedmioty Zamówienia.

Część II opracowania należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 
9 października 2023 r.

2. Odbiory poszczególnych części  ekspertyzy nastąpią u Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od daty ich  dostarczenia  i będą potwierdzone protokołami odbioru, których kopie zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcy.

V. Inne

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od podpisania umowy, metodykę i harmonogram prac w terenie. Dopuszcza się w harmonogramie planowanie realizacji poszczególnych prac  monitoringowych z dokładnością do jednej dekady w danym miesiącu lub 10 dni, jeżeli monitoring planowany będzie na przełomie miesięcy. Dopuszcza się możliwość przesłania informacji drogą elektroniczną. Czas potrzebny na przedstawienie 
i akceptację metodyki i harmonogramu prac w terenie nie wstrzymuje rozpoczęcia badań terenowych. Akceptacja przez Zamawiającego harmonogramu prac terenowych wraz z lokalizacją stanowisk monitoringowych, może nastąpić drogą elektroniczną lub listownie. Każda zmiana harmonogramu i lokalizacji stanowisk monitoringowych wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania pisma drogą elektroniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Podczas prowadzonych prac eksperci muszą się konsultować z pracownikami tut. Dyrekcji. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w wybranych sesjach terenowych.

- Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu z każdego dnia lub cyklu badań przeprowadzonych w terenie krótką informację z przeprowadzonych prac wraz ze zdjęciami (przynajmniej 1 zdjęcie z każdego stanowiska/powierzchni/punktu) oraz współrzędnymi określającymi położenie stanowiska/powierzchni/punktu monitoringowego, a także z plikiem przedstawiającym trasę przejścia zapisaną przez urządzenie GPS (np. w formacie gpx). Informację należy przedkładać w terminie do 
5 dni roboczych od zakończenia każdej sesji terenowej (termin licząc od ostatniego dnia w każdej sesji terenowej). Zamawiający dopuszcza przekazania zbiorczych informacji w przypadku następujących po sobie wyjść (maksymalnie 6 dni). Informacje te mogą być przekazywane drogą elektroniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu dwa sprawozdania dotyczące realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach:

• w terminie do 19 sierpnia 2022 r. sprawozdanie z przebiegu prac przeprowadzonych w okresie od zawarcia umowy do 5 sierpnia 2022 r.

• w terminie do 18 sierpnia 2023 r. sprawozdanie z przebiegu prac przeprowadzonych od 6 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2023 r.

Sprawozdania te powinny zawierać krótką charakterystykę przeprowadzonych działań (prac kameralnych i terenowych), a w szczególności określać miejsce i czas zrealizowanych kontroli na stanowiskach/punktach/powierzchniach monitoringowych oraz zawierać podstawowe wyniki monitoringu (np. liczba stwierdzeń osobników gatunku na danej powierzchni monitoringowej, ocena poszczególnych parametrów 
i wskaźników). Ponadto w sprawozdaniu należy oszacować stopień zaawansowania prac wraz z wyszczególnieniem zadań pozostałych do wykonania oraz wskazać ewentualne problemy związane z realizacją zamówienia.

- Wynikiem przeprowadzonych prac (terenowych i kameralnych) powinno być opracowanie – część I i część II, przygotowane w formie tekstowej i graficznej. Przygotowana dokumentacja musi stanowić spójne opracowanie.

Liczba egzemplarzy:

- opracowanie w formie papierowej:  3 egzemplarze oprawione w sztywne okładki, zbindowane lub zszyte, opatrzone w logotypy i oznakowania właściwe dla Projektu,

- w formie elektronicznej edytowalnej - 3 egzemplarze.

Termin dostarczenia etapu I opracowania: w terminie do 10 października 2022 r., 
a termin dostarczenia całości opracowania: w terminie do 9 października 2023 r.

W ww. terminie dostarczenia etapu I oraz całości opracowania dopuszcza się możliwość, przesłania jednego egzemplarza opracowania w wersji elektronicznej, które będą podstawą do wniesienia w stosownym protokole ewentualnych uwag przez Komisję Odbioru. W przypadku braku ww. uwag również zostanie sporządzony przez Komisję Odbioru protokół, w którym Wykonawca zostanie powiadomiony 
o konieczności dostarczenia 3 egzemplarzy opracowania w formie papierowej 
i 3 egzemplarzy w formie elektronicznej edytowalnej.

- Do opracowania należy dołączyć dokumentację fotograficzną ilustrującą monitorowane siedliska  gatunków  zwierząt z terenów objętych badaniami, a także 
w miarę możliwości fotografie monitorowanych gatunków. Wymagana liczba zdjęć na każdym ze stanowisk monitoringowych dla poszczególnych gatunków zwierząt - zgodnie ze wskazaniami określonymi w  pkt. III.4.  Fotografie należy wykonać 
w technice cyfrowej o rozdzielczości min. 300 dpi (3872x2592 pikseli) lub więcej. Dokumentacja fotograficzna powinna być opisana - przedmiot fotografii, autor, data wykonania.

- Integralną częścią opracowania muszą być mapy, na których powinny zostać zobrazowane przestrzenne zagadnienia poszczególnych elementów opracowania wymienionych w części III. Mapy z logotypami w wersji analogowej i warstw wektorowych GIS w formacie shapefile/dbf, z naniesionymi informacjami dotyczącymi monitorowanych gatunków zwierząt oraz z danymi GIS z informacjami odnoszącymi się do poligonów gatunków. Do opracowania muszą być dołączone dane GIS, zgodne ze „Standardem Danych GIS w Ochronie Przyrody” oraz adaptacji tego standardu dla potrzeb dokumentacji PZO. Dokumentacja Standardu GIS oraz dokumentacja adaptacji standardu na potrzeby PZO są dostępne u Zamawiającego. Na mapach należy wrysować wszystkie dane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, punkt III.3. Skala map powinna być dostosowana do szczegółowości przekazywanych informacji tak, aby wyżej wymienione rysunki map były czytelne, a także  spójne z dokumentacją tekstową. Trwałość map w wersji papierowej: 20 lat.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem przekazania kompletnej publikacji pełne prawa autorskie majątkowe do całości opracowania, w tym do zdjęć.

- W trakcie opracowania należy skorzystać z dostępnych źródeł danych, w tym między innymi:

•  danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,

• Więcek M. (red.). 2020. Monitoring gatunków zwierząt - przedmiotów ochrony 
w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006. WISNA. Gorlice.

•   Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2014 r. poz. 2606), zmienione  Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2016 r. poz. 3402) - dostępne na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/beskid-zywiecki-plh240006,

•  przewodników metodycznych:

-  Makomaska-Juchiewicz  M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część  I. GIOŚ, Warszawa.

-  Makomaska-Juchiewicz  M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część  II. GIOŚ, Warszawa.

-  Makomaska-Juchiewicz  M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część  III. GIOŚ, Warszawa.

-  Makomaska-Juchiewicz  M., Bonk  M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część  IV. GIOŚ, Warszawa.

Metodyki dla poszczególnych gatunków zwierząt dostępne są również na stronie internetowej GIOŚ: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne/pojedyncze-metodyki/dla-gatunkow-zwierzat.

- Zamawiający udostępni do wykorzystania, na potrzeby wykonania  ekspertyzy,  wskazaną przez Wykonawcę dokumentację przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczącą tematu i obszaru objętego ekspertyzą.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i stref ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

- Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego pierwszą stronę publikacji oraz załączniki mapowe należy oznaczyć, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.