| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 roku „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odpowiedź MNISW |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W kolumnie wartość środków wydatkowanych wskazano, że wartość wydatków poniesionych wynosi 75,23%. Do CPPC wpłynęły wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 25 573 611,63 zł (w tym wop za okres do 31.12.2018 r.), co stanowi 87,82 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym należy przeanalizować wartość środków zaangażowanych. Wartość ta nie może być niższa niż wartość środków wydatkowanych. | Wartość wydatków poniesionych: 87,82 % Proszę o analizę i korektę wartości środków zaangażowanych. | Zgodnie z wnioskami złożonymi w systemie SL 2014, faktycznie poniesioną kwotą wydatków za okres do dnia 31.12.2018 r. jest kwota 25 572 850,33 zł, co stanowi 87,67 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w poprzedniej wersji raportu nie zakwalifikowane zostały wydatki za miesiące listopad i grudzień 2018 ponieważ wniosek o płatność za wskazany okres został złożony w styczniu 2019 r. Wartość środków zaangażowanych została zaktualizowana. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy | KM: M3.3. jak wskazuje opis w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego”, kamień milowy został osiągnięty 05-2018. | Proszę o korektę zapisu w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia”. | Dokonano korekty zapisu |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy | KM: „M11.2 konferencja zwieńczająca projekt” brak określonego statusu KM. | Proszę o uzupełnienie zapisów w tabeli. | Uzupełniono zapisy w tabeli. |