| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” (wnioskodawca - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, beneficjent - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp finansowy. | W polu „Wartość środków zaangażowanych” podano wartość bliską 100%. | Proszę o wyjaśnienie z czego wynika tak wysokie zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na projekt mimo krótkiego okresu jego realizacji. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W tabeli podano tylko nazwy zadań, natomiast zgodnie z wzorem raportu powinny być wskazane nazwy kamieni milowych. | Proszę o wskazanie poszczególnych kamieni milowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz o wypełnienie kolumny „powiązane wskaźniki projektu”. W celu uniknięcia wątpliwości co do wskazanych zapisów, zasadne jest również prezentowanie kamieni milowych w osobnych wierszach tabeli. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | We wskazaniu przyczyny nieosiągnięcia w terminie pierwszego kamienia milowego w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” pojawił się zapis „m. in. ze względu na urlopy pracowników Uczelni” | Nie jest zasadne uzasadnianie opóźnień w realizacji projektu urlopami pracowników Uczelni. Proszę o weryfikację wykazów ryzyk i wprowadzenie stosownych korekt. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | W tabeli nie wykazano wszystkich wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, błędne dane w wykazanych wskaźnikach opisanych w raporcie dotyczące osiągniętych wartości od początku realizacji projektu (narastająco). | Proszę o wskazanie wszystkich wskaźników efektywności oraz wskazanie prawidłowych wartości osiągniętych od początku realizacji projektu (narastająco). |
| 5 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W tabeli wykazano tylko 3 czynniki ryzyka, a zgodnie z załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie Beneficjent w załączniku opisał 10 czynników ryzyka związanych z realizacją projektu. | Proszę o opisanie wszystkich czynników ryzyka. W celu uniknięcia wątpliwości co do wskazanych zapisów, zasadne jest również prezentowanie poszczególnych ryzyk w osobnych wierszach tabeli. |
| 6 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W „Sposobie zarządzania ryzykiem” podano wyłącznie podejmowane działania zarządcze. Zgodnie z opisem wynikającym ze wzoru raportu, w polu tym należy również wskazać: - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o uzupełnienie brakujących wyjaśnień dla każdego ryzyka. |