| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Platforma Cyfrowej Nauki”; Wnioskodawca - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beneficjent - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 2 | MC | 2.4. Produkty końcowe projektu | Mając na uwadze, że wskazane w produktach końcowych „Zdigitalizowane zasoby osteologiczne” oraz „Udostępnione obiekty na Platformie” stanowią produkty, które powinny być wskazane w pkt 2.3, nie jest jasne dlaczego zostały wpisane w pozycji dot. innych produktów końcowych. | Proszę o wyjaśnienie lub usunięcie zapisów w pkt 2.4 i stosowną zmianę w pkt 2.3. |
| 3 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby; 3. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Zdigitalizowane wszystkich obiektów” nie jest spójny z planowaną datą udostępnienia produktu „Kości zawierające różnorodne patologie i nieprawidłowości rozwojowe” w poz. 2.3 Opisu założeń. | Proszę o ujednolicenie i wprowadzenie korekty lub ew. wyjaśnienie różnic. |
| 4 | MC | 2.4. Produkty końcowe projektu; 3. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Uruchomienie Platformy Cyfrowej Nauki” nie jest zbieżny z planowaną datą wdrożenia produktu „Platforma Cyfrowej Nauki” w poz. 2.4 Opisu założeń. | Proszę o uspójnienie zapisów i wprowadzenie korekty lub ew. wyjaśnienie różnic. |
| 5 | MC | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Ryzyko pn. „Postęp technologiczny w zakresie infrastruktury i oprogramowania” jest ryzykiem o b. niskim poziomie istotności (tj. „Siła oddziaływania” oraz „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” przyjmują najniższe z możliwych wartości), dlatego nie powinno znaleźć się w katalogu głównych ryzyk projektowych. | Do rozważenia wprowadzenie korekty zapisów. |