Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Preambuła

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów stanowi dokument szczegółowo opisujący wymagania, jakie powinny zostać przedstawione przez wnioskodawcę, który aplikuje o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej POPC). W dokumencie przedstawiona została szczegółowa instrukcja zawierająca interpretacje w odniesieniu do każdego kryterium, która ma wskazać, w jaki sposób będą poszczególne kryteria oceniane, a tym samym ułatwić wnioskodawcy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Przewodnik zawiera także informacje o sposobie punktacji każdego kryterium.

Jednym z elementów dokumentacji aplikacyjnej stanowi studium wykonalności projektu. W celu opracowania tego dokumentu zaleca się, aby wnioskodawcy korzystali z przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju dokumentu pn.: Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności, w wersji stanowiącej załącznik do regulaminu właściwego konkursu. W Zaleceniach przedstawiono pożądaną strukturę oraz zawartość studium wykonalności.

Informacje ogólne

- Wybór typu projektu

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wsparcie dotyczy tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności lub e-dojrzałości istniejących usług. Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki.

Zgodnie z wymaganiami kryteriów formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania właściwego typu projektu. Dla działania 2.1 przewidziano dwa typy projektów. W przypadku, gdy projekt obejmuje zarówno usługi A2A niezbędne dla funkcjonowania e-usług publicznych (tj. usług A2B/A2C), jak 
i usługi A2B/A2C, wnioskodawca powinien dokonać właściwego wyboru typu projektu ze względu na hierarchię celów projektu oraz wynikający ze struktury tych celów dominujący typ usług w projekcie. We wniosku o dofinansowanie należy w takim przypadku w stosownych tabelach wskazać i opisać e-usługi obu typów.

W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane są usługi A2A, konieczne jest wykazanie, że te usługi są niezbędne dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B/A2C). W tym celu wnioskodawca jest zobowiązany wskazać konkretne istniejące bądź zaplanowane do uruchomienia e-usługi publiczne (A2B/A2C), np. takie, które zostały wskazane w przepisach prawa.

- E-usługi

W niniejszym dokumencie przyjmuje się, że elektroniczna usługa publiczna to działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, tzn. bez jednoczesnej obecności stron. Załatwienie sprawy odbywa się z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi doręczania dokumentów elektronicznych.

Jednym z wymogów ujętym w kryteriach merytorycznych jest określenie poziomu e-dojrzałości e-usług publicznych (A2B, A2C). Należy mieć jednak 
na uwadze, że nie każda usługa publiczna, której załatwienie jest możliwe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej może osiągnąć najwyższy czyli piąty poziom. Maksymalny poziom zależy od specyfiki danej usługi. W celu zakwalifikowania usługi na wyższy poziom musi ona spełniać bądź przewyższać wszystkie wymagania poziomu niższego.

Poziomy 4 i 5 są zarezerwowane dla usług, które mogą być w całości załatwiane na drodze elektronicznej, tzn. spełniają następujące warunki:

- brak konieczności stawiennictwa usługobiorcy w urzędzie,

- operacje identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji mogą być przeprowadzone w formie elektronicznej,

- w postępowaniu brak konieczności dostarczania i odbierania jakichkolwiek obiektów fizycznych (np. dokumentów) oraz dokonywania innych czynności 
(np. płatności) w formie nieelektronicznej,

- wszelkie decyzje są wydawane i doręczane w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W celu wykazania określonego poziomu dojrzałości elektronicznej usługi publicznej (A2B/A2C), wnioskodawca powinien je zdefiniować w sposób jak najbardziej szczegółowy i umożliwiający jednoznaczne przypisane do danego poziomu. Wszystkie usługi powinny być przedstawiane z punktu widzenia usługobiorcy (nie usługodawcy) – jako konkretne sprawy, które można załatwić. Pobranie informacji publicznej nie może być wykazywane jako 
e-usługa.

Poniższa tabela zawiera zestaw pytań, które mogą wspomóc wnioskodawcę we właściwym zdefiniowaniu poziomu e-dojrzałości dla e-usług publicznych. Projektem mogą zostać objęte jedynie usługi na trzecim lub wyższym poziomie dojrzałości. Przy czym należy pamiętać, że każda usługa o wyższym poziomie dojrzałości powinna pozytywnie odpowiadać na pytania z wymagań dla usługi o niższym poziomie dojrzałości.

| Poziom e-dojrzałości | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 - informacja | - Czy za pomocą systemu informatycznego prezentowane są w internecie informacje niezbędne do wszczęcia procedury? |
| 2 - jednostronna interakcja | - Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje możliwość pobrania formularzy niezbędnych do wszczęcia procedury? Uwagi: Sprawa może być załatwiana w formie tradycyjnej - nieelektronicznej. |
| 3 - dwustronna interakcja | - Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje możliwość pobrania formularzy do wypełnienia? - Czy za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia sprawy - wszczęcie sprawy)? - Czy w ramach usługi zapewniono elektroniczną formę uwierzytelniania usługobiorcy? Uwagi: - Dokumenty lub inne obiekty fizyczne mogą być doręczane w formie tradycyjnej (łącznie z wymaganym osobistym stawiennictwem wnioskodawcy w urzędzie). - Płatności mogą być dokonywane w formie tradycyjnej. - Formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako poziom 2. |
| 4 - transakcja | - Czy publicznie dostępna strona internetowa umożliwia załatwienie całej sprawy (realizację usługi publicznej) w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i doręczeniami? - Czy w procedurze brak dodatkowych czynności, które usługobiorca musiałby wykonać w formie nieelektronicznej (papierowej)? - Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności będzie to możliwe w formie elektronicznej? |
| 5 - personalizacja | - Czy w ramach usługi udostępniono możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, uprzednio wypełnionego danymi przez usługodawcę (danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy)? - Czy w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy? - Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności usługodawca zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie kontekstu zdarzenia tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności np. przelewu są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy)? |

- Partner

Ilekroć w dokumencie mowa jest o  partnerze  należy także pod tym pojęciem rozumieć podmiot upoważniony do dokonywania wydatków.

- Sposób prezentowania odpowiedzi na wymagania opisane w przewodniku:

W przypadku, gdy w ramach kryterium wymagane jest wykazanie bądź udowodnienie tezy lub wyboru określonego rozwiązania to wnioskodawca zobowiązany jest 
do przedstawienia konkretnych informacji (faktów, danych) oraz logicznego rozumowania opartego na tych informacjach, uzasadniającego daną tezę lub wybór. Dane przedstawione w aplikacji konkursowej muszą:

- być aktualne (należy określić kiedy zostały pozyskane),

- pochodzić z wiarygodnych źródeł (należy wskazać źródło),

- być pozyskane w rzetelny sposób (należy przedstawić sposób pozyskania danych, np. przeprowadzenia badań). W celu wykazania rzetelności wymaganej analizy konieczne jest wskazanie metody, jaką się posłużono oraz przedstawienie jej podstawowych parametrów (np. liczebności poszczególnych badanych grup osób lub podmiotów, nazw technik badawczych, itp.).

- Ocena jakości dokumentacji i zaproponowanych rozwiązań w ocenie merytorycznej

W ramach oceny merytorycznej eksperci oceniając czy przedstawiony przez wnioskodawcę projekt spełnia wymagania wskazane w kryteriach są zobowiązani 
do weryfikacji, czy wnioskodawca dostarczył odpowiedniej jakości dokumentację, na podstawie której można jednoznacznie ocenić, że działania wnioskodawcy i partnerów zapewnią skuteczną realizację przedsięwzięcia, dostarczenie wysokiej jakości produktów oraz utrzymanie efektów projektu. W poszczególnych kryteriach ocenie jakościowej podlegają m.in.:

- przedstawione wyniki analiz i sposób ich przygotowania,

- jakość uzasadnień i dostarczonych dokumentów,

- wybrane rozwiązania z obszaru zarządzania projektem oraz projektowania i budowy systemów informatycznych,

- inne elementy projektu wpływające na jego celowość, jakość, efekty i możliwość skutecznej realizacji.

- Sposób oceny kryteriów punktowanych

Liczba punktów możliwa do przyznania danemu projektowi w ramach kryterium zależy od oceny eksperta oceniającego projekt. W niniejszym dokumencie przy każdym z kryteriów wskazano punktację, jaką projekt może otrzymać od każdego eksperta. Ostateczna liczba punktów przyznana projektowi to średnia arytmetyczna z ocen ekspertów oceniających projekt w ramach danego kryterium.

| Numer i nazwa osi priorytetowej | II. E-administracja i otwarty rząd |
| --- | --- |
| Numer i nazwa działania/ poddziałania | 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| Typ projektu | - Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) - Typ projektu II. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C). |

| Lp. | Nazwa kryterium | Definicja kryterium | Opis znaczenia kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zidentyfikowano otoczenie projektu | W ramach kryterium należy wykazać, że została przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług. Należy również przedstawić podjęte lub planowane działania zmierzające do zaangażowania tych interesariuszy w sukces projektu. Instrukcja: Oceniane będzie, czy wnioskodawca: - Zidentyfikował wszystkie grupy interesariuszy projektu, - Przeanalizował wpływ interesariuszy na przedsięwzięcie poprzez ocenę: - siły ich oddziaływania na projekt, - zainteresowania wynikami przedsięwzięcia, - ich nastawienie do przedsięwzięcia (pozytywne, negatywne, neutralne), - Zaproponował sposoby zaangażowania interesariuszy sprzyjające osiągnięciu sukcesu projektu w zależności od ich kategorii. Przedmiotowa analiza interesariuszy powinna zostać przedstawiona w formie graficznej np. w formie tabeli, diagramu lub mapy interesariuszy. Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego kryterium wynosi 6 pkt - minimalna wymagana liczba pkt dla spełnienia tego kryterium wynosi 3 pkt - za każde z wymagań projekt może otrzymać 0, 1 lub 2 pkt, przy czym: - 2 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, w tym precyzyjne określenie interesariuszy oraz stopnia ich oddziaływania na projekt. Dodatkowo, w odniesieniu do każdej z wymienionych grup interesariuszy zostały przedstawione działania, które w ocenie eksperta umożliwiają osiągnięcie przez projekt sukcesu; - 1 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane charakteryzują się dostateczną jakością i zaprezentowany zakres projektowanych działań jest spójny z ich wynikami; - 0 pkt w przypadku, gdy wnioskodawca nie zidentyfikował interesariuszy lub w ocenie eksperta oceniającego we wniosku przedstawiono dane o niskiej jakość merytorycznej lub zaprezentowany zakres projektowanych działań nie jest spójny z ich wynikami. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 6 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 6 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów - 3) |
|  | Analiza popytu i usługowa orientacja projektu | W ramach kryterium wnioskodawca powinien jasno zdefiniować wszystkich usługobiorców projektu oraz usługi objęte projektem i wskazać ich obecny i docelowy poziom e-dojrzałości (dotyczy usług A2C/A2B). Dla e-usług rozwijanych, które już istnieją w formie elektronicznej, należy również wskazać planowane nowe funkcjonalności, tj. szczególne cechy lub elementy danej usługi. Ocenie podlegać będzie także poziom dostępności usług proponowany w ramach projektu – czy jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców; zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania. W ramach kryterium wnioskodawca powinien również wiarygodnie wykazać, że co najmniej jedna z usług A2B, A2C objętych projektem na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości będzie powszechnie wykorzystywana. Instrukcja: - Analiza popytu Oceniane będzie, czy wnioskodawca zidentyfikował wszystkich usługobiorców projektu, w szczególności czy: - Zidentyfikował grupy usługobiorców dla każdej usługi objętej zakresem projektu, - Przedstawił analizy dotyczące potrzeb (dla usług obecnie świadczonych, które mają zostać zmodyfikowane wnioskodawca przedstawił analizę dotychczasowego wykorzystania tych usług), możliwości, ograniczeń, - Wykazał, w jaki sposób wnioski z przeprowadzonych analiz przekładają się na zakres i cel projektu oraz korzyści dla usługobiorców, - Oszacował liczebność poszczególnych grup usługobiorców, tj. liczbę osób fizycznych / firm w przypadku usług A2B i A2C i liczbę podmiotów w przypadku usług A2A, - wykazał, że co najmniej jedna z usług A2B, A2C objętych projektem na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie (w przypadku projektów A2B i A2C), W przypadku projektów A2A: wykazał, że co najmniej jedna e-usługa A2B, A2C na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości wykorzystująca objęte projektem usługi A2A będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie. Oceniana będzie zarówno kompletność i rzetelność ww. analiz (w zakresie: aktualności danych; wskazanych metod badawczych, które zostały wykorzystane w analizach; udokumentowania źródeł danych; doboru źródeł danych), jak i adekwatność rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Sposób obliczeń musi być spójny ze sposobem szacowania wartości docelowej obligatoryjnego wskaźnika „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. - Orientacja usługowa W ramach kryterium wnioskodawca powinien jasno zdefiniować usługi objęte projektem oraz wskazać ich obecny i docelowy poziom e-dojrzałości (dotyczy usług A2C/A2B). Dla e-usług rozwijanych, które już istnieją w formie elektronicznej, należy również wskazać planowane nowe funkcjonalności, tj. szczególne cechy lub elementy danej usługi. - Wnioskodawca wskaże we wniosku aplikacyjnym, zgodnie z wystandaryzowanym formatem tabelarycznym (element formularza wniosku): - nazwy tworzonych lub rozwijanych usług, - grupy usługobiorców, - aktualny i docelowy poziom e-dojrzałości usług, (dotyczy tylko usług publicznych A2C/A2B) - dotychczasowe funkcjonalności (jeżeli dotyczy), - nowe funkcjonalności (tj. szczególne cechy lub elementy danej usługi), - korzyści z wdrożenia danej usługi. Oceniane będzie, czy usługi zostały zdefiniowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, zgodny z ww. wymogami oraz spójny z przedstawionym we wniosku i załącznikach zakresem projektu. - Wnioskodawca powinien dla każdej usługi objętej projektem przedstawić: - końcowe produkty specjalistyczne projektu jako utworzone bądź ulepszone usługi, - nazwę oraz opis zrozumiale i jednoznacznie definiujący, na czym polega dana usługa oraz powody realizacji usługi (prawne, organizacyjne, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, strategii itp.), - systemy informatyczne i aplikacje, za pomocą których usługi te będą świadczone, - uzasadnienie dla poziomu dojrzałości usług, w tym wykazać, że usługi objęte projektem charakteryzują się wybranym poziomem e-dojrzałości (dotyczy usług A2C/A2B), nie niższym niż 3 poziom, dla poziomu 4 i 5 należy przedstawić uzasadnienie w formie opisowej jakie elementy danej usługi wskazują tak wysoki stopień dojrzałości, - wskazać właściciela usługi (podmiot odpowiedzialny za jej świadczenie). - Wnioskodawca wykaże, że planowane do realizacji usługi są zgodne z potrzebami usługobiorców zdefiniowanych w wymaganiu określonym w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (analiza popytu). - Poziom dostępności usług Poziom dostępności usług proponowany w ramach projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców; zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania. Oceniane będzie, czy wnioskodawca: - Wykazał, że projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na usługobiorcę w odniesieniu do usługobiorców zdefiniowanych w wymaganiu określonym w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (analiza popytu). - Wnioskodawca wskazał krajową lub międzynarodową normę, dotyczącą projektowania systemów interaktywnych, zgodnie z którą będą projektowane i budowane systemy w ramach projektu. - Wnioskodawca opisał, w jaki sposób wybrana metoda spełni wymagania ww. normy (należy przedstawić zakres i opis działań zaplanowanych w projekcie). - Wykazał, że korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii (sprzętu, oprogramowania). - Wskazał poziom dostępności usług oczekiwany przez usługobiorców określony na podstawie badań ich potrzeb. Opisał jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności usług. W przypadku usług już dostępnych elektronicznie należy zaprezentować, w jaki sposób projekt wpłynie na zmianę poziomu dostępności usług. W ramach opisu należy m.in. przedstawić analizy prognozowanych obciążeń systemów informatycznych, wskazać jakie zasoby infrastruktury będą wykorzystane w celu świadczenia usług, wskazać planowane wartości normalnych i szczytowych obciążeń systemów informatycznych. - Opisał mechanizm monitorowania usług po wdrożeniu pod kątem: - dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, - ciągłości działania, tj. monitorowania rzeczywistego poziomu dostępności usług dla wszystkich kanałów dostępu w tym (jeśli dotyczy) interfejsów usług sieciowych. Sposób punktacji: - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (analiza popytu): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 14 pkt - minimalna wymagana liczba pkt dla spełnienia tego kryterium wynosi 9 pkt - za litery od a) do d) z tego wymagania projekt może otrzymać 0, 1 lub 2 pkt, przy czym: - 2 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek dostarczone analizy są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, w tym precyzyjnie zdefiniowany zakres projektu oraz dla każdej usługi objętej projektem zidentyfikował wszystkie grupy interesariuszy, w tym oszacował liczebność każdej z tych grup; - 1 pkt w przypadku gdy, w ocenie eksperta oceniającego wniosek dostarczone analizy są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, w tym precyzyjnie zdefiniowany zakres projektu, ale wnioskodawca nie zidentyfikował wszystkich grup interesariuszy dla każdej usługi objętej projektem lub nie oszacował liczebności każdej z tych grup; - 0 pkt w przypadku, gdy wnioskodawca nie zidentyfikował usługobiorców lub w ocenie eksperta oceniającego we wniosku przedstawiono analizy o niskiej jakość merytorycznej lub zaprezentowany zakres projektowanych działań nie jest spójny z ich wynikami, w tym nie zidentyfikował grup interesariuszy i nie przedstawił jej liczebności w odniesieniu do każdej usługi objętej projektem; - za literę e) z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt, jeżeli wnioskodawca wykaże powszechność wykorzystywania chociaż jednej usługi objętej projektem charakteryzującej się co najmniej 3 poziomem dojrzałości, w przeciwnym wypadku otrzymuje 0 pkt - w ramach tego wymagania projekt może otrzymać dodatkowe 2 lub 4 pkt, przy czym: - 4 pkt w przypadku, gdy trzy i więcej z usług A2B, A2C objętych projektem na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie (w przypadku projektów A2B i A2C); W przypadku projektów A2A: trzy i więcej z usług e-usługi A2B, A2C na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości wykorzystująca objęte projektem usługi A2A będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie; - 2 pkt w przypadku gdy dwie z usług A2B, A2C objętych projektem na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie (w przypadku projektów A2B i A2C); W przypadku projektów A2A: dwie e-usługi A2B, A2C na co najmniej trzecim poziomie e-dojrzałości wykorzystująca objęte projektem usługi A2A będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana powyżej 100 tys. razy rocznie. - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (orientacja usługowa): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 12 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 0, 1 lub 2 pkt, przy czym: - 2 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek dostarczone analizy są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, w tym precyzyjnie zdefiniowany zakres projektu oraz przedstawił opis dokładnie i jednoznacznie definiujący projektowaną usługę, wskazał i opisał precyzyjnie nowe funkcjonalności zwiększające poziom dojrzałości usługi, przedstawił dokładny opis projektowanej usługi, przedstawił uzasadnienie w sposób dokładny i jednoznacznie definiujący poziom dojrzałości usługi; - 1 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek dostarczone analizy są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, w tym precyzyjnie zdefiniowany zakres projektu, ale wnioskodawca nie przedstawił dokładnego opisu projektowanej usługi, a w szczególności nie opisał nowych funkcjonalności zwiększających poziom dojrzałości projektowanej usługi lub nie przedstawił uzasadnienia w sposób dokładny i jednoznacznie definiujący poziom dojrzałości usługi; - 0 pkt w przypadku, gdy wnioskodawca nie zidentyfikował usługobiorców lub w ocenie eksperta oceniającego we wniosku przedstawiono analizy o niskiej jakość merytorycznej lub zaprezentowany zakres projektowanych działań nie jest spójny z ich wynikami. - w ramach tego wymagania projekt może otrzymać dodatkowe 6 pkt, jeżeli w wyniku realizacji projektu zostanie udostępnionych co najmniej 5 usług, o stopniu dojrzałości 4 lub 5 - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 3 (poziom dostępności usług): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 6 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 1 pkt, gdy w ocenie eksperta zastosowane rozwiązania wpływają korzystnie na faktyczną dostępność usług i są zgodne z oczekiwaniami użytkowników. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 32 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 32 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 9) |
|  | Wymagania dostępności wskazane w WCAG 2.0 | W ramach kryterium badane jest, w jaki sposób systemy informatyczne wdrożone w projekcie wykraczają poza wymagania dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wskazane w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w jaki sposób zadeklarowany poziom dostępności zostanie sprawdzony. Instrukcja: W ramach tego kryterium wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób systemy informatyczne wdrożone w projekcie wykraczają poza wymagania dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wskazane w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w jaki sposób zadeklarowany poziom dostępności zostanie sprawdzony. Punkty może uzyskać projekt, w ramach którego wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania wykraczające poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, na przykład tłumaczenia na język migowy, interfejsy i treści zaprojektowane dla osób o obniżonej normie intelektualnej. Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt w ramach kryterium wynosi 5 pkt - minimalna wymagana liczba pkt w ramach kryterium wynosi 0 pkt - projekt może otrzymać 0, 3 lub 5 pkt, przy czym: - 5 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek zaprezentowany zakres projektowanych działań jest optymalny i w istotny sposób zwiększa dostępność zarówno dla użytkowników wewnętrznych (obsługujących systemy) i zewnętrznych oraz wnioskodawca opisał, w jaki sposób zostanie sprawdzony zadeklarowany poziom dostępności; - 3 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek zaprezentowany zakres projektowanych działań zwiększa dostępność dla użytkowników wewnętrznych (obsługujących systemy) lub zewnętrznych oraz wnioskodawca opisał w jaki sposób zostanie sprawdzony zadeklarowany poziom dostępności; - 0 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek zaprezentowany zakres projektowanych działań nie wpłynie na dostępność w sposób przewyższający minimalne wymagania wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub wnioskodawca nie opisał, w jaki sposób zostanie sprawdzony zadeklarowany poziom dostępności. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 5 pkt. | 0 – 5 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Wykonalność i trwałość projektu | W ramach kryterium będzie oceniana wykonalność projektu w szczególności w obszarze technologicznych i ekonomicznych możliwości realizacji produktów projektu, w tym w kontekście procesu udzielania zamówień publicznych. W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. Ocenie podlegać będzie również poprawnie przeprowadzona analiza opcji udowadniająca wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu. Instrukcja: - Wykonalność projektu W ramach kryterium oceniana będzie wykonalność projektu w szczególności w obszarze technologicznych i ekonomicznych możliwości realizacji produktów projektu. Przedstawione analizy, w których udokumentowano wykonalność projektu w szczególności muszą uwzględniać proces udzielania zamówień publicznych oraz wszystkie działania związane z realizacją produktów projektu w tym m.in. projektowanie, budowę, testowanie, odbiory, szkolenia stanowiskowe pracowników i uruchomienie. Wnioskodawca powinien wykazać m.in. że: - projekt jest wykonalny w terminie określonym w regulaminie (tzn. w okresie od przewidywanej daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu, wskazanej w regulaminie konkursu do zakończenia realizacji projektu), - projekt jest wykonalny pod względem technicznym, - projekt jest wykonalny przy wskazanym we wniosku o dofinansowanie budżecie, - wskazano źródła finansowania dla realizacji projektu, - harmonogram realizacji projektu jest realistyczny. - Trwałość projektu W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu, w tym: - przedstawić prognozowane koszty utrzymania i rozwoju usług i systemów teleinformatycznych objętych projektem, - wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania ww. zadań, - przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie, - wskazać podmioty odpowiedzialne za utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat (trwałość operacji rozumiana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz rolę, jaką pełnią w organizacjach. W ramach kryterium zbadana zostanie również gotowość wszystkich tych partnerów uczestniczących w projekcie, którzy w myśl zapisów porozumienia lub umowy o partnerstwie (wymagany załącznik do wniosku aplikacyjnego) mają być współodpowiedzialni za utrzymanie efektów realizacji projektu. - Analiza opcji W ramach kryterium należy jasno sformułować problem, jaki ma być rozwiązany w ramach projektu oraz wykazać, że wybrano najkorzystniejszy wariant jego rozwiązania. Oceniane będzie, czy: - jasno sformułował problem, jaki ma być rozwiązany w ramach projektu, - przedstawił konsekwencje wyboru wariantu odniesienia, - w opisie możliwych wariantów uwzględnił kwestie zarówno strategiczne jak i technologiczne (warianty powinny być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe), - wybrał wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy polegającej na szczegółowym porównaniu co najmniej dwóch wariantów inwestycyjnych poprzez obliczenie wskaźników B/C (korzyści/koszty) lub DGC (dynamiczny koszt jednostkowy osiągnięcia kluczowego rezultatu) lub poprzez zastosowanie analizy wielokryterialnej, - wybrał warianty do porównania w sposób rzetelny, tzn. taki, aby wariant odrzucony był realną, wykonalną alternatywą dla wariantu wybranego, - sformułował uzasadnienie wybranego rozwiązania do zastosowania w projekcie. Sposób punktacji: - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (wykonalność projektu): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 9 pkt - minimalna wymagana liczba pkt dla spełnienia tego kryterium wynosi 12 pkt - za każdą literę od a) do c) oraz literę e) z tego wymagania projekt może otrzymać 0 lub 2 pkt - za literę d) z tego wymagania projekt może otrzymać 0 lub 1 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (trwałość projektu): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za każdą literę od a) do d) z tego wymagania projekt może otrzymać 0 lub 1 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 3 (analiza opcji): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 6 pkt - za każdą literę od a) do f) z tego wymagania projekt może otrzymać 0 lub 1 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 19 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 19 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów –12) |
|  | Zakres rzeczowy i struktura wydatków są kwalifikowalne i adekwatne do celów programu i projektu | W ramach kryterium wnioskodawca, m.in. na podstawie planowanej architektury systemu teleinformatycznego oraz szczegółowego technicznego opisu projektu, powinien wykazać, że planowany zakres rzeczowy i struktura wydatków są optymalne w kontekście celów POPC oraz danego projektu, w tym również, że zaproponowane wydatki (w tym ponoszone przez wnioskodawcę i ewentualnego partnera) są uzasadnione i celowe. W przypadku, gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki, które w ocenie eksperta oceniającego wniosek nie wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych nie przekroczą 3 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt uzyska pozytywną ocenę, przy czym umowa o dofinansowanie będzie mogła być podpisana pod warunkiem dostosowania się wnioskodawcy do rekomendacji instytucji organizującej konkurs dotyczącej usunięcia określonych wydatków z wydatków kwalifikowanych. W przypadku, gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki uznane za niekwalifikowalne nie przekroczą 20 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt może uzyskać pozytywną ocenę, przy czym umowa o dofinansowanie będzie mogła być podpisana pod warunkiem dostosowania się wnioskodawcy do rekomendacji instytucji organizującej konkurs dotyczącej usunięcia określonych wydatków z wydatków kwalifikowanych. W przypadku, gdy wydatki uznane w trakcie oceny tego kryterium za niekwalifikowalne (tj. wydatki niecelowe, zawyżone, pozbawione uzasadnienia lub z nieadekwatnym uzasadnieniem) przekroczą 20 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt uzyska negatywną ocenę. Instrukcja: W ramach kryterium oceniana będzie planowana struktura wydatków pod kątem zasadności, celowości i optymalności względem celów POPC oraz danego projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić opis, w którym dla poszczególnych grup wydatków (tj. kategorii i zadań) wykaże ich zasadność (tj. niezbędność dla osiągnięcia celów projektu) i odpowiednią wysokość (tj. oszacowanie w oparciu o wiarygodną metodykę). Aby wykazać tę optymalność, wnioskodawca musi przedstawić: - Wydatki w podziale na kategorie Przedstawi rozbicie i uzasadnienie wysokości wydatków projektu według głównych kategorii i podkategorii zdefiniowanych w wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności lub innym dokumencie zawierającym katalog wydatków kwalifikowalnych dla osi II POPC, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności: - w zakresie proponowanej architektury systemu i zaplanowanych wydatków na infrastrukturę informatyczną i nieinformatyczną, - wykaże, że wydatki w projekcie są przeznaczone na tworzenie nowych lub rozwój usług, a nie na utrzymanie lub odtworzenie elementów wcześniej zrealizowanych, - wykaże, że rozwijane usługi i funkcjonalności A2A, w tym usługi polegające na udostępnieniu infrastruktury informatycznej, są niezbędne do funkcjonowania elektronicznych usług publicznych A2B/A2C. - Wydatki w podziale na zadania Przedstawi rozbicie i uzasadnienie wysokości wydatków według głównych zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie. Np. w przypadku wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi przez pracowników, których wynagrodzenia będą opłacane w ramach środków projektowych, wnioskodawca w uzasadnieniu powinien: - opisać zakres poszczególnych zadań w sposób wykazujący, że wydatki w projekcie służą realizacji celów projektu i ich wysokość jest optymalna, - opisać, w jaki sposób oszacował zapotrzebowanie na pracę (należy podać wartości oraz wskazać na podstawie jakich danych zostały oszacowane), - wykazać, że koszty pracy wynikają z pracochłonności i kwalifikacji pracowników (należy odnieść się do cen rynkowych danego typu usług oraz generalnych zasad wynagradzania w danej instytucji). Szczegółowe uzasadnienie należy również przedstawić w przypadku wydatków niezwiązanych bezpośrednio z tworzeniem głównych produktów (np. w przypadku kosztów promocji należy uzasadnić każdą z form promocji wskazanych we wniosku o dofinansowanie, wskazać szacunkowe koszty w odniesieniu do każdej z form oraz opisać sposób dokonywania szacunków). Sposób punktacji: - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (wydatki w podziale na kategorie): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 3 pkt - za każdą literę od a) do c) z tego wymagania projekt może otrzymać 1 pkt, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektu, w którym wydatki mieszczą się w kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie konieczności pozyskania do realizacji projektu każdej grupy środków o tym samym przeznaczeniu uwzględniając okres realizacji projektu, tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w ramach projektu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących w posiadaniu beneficjenta oraz wybór najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania tj. zakup, amortyzacja, leasing, dzierżawa lub najem0 pkt w przypadku gdy wydatki, które w ocenie eksperta oceniającego wniosek nie wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych przekraczają 3 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako całkowite kwalifikowalne w projekcie, - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium nr 2 (wydatki w podziale na zadania): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 6 pkt - za każdą literę od a) do c) z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu sprzętu wnioskodawca musi wykazać, że zakup ten jest bezpośrednio związany z wdrożeniem usług objętych projektem np. inwestycje w wyposażenie stanowisk pracowniczych będą dotyczyły tylko i wyłącznie stanowisk pracowników obsługujących wskazane usługi i ewentualnie członków zespołu projektowego. - 0 pkt gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki uznane za niekwalifikowalne przekroczą 20 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako całkowite kwalifikowalne w projekcie, W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 9 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 2). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 9 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 9) |
|  | Projekt realizuje jasno określone, społecznie istotne cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami | W ramach kryterium należy wykazać m.in., że projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa, wybrany przez wnioskodawcę typ projektu A2B/A2C wynika z hierarchii celów projektu oraz dominującego typu usług, projekt realizuje obligatoryjne wskaźniki produktu i obligatoryjny wskaźnik rezultatu bezpośredniego, a także projekt ma wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC. Ponadto wnioskodawca powinien wykazać, że wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu i zakresu projektu, uzasadnić ich dobór oraz uzasadnić ich wartości docelowe. W ramach kryterium należy również wskazać sposób pomiaru wskaźników. Instrukcja: Przedmiotem oceny będzie adekwatność wskaźników do celów i zakresu projektu. Oceniane będzie, czy wybrane wskaźniki w pełni odzwierciedlają cele projektu, czy podano opis metodyki oszacowania wartości docelowych oraz opis sposobu ich pomiaru, czy wykazano wpływ projektu na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC, czy wartości docelowe wskaźników są określone realistycznie. W ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest: - Wykazać, że projekt posiada społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa (powinno to wynikać bezpośrednio z definicji celu projektu). - Wykazać, że wybrany przez wnioskodawcę typ projektu wynika z hierarchii celów projektu oraz dominującego typu usług. - Wykazać wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC. - Dla usług A2B/A2C: wykazać realizację obligatoryjnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. - Wykazać, że projekt realizuje obligatoryjne wskaźniki produktu, tj. - Dla typu projektu I: „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja ” i/lub „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja”, - Dla typu projektu II: „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)”. - Przedstawić uzasadnienie: - dla doboru wskaźników, określić i uzasadnić ich wartości docelowe oraz szczegółowo opisać sposób, w jaki je oszacowano (wykorzystana metoda, podmiot dokonujący szacunków); - w przypadku wskaźników obligatoryjnych, których nie wybrano, przedstawić w odniesieniu do każdego wskaźnika, uzasadnienie braku doboru. - Wskazać metodykę oszacowania wartości docelowych oraz sposób pomiaru wskaźników (wymagany jest co najmniej opis poszczególnych wartości składających się na wartość docelową, czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu, opis metody wykorzystanej do pomiaru, w tym wskazanie kto będzie prowadził pomiary). Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt w ramach kryterium wynosi 17 pkt - minimalna wymagana liczba pkt dla spełnienia tego kryterium wynosi 7 pkt (dla I typu projektów) oraz 5 pkt (dla II typu projektów) - za spełnienie każdego z wymagań od a) do g) projekt może otrzymać po 1 pkt Przewiduje się dodatkowe premiowanie projektów, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego POPC oraz takie, które poza obligatoryjnymi wskaźnikami będą realizowały dodatkowe wskaźniki. - w ramach tego kryterium projekt może otrzymać dodatkowe maksymalnie 10 pkt , przy czym: - 6 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca wykaże na podstawie wiarygodnego opisu, że projekt ma mechanizm wpływu projektu na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC (Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną i/lub Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej); - 4 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca wykaże realizację innych adekwatnych wskaźników produktu, zawartych we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPC. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 17 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od a) do g) i uzyskania dodatkowych pkt za projekt, który przyczynia się do realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 17 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów –– 7 dla I typu projektów i 5 dla II typu projektów) |
|  | Projekt jest realizowany w oparciu o metodykę zarządzania projektami | W ramach kryterium wnioskodawca powinien m.in. wskazać, w oparciu o jaką metodykę będzie zarządzał projektem, wykazać podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny oraz opisać, w jaki sposób wybrana metodyka dokumentuje główne działania w projekcie. Elementem oceny przyjętej metodyki będzie również zaplanowany sposób zarządzania zespołem projektowym i zasobami ludzkimi, planowania i monitorowania postępów w realizacji projektu oraz zarządzanie ryzykiem. Należy także przedstawić następujące diagramy: struktury produktów, następstwa produktów oraz Gantta. Instrukcja: W zakresie rodzaju stosowanej metodyki Wnioskodawca powinien zadeklarować, że realizacja projektu jest oparta o jeden z poniższych sposobów: - ogólnie znane standardy lub metodyki prowadzenia projektów (wymaga się wskazania nazwy metodyki), - zarządzanie projektem zgodnie z metodyką zarządzania portfelem projektów lub programem (wymaga się wskazania nazwy metodyki), - metodyką dedykowaną dla podmiotu (wnioskodawcy i partnerów), spełniający poniższe wymagania dotyczące metodyk prowadzenia projektów. Wnioskodawca zobowiązany jest opisać następujące elementy związane z zarządzaniem projektami: - Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis struktury zespołu zarządzania projektem – wnioskodawca powinien wskazać strukturę zarządzania projektem zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym (komitet sterujący z udziałem m.in. dyrektora generalnego urzędu lub innej osoby odpowiedzialnej za zatrudnienie u wnioskodawcy, kierownik projektu, zespoły zadaniowe), - wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w komitecie sterującym reprezentowane są następujące strony: biznes (kierownictwo urzędu/organizacji), użytkownicy, dostawcy, - zakres odpowiedzialności – wnioskodawca powinien wskazać zakres odpowiedzialności kluczowych osób wchodzących w skład całej struktury zarządzania projektem, - jeśli planowane jest zaangażowanie konsultantów zewnętrznych, wnioskodawca powinien wskazać ich umiejscowienie i role w strukturze zespołu zarządzania projektem. - Planowanie działań - harmonogramowanie – wnioskodawca powinien w załączeniu do wniosku o dofinansowanie przedstawić w formie graficznej diagram Gantta uwzględniający harmonogram projektu, w którym wskazane zostaną główne zadania i zależności pomiędzy nimi, w tym w szczególności: kamienie milowe i zadania związane zapewnieniem jakości produktów projektu. Wnioskodawca powinien wyznaczyć ścieżkę krytyczną projektu i zaprezentować ją w formie graficznej, - wskazanie kamieni milowych, tj. kluczowych zadań lub grup działań na poziomie zarządczym lub operacyjnym. Kamienie milowe powinny uwzględniać w szczególności: - rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców produktów projektu, - podpisanie umów z dostawcami, - zakończenie ważnych grup zadań prowadzących do wytworzenia produktów projektu w tym: uruchomienie infrastruktury informatycznej i nieinformatycznej, uruchomienie środowiska testowego, przygotowanie prototypów, rozpoczęcie i zakończenie testów, przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych i szkoleń, itd., - odbiory głównych produktów projektu w tym: elementów infrastruktury informatycznej i nieinformatycznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, dokumentacji technicznej, itd. - uruchomienie produkcyjne produktów projektu (rozpoczęcie świadczenia usług), - odbiory dokumentacji powykonawczej, - odbiory końcowe, - dla każdego z ww. kamieni milowych w formie tabelarycznej należy wskazać: - planowaną datę realizacji, - datę punktu krytycznego (tj. termin, którego przekroczenie stanowi zagrożenie dla terminowej realizacji zadania lub całego projektu i w którym należy podjąć działania naprawcze), - datę punktu ostatecznego (tj. termin, po przekroczeniu którego nie ma możliwości realizacji zadania lub projektu zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi czasu, zakresu, kosztu, jakości lub oczekiwanej korzyści), - przydział zasobów do zadań (należy wskazać ilościowo zaangażowanie w realizację danego zadania), - sporządzenie planu produktów - wnioskodawca powinien przedstawić dokument obrazujący strukturę produktów specjalistycznych i zarządczych w formie diagramu struktury produktów, a także zależność pomiędzy produktami w formie diagramu następstwa produktów. Wymaga się sporządzenia dokumentu wskazującego na zależności pomiędzy produktami np. diagram następstwa produktów. - Zarządzanie ryzykiem wnioskodawca dołączy do wniosku strategię zarządzania ryzykiem, która: - przedstawia zidentyfikowane ryzyka w projekcie – w celu spełnienia tego kryterium wnioskodawca dołączy do wniosku aplikacyjnego rejestr ryzyk, który zawiera następujące informacje: identyfikator ryzyka, autor zgłoszenia, data zarejestrowania, kategoria ryzyka, opis ryzyka, prawdopodobieństwo, wpływ i wartość oczekiwana ryzyka, bliskość, możliwe kategorie reakcji, proponowane reakcje, status ryzyka, właściciel ryzyka, wykonawca reakcji. W rejestrze ryzyk załączonym do wniosku należy odnieść się w szczególności do ryzyk: zagrażających osiągnięciu celów projektu, zagrażających realizacji projektu w założonym terminie, zagrażających efektywności wydatkowania środków (przewyższeniem korzyści przez koszty); - określa sposób monitorowania i kontroli ryzyka – w celu spełnienia tego kryterium wnioskodawca powinien przedstawić w jaki sposób zarządzanie ryzykiem będzie realizowane w całej organizacji/urzędzie w kontekście wparcia tej organizacji/urzędu przy realizacji przyjętej przez tą organizacje/urząd strategii działania; - określa sposób oszacowania ryzyka z wykorzystaniem tolerancji – w celu spełnienia tego kryterium wnioskodawca powinien dokonać oszacowania ryzyka na podstawie dostępnych technik szacowania ryzyka (np. zasada Pareto, macierz prawdopodobieństwa/wpływ) i zaprezentować w formie graficznej sumaryczny profil ryzyka na podstawie rejestru ryzyk, o którym mowa w pkt. a). Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla kryterium wynosi 12 pkt minimalna wymagana liczba pkt dla spełnienia tego kryterium wynosi 8 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (zarządzanie zasobami ludzkimi): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za każdą literę od a) do d) z tego wymagania projekt może otrzymać po 1 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (planowanie działań): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 5 pkt - za każdą literę od a) do e) z tego wymagania projekt może otrzymać po 1 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 3 (zarządzanie ryzykiem): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 3 pkt - za każdą literę od a) do c) z tego wymagania projekt może otrzymać po 1 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 12 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 12 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów –8) |
|  | Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług | W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, która zawiera mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w tych procesach oraz ich właścicieli. Analiza powinna obejmować zarówno stan aktualny jak i stan docelowy. Wnioskodawca w analizie powinien także przedstawić informacje wykazujące, że przenoszone do sfery elektronicznej procesy biznesowe, w wyniku realizacji projektu w całości lub w części zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną. Instrukcja: W ramach tego kryterium wnioskodawca powinien przedstawić opis kluczowych procesów biznesowych, odnoszących się do wskazanych w kryterium nr 2 usług, które w wyniku projektu zostaną usprawnione. - Stan obecny i docelowy Wnioskodawca dla stanu obecnego (as-is) i docelowego (to be), w odniesieniu do każdej usługi objętej projektem powinien przedstawić: - mapę procesów biznesowych (opis relacji pomiędzy poszczególnymi procesami składającymi się na usługę), - modele kluczowych procesów biznesowych wraz z uwzględnieniem wymiany danych z innymi usługami wnioskodawcy lub innych podmiotów. - Procesy biznesowe: Każdy kluczowy proces biznesowy powinien posiadać: - nazwę, - kontekst zdarzenia (dla usług A2B/A2C cały kontekst zdarzenia życiowego usługobiorcy), - właściciela biznesowego (uprawniającego do zmiany procesu), - dane wejściowe, - dane wyjściowe (produkty), - przebieg procesu wraz z określeniem czynności i reguł, - zakres zmian, w szczególności tych, które wskazują na optymalizację pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną, - odbiorców produktów procesu. - Notacja Modele procesów biznesowych powinny zostać zapisane w notacji wskazanej w obowiązujących przepisach, normach, standardach rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej (należy wskazać zastosowaną notację dla modeli procesów biznesowych). Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego kryterium wynosi 19 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (stan obecny i docelowy): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 6 pkt - za literę a) i b) z tego wymagania projekt może otrzymać po 3 pkt - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (procesy biznesowe): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 12 pkt - w ramach wymagania projekt może otrzymać 0, 6 lub 12 pkt, przy czym: - 12 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane informacje w sposób przejrzysty i rzetelny, zarówno dla stanu obecnego jak i docelowego oraz w odniesieniu do każdej usługi objętej projektem, - 6 pkt w przypadku gdy, w ocenie eksperta oceniającego wniosek zostaną przedstawione informacje wystarczającej jakości zarówno dla stanu obecnego jak i docelowego w odniesieniu wszystkich usług objętych projektem, - 0 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca nie przedstawił wymaganych informacji zarówno dla stanu obecnego jak i docelowego oraz w odniesieniu do każdego usługi objętej projektem. - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 3 (notacja): - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 1 pkt - w ramach wymagania projekt może otrzymać 1 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 19 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 19 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 9) |
|  | Dla projektu dokonano kompletnej analizy finansowej | W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić rzetelną analizę finansową oraz dokonać oszacowania przepływów finansowych (w okresie odniesienia 10 lat przy finansowej stopie dyskontowej na poziomie 4%) i wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i wewnętrznej stopy zwrotu wraz z określeniem poziomu dofinansowania z zastosowaniem mechanizmu luki finansowej. Instrukcja: Analizę należy przeprowadzić w cenach stałych (ceny według roku bazowego, których stosowanie pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe i ekonomiczne). Za rok bazowy należy przyjąć założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta – wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przy sporządzaniu analizy finansowej powinien: - zastosować parametry makroekonomiczne, które są uzasadnione w odniesieniu do specyfiki projektu, - wykorzystać rzetelne wyceny, obowiązujące normy lub ceny rynkowe, - wskazać wiarygodne źródła danych na podstawie których dokonano i sporządzono wyliczenia. W przypadku zaangażowania w realizację projektu więcej niż jednego podmiotu należy dokonać analizy skonsolidowanej, która stanowi podstawę do opracowania analizy finansowej (wymaganie 3). - W ramach tego kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że przy sporządzaniu analizy finansowej posłużył się i wyliczył następujące wskaźniki: - wskaźnik finansowej bieżącej wartości netto inwestycji (FNPV/C), - wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C), - Wnioskodawca powinien wykazać, że: - wskaźnik FNPV/C ma wartość ujemną, - wskaźnik ma wartość niższą od wartości przyjętej stopy dyskontowej, tzn. wartość niższą niż 4% - W przypadku projektu, w ramach którego przewidziano zaangażowanie więcej niż jednego podmiotu, wymagane jest: - dokonanie i przedstawienie wyników analizy finansowej z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, - dokonanie i przedstawienie wyników analizy skonsolidowanej – zawierającej przepływy dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektów (na podstawie wyliczeń z lit. a)) Sposób punktacji: - dla wymagania nr 1: - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt - dla wymagania nr 2: - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt - dla wymagania nr 3: - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 2 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 1 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 10 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 3). Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów powoduje odrzucenie wniosku. | 0 – 10 punktów (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 8) |
|  | Dla projektu dokonano rzetelnej i kompletnej analizy kosztów i korzyści | W ramach kryterium ocenie podlega rzetelność i kompletność analizy kosztów i korzyści pod kątem: metodycznego i rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania wymaganego okresu referencyjnego 10 lat i stopy dyskontowej 5 %, wyliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C (relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów). Dokonana analiza musi potwierdzać przewagę korzyści nad kosztami. ENPV musi być większe od 0, ERR musi przewyższać przyjętą ekonomiczną stopę dyskontową, a B/C musi być większe niż 1. Instrukcja: W ramach kryterium oceniana będzie analiza kosztów i korzyści pozwalająca oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu z inwestycji. Ocenie podlega, czy: - Analiza kosztów i korzyści Przedstawiono analizę kosztów i korzyści uwzględniającą następujące minimalne wymagania: - analizę przeprowadzono poprzez wytworzenie lub wykorzystanie dostępnego modelu efektywności kosztowej usługi, tzn. modelu przedstawiającego wyrażoną liczbowo relację uzyskanych efektów płynących ze świadczenia usług objętych projektem do poniesionych nakładów na ich wytworzenie i świadczenie. Ww. model obejmuje wszystkie fazy cyklu życia tworzonych lub rozwijanych usług przy czym faza wycofania powinna być uwzględniona, o ile jest przewidziana w przyjętym okresie referencyjnym, - w ramach modelu oszacowano TCO dla systemów teleinformatycznych wspierających realizację usług w przyjętym okresie referencyjnym, - do wyliczeń przyjęto okres referencyjny 10 lat oraz roczną ekonomiczną stopę dyskontową 5%, - w analizie uwzględniono wszystkie właściwe kategorie kosztów i korzyści, w tym w szczególności koszty i korzyści wynikające ze zmiany procesowej (zgodnie z opisem procesów biznesowych) oraz koszty i korzyści innych istotnych interesariuszy niż sam wnioskodawca. - Ekonomiczna ocena projektu W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności: - ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV), która musi być większa od zera, - ekonomiczną stopą zwrotu (ERR), która musi przewyższać przyjętą ekonomiczną stopę dyskontową, - relacją zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów (B/C), której wartość musi być wyższa od 1. - Metodologia wyliczeń Koszty i korzyści oszacowano w sposób metodyczny i rzetelny. Należy zwrócić szczególną uwagę na aktualność danych, dobór metod szacowania wartości, właściwe udokumentowanie źródeł danych, odpowiedni dobór źródeł danych. - Korzyści Kalkulacja korzyści uwzględnia liczebność usługobiorców oraz metodycznie oszacowany odsetek populacji danej grupy, który będzie korzystał z usług. Dokonana analiza wiarygodnie potwierdziła przewagę korzyści nad kosztami. Sposób punktacji: - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (analiza kosztów i korzyści): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 8 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt. - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (ekonomiczna ocena projektu): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 6 pkt - za każdą literę z tego wymagania projekt może otrzymać 2 pkt. - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 3 (metodologia wyliczeń): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 2 pkt. - w ramach wymagania projekt może otrzymać 0, 1 lub 2 pkt. - 2 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, i wyniki analizy wskazują na metodyczny i rzetelny sposób oszacowania kosztów i korzyści. Dane są aktualne, dobrze dobrano metody szacowania i dokonano dobrego doboru danych. - 1 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, i wyniki analizy wskazują na metodyczny i rzetelny sposób oszacowania kosztów i korzyści, ale dane i dobór metody szacowania zastosowany przez Wnioskodawcę budzi wątpliwości eksperta. - 0 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta wnioskodawca nie dokonał rzetelnej analizy i zastosował błędny dobór metody szacowania, zastosował nieaktualne dane i dokonał błędnego ich doboru. - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 4 (korzyści): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 2 pkt - w ramach wymagania można otrzymać 0, 1 lub 2 pkt: - 2 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, i wyniki analizy wskazują na to, iż przy dokonywaniu analizy kosztów i korzyści właściwie uwzględniono liczebność usługobiorców oraz metodycznie oszacowany odsetek populacji, który będzie korzystał z usług; - 1 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek przedstawione dane są wysokiej jakości, co w istotny sposób przełożyło się na wysoką jakość projektu, i wyniki analizy wskazują na metodyczny i rzetelny sposób oszacowania kosztów i korzyści, ale dane i dobór metody szacowania zastosowany przez wnioskodawcę budzi wątpliwości eksperta; - 0 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta wnioskodawca nie uwzględnił w sposób poprawny przy wyliczeniach liczebność usługobiorców oraz metodycznie oszacowanego odsetka populacji, który będzie korzystał z usług przy dokonywaniu analizy kosztów i korzyści. Przewiduje się dodatkowe premiowanie projektów, które poza spełnieniem opisanych powyżej wymogów (tj. określonych w wymaganiach od nr 1 do nr 4) wykażą się wysoką ekonomiczną efektywnością. - w ramach tego kryterium projekt może otrzymać dodatkowe 2 lub 4 pkt, przy czym: - 2 pkt w przypadku, gdy wartość wskaźnika B/C mieści się w przedziale od 2,0 do 5,0; - 4 pkt w przypadku, gdy wartość wskaźnika B/C wyniesie powyżej 5,0. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 22 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr od 1 do 4 i uzyskania dodatkowych pkt za projekt, który wykaże się wysoką ekonomiczną efektywnością). | 0 – 22 punkty (wniosek zostaje odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 16) |
|  | Optymalizacja wykorzystania zasobów teleinformatycznych | W ramach kryterium badane będzie, czy wnioskodawca dokonał analizy możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej/zasobów IT będących w posiadaniu instytucji administracji rządowej/instytucji publicznych. W ramach kryterium badane będzie także wykorzystanie zasobów/oprogramowania typu open source. Instrukcja: W ramach kryterium należy zbadać, czy wnioskodawca: - wykazał, że w ramach projektu zostaną zastosowane rozwiązania oparte na technologii chmury obliczeniowej, - wykazał, że w ramach projektu systemy informatyczne zostaną uruchomione na wirtualnej platformie systemowej oraz że zastosowane rozwiązania wykorzystujące wirtualizację środowisk sprzętowych i aplikacyjnych będą umożliwiały docelowo ich integrację w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej (uzasadnienie powinno wprost wynikać z przedstawionego przez wnioskodawcę technicznego opisu systemu). W przypadku, gdy elementy systemów informatycznych nie będą uruchomione na wirtualnej platformie systemowej wnioskodawca powinien uzasadnić, dlaczego uruchomienie danego elementu systemu informatycznego na wirtualnej platformie systemowej jest niemożliwe lub niecelowe, - wykazał, że projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury będącej w posiadaniu instytucji publicznych, - wykazał, że w projekcie będzie wykorzystywane oprogramowanie typu open-source, - wykazał, że projekt ma charakter ponadresortowy (tj. dotyczy min. 2 resortów lub urzędów centralnych) lub dotyczą uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności. Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 20 pkt - za literę a) i b) z tego wymagania projekt może otrzymać po 3 pkt z zastrzeżeniem, że w ocenie eksperta wnioskodawca wykaże, iż zastosowane rozwiązania wykorzystujące wirtualizację środowisk sprzętowych i aplikacyjnych będą umożliwiały docelowo ich integrację w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej - za literę c) z tego wymagania projekt może otrzymać 0, 4 lub 8 pkt, przy czym: - 8 pkt w przypadku, gdy zostanie spełniony poniższy warunek dot. wykorzystania istniejącej infrastruktury i wnioskodawca na dzień złożenia wniosku przedstawi dokument potwierdzający podpisanie porozumienia kolokacyjnego - 4 pkt w przypadku, gdy w ocenie eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca wykazał wykorzystanie istniejącej infrastruktury będącej w posiadaniu instytucji publicznych - 0 pkt w przypadku gdy projekt nie zakłada wykorzystania istniejącej infrastruktury będącej w posiadaniu instytucji publicznych - za literę d) i e) z tego wymagania projekt może otrzymać po 3 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 20 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w literach od a) do e)). | 0 – 20 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Kod źródłowy oprogramowania tworzonego w ramach projektu zostanie udostępniony publicznie | W ramach kryterium badane będzie, czy oprogramowanie tworzone w ramach projektu zostanie upublicznione na zasadach oprogramowania o otwartych źródłach, za wyjątkiem tych części kodu, które gwarantują bezpieczeństwo systemu, np. dane osobowe, w zakresie logowania, podpisu elektronicznego i anonimizacji. Wnioskodawca zobowiązany jest podać informacje o zakresie udostępniania oprogramowania w odniesieniu do wszystkich właściwych produktów projektu, a także zadeklarować, że w ramach projektu nie będą używane żadne metody i techniki, których motywacją jest uczynienie kodu źródłowego mniej zrozumiałym lub mniej czytelnym. Instrukcja: W ramach kryterium premiowane będą projekty, w odniesieniu do których wnioskodawca zadeklaruje, że oprogramowanie tworzone w ramach projektu zostanie upubliczniona na zasadach licencji oprogramowania o otwartych źródłach. Badane będzie, czy wnioskodawca wykazał, że: - oprogramowanie tworzone w ramach projektu będzie udostępniane na zasadach licencji otwartego oprogramowania, zaakceptowanego przez Open Source Initiative z możliwością ograniczenia do podmiotów realizujących zadania publiczne, - kody źródłowe oprogramowania tworzonego w ramach projektu zostaną publicznie udostępnione w sieci Internet (na przykład jako publicznie dostępne repozytorium kodu). Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 20 pkt - za każdą literę projekt może otrzymać 10 pkt W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 20 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w literach od a) i b). | 0 – 20 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Zostaną utworzone automatyczne testy oprogramowania tworzonego w ramach projektu | W ramach kryterium badane będzie, czy w ramach projektu wnioskodawca przewidział pokrycie testami automatycznymi kodu źródłowego oprogramowania tworzonego w ramach projektu. Instrukcja: W ramach kryterium premiowane będą projekty, w odniesieniu do których wnioskodawca zadeklaruje pokrycie testami automatycznymi minimum 50% linii kodu źródłowego oprogramowania tworzonego w ramach projektu. Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 15 pkt - w ramach wymagania projekt może otrzymać 0, 10, 11, 12, 13, 14 lub 15 pkt, przy czym: - 15 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 100%; - 14 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 90%; - 13 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 80%; - 12 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 70%; - 11 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 60%; - 10 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie 50%; - 0 pkt w przypadku, gdy w ramach projektu pokrycie testami automatycznymi wyniesie mniej niż 50%. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 15 pkt (jest to liczba pkt uzależniona od procentowego pokrycia kodu źródłowego oprogramowania testami automatycznymi). | 0 – 15 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | W ramach projektu zostaną udostępnione informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że w ramach projektu zostaną udostępnione informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania, przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API - ang. Application Programming Interface). Instrukcja: W ramach kryterium oceniany będzie zakres informacji i funkcji udostępnionych poprzez interfejs programistyczny: - Czy wszystkie wykazane informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania przetwarzane przez systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu zostaną udostępnione poprzez dostępny publicznie udokumentowany interfejs programistyczny do tych danych? - Czy wszystkie informacje sektora publicznego przetwarzane przez systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu zostaną udostępnione poprzez dostępny publicznie udokumentowany interfejs programistyczny do tych danych? - Czy systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu udostępniają możliwość wykonywania przy użyciu interfejsu programistycznego wybranych kluczowych operacji? - Czy systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu udostępniają możliwość wykonywania przy użyciu interfejsu programistycznego wszystkich operacji, które mogą wykonywać użytkownicy oprogramowania? - Dokumentacja interfejsów programistycznych musi zostać publicznie udostępniona w sieci Internet. Powinna zawierać opis wszystkich metod interfejsu programistycznego (w tym co najmniej krótki opis słowny działania danej metody, informacje o wymaganych przez nią danych wejściowych oraz o zwracanych przez nią danych wyjściowych). Sposób punktacji: - maksymalna liczba pkt dla tego wymagania wynosi 15 pkt - za każde wymaganie projekt może otrzymać po 3 pkt z zastrzeżeniem, że projekt może otrzymać punkty za wymagania określonego w literach od b) do e) pod warunkiem spełnienia wymagania określonego w literze a) W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 15 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w literach od a) do e)). | 0 – 15 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Projekt wpisuje się w jeden z priorytetowych obszarów tematycznych wskazanych w POPC | W ramach kryterium należy wykazać, że działania objęte projektem wpisują się w jeden z priorytetowych obszarów tematycznych wskazanych w dokumencie programowym POPC. Instrukcja: - Priorytetowy obszar POPC Wnioskodawca powinien wykazać (tj. wskazać obszar z poniższego katalogu i podać uzasadnienie), w który priorytetowy obszar wskazany w POPC wpisuje się projekt: - rynek pracy, - ubezpieczenia i świadczenia społeczne, - ochrona zdrowia,* - prowadzenie działalności gospodarczej, - wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, - prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, - nauka i szkolnictwo wyższe, - podatki i cła, - sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, - zamówienia publiczne, - bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe. - Zalecenia Rady UE Wnioskodawca powinien wykazać (należy wskazać zalecenie z poniższego katalogu i podać uzasadnienie), że projekt realizuje zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (CSR) wskazane w POPC, tj.: - Poprawa warunków otoczenia biznesu poprzez: - redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy podatki i cła, ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie), - redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów, - redukcję czasu i kosztów uzyskiwania pozwoleń na budowę, - Zwiększenie skuteczności administracji podatkowej i celnej, - Zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywności zawodowej, - Poprawa efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej. Sposób punktacji: - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 1 (priorytetowy obszar POPC): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za wymaganie projekt może otrzymać 4 pkt, z zastrzeżeniem, że projekt ten wpisuje się w priorytetowy obszar wskazany w POPC, a w przypadku projektu z obszaru e-zdrowia spełnia dodatkowe obligatoryjne wymagania - dla wymagania określonego w instrukcji do tego kryterium w nr 2 (zalecenia Rady UE): - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za wymaganie projekt może otrzymać 4 pkt, z zastrzeżeniem, że projekt ten wpisuje się w priorytetowy obszar wskazany w POPC, a w przypadku projektu z obszaru e-zdrowia spełnia dodatkowe obligatoryjne wymagania i jednocześnie realizuje zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (CSR) *Dodatkowe obligatoryjne wymaganie dla projektów z obszaru e-zdrowia: Projekty realizowane w obszarze e-zdrowia zgodnie z uchwałą nr 23/2016 Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, powinny dodatkowo spełniać następujące wymagania: - Wnioskodawca powinien zapewnić możliwość podłączenia wytworzonych w projekcie produktów z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), zgodnie ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w ramach P1. - Wnioskodawca powinien zapewnić, że projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (EDM), w tym indywidualnej dokumentacji medycznej, uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ. Jeżeli projekt dotyczący obszaru e-zdrowia nie spełnieni któregokolwiek z ww. wymagań oznacza to odrzucenie wniosku. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 8 pkt (jest to suma pkt za wymagania określone w instrukcji do tego kryterium w nr 1 i 2).. | 0 – 8 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Projekt został zapisany w Kontrakcie Terytorialnym | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że projekt został wpisany do Kontraktu Terytorialnego zawartego pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju a Samorządem Województwa. Instrukcja: W ramach kryterium badane jest czy projekt zgłoszony do konkursu został wpisany do Kontraktu Terytorialnego zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju a Samorządem Województwa. Sposób punktacji: - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 4 pkt - za wymaganie projekt może otrzymać 4 pkt, jeżeli wnioskodawca wykaże, że projekt został wpisany do Kontraktu Terytorialnego zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju a Samorządem Województwa. W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 4 pkt. | 0 – 4 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeśli dotyczy) | W ramach tego kryterium wnioskodawca zostaje poddany badaniu prawidłowości wyboru partnerów w projekcie – zgodnie z Instrukcją określoną w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1. Instrukcja: W ramach tego kryterium badane jest, czy: - partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, - w przypadku projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy: partnerzy zostali wybrani zgodnie z właściwymi przepisami prawa, - w przypadku partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: partner/partnerzy realizują co do zasady zadania, których nie mógłby zrealizować z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych; partnerzy co do zasady posiadają znamiona beneficjenta, tj. będą w okresie trwałości projektu korzystać z jego efektów w celu realizacji swoich zadań publicznych określonych aktem prawnym/statutem/regulaminem; jeżeli partnerzy nie posiadają ww. znamion beneficjenta, to ich wybór jest dopuszczalny w świetle odpowiednich wyłączeń ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, wskazanych w tej ustawie, - partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć podpisane porozumienie lub umowę o partnerstwie, w której określono co najmniej: - przedmiot porozumienia/umowy, - prawa i obowiązki stron, - zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie (w tym podział zadań między beneficjenta a partnerów w odniesieniu do wszystkich etapów projektu (w szczególności dla przygotowania, realizacji i utrzymania), - partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, - sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, - sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy. Wniosek podlega odrzuceniu, w przypadku niespełnienia tego kryterium. | TAK / NIE (nie spełnienie tego kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |
|  | Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) | W ramach kryterium badana jest zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis – zgodnie z Instrukcją określoną w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1. Instrukcja: W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że udzielenie wsparcia na realizację projektu nie będzie spełniało przesłanek pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku, gdy o wsparcie ubiegać się będą podmioty publiczne, których część działalności ma charakter gospodarczy w rozumieniu unijnym - w celu wyłączenia możliwości spełnienia przez takie podmioty przesłanek pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podmioty te powinny wykazać spełnienie odpowiednich warunków wsparcia wskazanych w dokumencie „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku zidentyfikowania wystąpienia pomocy publicznej i nie zastosowania przez wnioskodawcę ww. Metodologii, w ocenie spełnienia niniejszego kryterium należy zaznaczyć „NIE”. Wniosek podlega odrzuceniu, w przypadku niespełnienia tego kryterium. | TAK / NIE (nie spełnienie tego kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |
|  | Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym | W ramach kryterium badane jest, czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym poprzez przedstawienie odpowiednich analiz potwierdzających tą zgodność i możliwość jego realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Instrukcja: - W ramach kryterium wnioskodawca powinien, poprzez przedstawienie odpowiednich analiz możliwości realizacji projektu i usług objętych projektem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykazać gotowość do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym. W przypadku braku możliwości realizacji projektu i poszczególnych usług objętych projektem w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać wszystkie akty prawne wymagające zmiany oraz wykazać gotowość prawną, rozumianą w następujący sposób: - jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy, jeżeli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy, zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów na moment podpisania umowy o dofinansowanie, - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: uzgodnienia wewnątrzresortowe dla projektu rozporządzenia zostaną zakończone przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie - Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić harmonogram działań prowadzących do zakończenia procesu legislacyjnego dla ww. aktów prawnych, uwzględniający przeprowadzenie konsultacji społecznych na internetowej platformie konsultacji publicznych (jeśli dotyczy – ze względu na aktualny etap procesu legislacyjnego). W ramach kryterium badana będzie trafność, rzetelność oraz kompletność przedstawionych analiz. Wniosek podlega odrzuceniu, w przypadku niespełnienia tego kryterium. | TAK / NIE (nie spełnienie tego kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |
|  | Konieczność realizacji projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej | W ramach tego kryterium badane jest, czy konieczność realizacji projektu wynika z zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Instrukcja: Wnioskodawca powinien wskazać konkretne zapisy prawa wspólnotowego obligujące państwa członkowskie do wdrożenia konkretnych rozwiązań. Sposób punktacji: - maksymalna liczba punktów dla tego wymagania wynosi 3 pkt - minimalna wymagana liczba pkt dla tego wymagania wynosi 0 pkt - za wymaganie projekt może otrzymać 3 pkt, jeżeli wnioskodawca wykaże, że konieczność realizacji projektu wynika z prawnych zobowiązań wobec UE W ramach kryterium projekt może otrzymać łącznie od 0 do 3 pkt. | 0 – 3 punktów (wniosek nie zostaje odrzucony jeżeli w tym kryterium uzyska 0 punktów) |
|  | Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym | W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty. Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich 2007-2013, niezbędne do realizacji projektów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne do wdrożenia nowych usług) Instrukcja: W ramach kryterium oceniana będzie zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności : a) czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty b) wykazał, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług). Ocenie podlegać będzie kompletność oraz prawidłowość przeprowadzonej analizy. | TAK/NIE (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |
|  | Projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie interoperacyjności | W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu spełniają wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Instrukcja: W ramach kryterium wnioskodawca powinien zadeklarować, że wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wnioskodawca powinien opisać w jaki sposób projekt spełnia powyższe wymagania. W przedstawionej dokumentacji wnioskodawca powinien: 1. Zadeklarować, że system teleinformatyczny służący realizacji usług jest oparty na modelu usługowym, o którym mowa w Krajowych Ramach Interoperacyjności i opisać w jaki sposób spełnione zostanie to wymaganie. 2. Zadeklarować, że zaplanowano udostępnienie interfejsów usług sieciowych (Web Services) dla funkcji systemu teleinformatycznego będącego podstawą świadczenia usług, w tym: a) Usługi sieciowe zostaną zdefiniowane za pomocą języka opisu usług wskazanego w obowiązujących przepisach (Krajowe Ramy Interoperacyjności), b) Dla usług sieciowych zostanie określony Poziom dostępności usług oraz udostępnione zostaną publicznie informacje o Poziomie dostępności usług, c) Dla usług sieciowych udostępniona zostanie publicznie dokumentacja opisującą wszystkie informacje niezbędne do korzystania z niej. 3. Zadeklarować, że zaplanowano działania dotyczące etapu świadczenia usługi polegające na cyklicznym udostępnianiu informacji potwierdzających Poziom dostępności usług sieciowych. 4. Zadeklarować, że dane przetwarzane przez usługi będą zgodne z jednolitym modelem danych tzn. takim, w którym zastosowano jednolite podejście do opisu różnych danych, w odniesieniu do tego jak powinny one być zbudowane, powiązane, opisane, udostępniane i interpretowane. Jeżeli właściciel usługi posiada jednolity model danych to powinien zadeklarować, że dane w usłudze będą zgodne z tym modelem. W innym przypadku wnioskodawca powinien zadeklarować, że wytworzy dla usługi jednolity model danych. Jednolity model danych usługi będzie zgodny z obiektami wskazanymi w: a) Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz w standardach klasyfikacyjnych i identyfikacyjnych ustanowionych przepisami prawa, b) w schematach atomowych umieszczonych w Repozytorium interoperacyjności. W ramach wymagania wnioskodawca powinien także przedstawić opis źródeł danych dla jednolitego modelu danych. 5. Zadeklarować, że zbieranie i aktualizacja danych na potrzeby świadczenia usług będą bazowały na udokumentowanych i wystandaryzowanych procesach i regułach zarządzania danymi, zawierających reguły kontroli, korekty, anonimizacji, wprowadzania i synchronizacji oraz integracji danych, których celem jest zapewnienie kompletności, spójności i jednolitości danych. W przypadku decyzji, że w ramach usługi zbierane będą dane należy przedstawić analizę dowodzącą, że nie istnieją źródła o jakości i dostępności danych (np. rejestr wskazany przepisami prawa lub dane z innych usług) na poziomie pozwalającym na zaspokojenie potrzeb usługobiorców (dostępność danych rozumiana jako Poziom dostępności usługi udostępniającej dane). Należy również zadeklarować, że zaplanowano sporządzenie procedury cyklicznej weryfikacji możliwości wykorzystania danych z rejestrów wskazanych przepisami prawa, a także innych usług właściciela usługi lub usług innych właścicieli usług. 6. Zadeklarować, że systemy teleinformatyczne, za pomocą których zbierane będą dane, będą zawierały - w ramach graficznego interfejsu użytkownika i interfejsów sieciowych - reguły kontroli wprowadzanych danych (m.in. w oparciu o słowniki) wraz z odpowiednimi objaśnieniami. | TAK/NIE (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |
|  | Systemy teleinformatyczne wdrożone w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych | W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. Instrukcja: W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.: - Opisać, w jaki sposób w realizacji projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. - Przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe, informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne). - Przedstawić opis mechanizmów służących: - zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi dla wszystkich usług objętych projektem; - zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; - zachowaniu tajemnic prawnie chronionych. - Zadeklarować, że w ramach wdrożenia zaplanowano przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i wskazać odpowiednie zadania w harmonogramie realizacji projektu. | TAK/NIE (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

„E-dojrzałość” oznacza zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez internet. Jest mierzona według pięciostopniowej skali opracowanej przez firmę Capgemini na zlecenie Komisji Europejskiej.

Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku.

W ramach POPC nie będą finansowane działania, których wynikiem będzie udostępnienie e-usług o poziomie dojrzałości 1 i 2. „E-dojrzałość” oznacza zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez internet. Jest mierzona według pięciostopniowej skali opracowanej przez firmę Capgemini na zlecenie KE.

Za produkt specjalistyczny należy uznać taki, który jest przekazywany usługobiorcy lub usługobiorcom (w przeciwieństwie do produktów zarządczych, tworzonych wyłącznie na potrzeby zarządzania projektem).

Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku.

Przykładowe normy projektowania zorientowanego na użytkownika: ISO 9241-210:2010 „Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems”, ISO/TR 16982:2002 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting human-centered design”, ISO TR 18529:2000 „Human-centered lifecycle process descriptions”, PN-EN ISO 9241-210:2011 „ Ergonomia interakcji człowieka i systemu - Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”.

Przykłady metodyk prowadzenia projektów i metodyk zarządzania portfelem projektów lub programem: PRINCE2, PMBoK, Management of Portfolios (MOP), Managing Successful Programmes (MSP).

Przykładowa notacja stosowana do opisu modeli procesów biznesowych: ISO/IEC 19510:2013 „Information technology - Object Management Group Business Process Model and Notation”

Fazy cyklu życia usługi wg pryncypiów architektury korporacyjnej: strategia, analiza, projektowanie, budowa, wdrożenie, świadczenie, wycofanie.

(Total Cost of Ownership) Całościowa ocena kosztów pozyskania, instalowania, utrzymywania i pozbycia się aktywów na przestrzeni określonego czasu. Uwzględnia koszty bezpośrednie (nabycia sprzętu i oprogramowania, wsparcia, zarządzania i administracji, planowania i rozwoju, koszty komunikacyjne), jak również koszty pośrednie (przestojów, koszty użytkownika końcowego).

Informacje sektora publicznego rozumiane zgodnie z dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zmienioną przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).