| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Budowa e-usługi publicznej - dane archiwalne” (Wnioskodawca - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Beneficjent - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 5. Główne ryzyka | Ryzyka nie zostały nazwane zgodnie z zasadami obowiązującymi w metodykach zarządzania projektami w związku z czym nie ma możliwości prawidłowego określenia oraz weryfikacji sposobu zarządzania nimi. Ponadto w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” należy wprowadzić wyłącznie informacje dotyczące tego zakresu i nie należy powielać innych informacji zawartych w tabeli, np. nt. prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (dodatkowo rozbieżnej od tej zawartej w kolumnie „Prawdopodobieństwo wystąpienia’). | Proszę o analizę oraz korektę raportu. |
| 2 | MC | 5. Główne ryzyka | W rozdziale należy wymienić główne ryzyka, dlatego w tabeli nie należy wymieniać ryzyk, dla których jednocześnie zostały określone: - Siła oddziaływania – „mała” - Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – „znikome” | Proszę o analizę oraz korektę raportu. |
| 3 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Nie wymieniono nazw zakresów informacji lub zasobów, które planuje się udostępnić w projekcie. | Proszę o analizę oraz korektę raportu. |