|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia* [RAPORT ZA II KWARTAŁ 2022 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Dla kamienia pn. „Protokół odbioru produktu portal open-CARDIO” planowany termin realizacji to 06.2022 r. W raporcie brak jest opisu przyczyny opóźnienia. | Proszę wskazać dlaczego nie został osiągnięty termin realizacji kamienia milowego. |  |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Dla produktów „Workflow redakcyjny” oraz  „Portal openCardio (oprogramowanie)” nie zostały osiągnięte planowane daty wdrożenia. | Proszę wskazać dlaczego nie zostały osiągnięte planowane daty wdrożenia (można to zrobić w kolumnie dotyczącej komplementarności). |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka / Ryzyka wpływające na realizację projektu | Ryzyko „Ryzyko związane z przedłużającym się procesem dotyczącym podpisania porozumienia o dofinansowanie” można usunąć z raportu, bowiem już w poprzednim okresie sprawozdawczym wykazano, że to ryzyko zostało zamknięte. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka / Ryzyka wpływające na realizację projektu | Ryzyko „ryzyko związane z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi opóźniającymi realizację projektu” nie jest nowym ryzykiem – było już wykazane w raporcie za poprzedni kwartał. | W sposobie zarządzania ryzykiem proszę podać właściwy opis dotyczący zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |  |