| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 POPC.02.03.02-00-0006/17 Polskie Wydawnictwo Muzyczne „ Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu. | Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Od początku trwania projektu do końca 1 kwartału 2020 minęło 29 miesięcy. W związku z tym czas realizacji projektu wynosi 80,55 %. W raporcie beneficjent wskazał 83,33%. | Należy podać rzeczywistą wartość czasu realizacji projektu |  |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W raporcie podano nazwy wskaźników, które nie są wykazane we Wniosku o dofinansowanie. 1 „ Liczba wyemitowanych spotów radiowych/wideo, reklam prasowym. 2. „ Liczba osób biorących udział w szkoleniu” | Wskaźniki podane w raporcie muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Należy uzupełnić informacje dotyczące wskaźników w raporcie. |  |