Umowa Nr ............................

W dniu .........2022 r. pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - reprezentującym Skarb Państwa – Nadleśnictwem Nurzec z siedziba w: 17-330 Nurzec-Stacja ul. Akacjowa 3, w którego imieniu działają:

- Nadleśniczy – Artur Gacki

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą:

.............................................................. z siedzibą w ………… ul. …………………

będącą podatnikiem VAT posiadającą NIP o numerze .................. i regon o numerze ...........

reprezentowanym przez: ......................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbiórka budynku kotłowni wraz z instalacjami technologicznymi kotłowni oraz  kominem zewnętrznym wolnostojącym zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 1193/18 obręb Nurzec – Stacja, adres administracyjny – Nurzec – Stacja ul. Akacjowa 3, którą Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie złożonej oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania związanych z rozbiórką budynku kotłowni przedstawia się następująco:

1. Demontaż istniejącej instalacji technologicznej kotłowni wyposażonej w dwa kotły na paliwa stałe o mocy 150 kW każdy ( kotły uszkodzone nie nadające się do wykorzystania),

2. Demontaż instalacji elektrycznej wraz z odłączeniem od zasilania głównego. Odłączenie od zasilania agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwowe źródło zasilania budynku biurowego nadleśnictwa. Agregat (sprawny) pozostaje własnością Zamawiającego, należy go przetransportować  na wskazane miejsce na placu nadleśnictwa.

3. Przeniesienie zbiornika na nieczystości płynne o poj. 2,0m3 stanowiące tymczasowe miejsce gromadzenia ścieków komunalnych z użytkowanego budynku biurowego. Miejsce montażu wskaże Zamawiający w pobliżu budynku biurowego nadleśnictwa.

4. Rozbiórka budynku kotłowni wraz z kominem zewnętrznym oraz fundamentami – rzuty i przekroje przeznaczonego do wyburzenia obiektu stanowią załącznik do niniejszej umowy.

5. Odtworzenie tynku  cementowego na ścianie zewnętrznej pomiędzy budynkiem warsztatu a budynkiem kotłowni o powierzchni 30m2 oraz wykonanie obróbek blacharskich zabezpieczających ścianę.

6. Rekultywacja terenu  po robotach rozbiórkowych poprzez wyrównanie terenu dowiezienie humusu i zasianie trawy.

7. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych oraz mienia ruchomego będącego wyposażeniem kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Ustawą o odpadach. Materiały szkodliwe należy utylizować  poprzez firmy specjalistyczne posiadające stosowne uprawnienia. Potwierdzenia utylizacji materiałów porozbiórkowych w tym KPO (karta przekazania odpadów) należy przedstawić Zamawiającemu przed komisyjnym odbiorem końcowym.

8. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik budowy/robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot ogłoszenia oraz dokonywać wpisów w dzienniku budowy dokumentujących bieżący postęp robót. Prace rozbiórkowe należy wykonać w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy i firmą prowadzącą roboty budowlane związane z budową biura nadleśnictwa ponieważ roboty budowlane są prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczonego do wyburzenia budynku.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dn. ………... do dn. 20.05.2022r. w zakresie robót rozbiórkowych oraz do dnia 31.07.2022r. w zakresie prac geodezyjnych.

§ 3

- Za wykonanie opisanych w paragrafie 1 prac „Wykonawcy” przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto ……….. zł słownie( ……………………………………  złotych netto) + VAT 23% tj. …………zł kwota brutto …………… zł (…………………………………………………. złote).

Należność, o której mowa w ust. 1 „Zamawiający” wypłaci „Wykonawcy” przelewem na rachunek bankowy „Wykonawcy” po bezusterkowym odbiorze komisyjnym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez „Wykonawcę” po zakończeniu całości prac objętych zleceniem w tym wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przedłożeniu Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

- W skład komisji dokonującej odbioru wykonanych prac wchodzi przedstawiciel „Wykonawcy” i „Zamawiającego”.

- „Zamawiający” w czasie trwania robót, dokonywać będzie kontroli wykonywanych robót za pośrednictwem specjalisty ds. budownictwa Pana Kamila Milera.

- „Zamawiający” dokona odbioru robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru  przez „Wykonawcę”.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, „Zamawiający” dokona ich odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez „Wykonawcę”.

§ 4

Strony ustalają iż „Wykonawca” przedstawi  „Zamawiającemu” potwierdzenie przekazania i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych .

§ 5.

„Wykonawca” zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i higieny obowiązującej w budownictwie i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jej nieprzestrzegania.

§ 6.

- „Zamawiający” naliczy „Wykonawcy” karę umowną w wysokości:

1) 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu prac

2) 20 % wartości umowy w przypadku odstąpienia przez „Wykonawcę” z jego winy,   od zawartej umowy lub niewykonania umowy

3) w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy „Zamawiający” ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia „Wykonawcy”.

- „Zamawiający” ma prawo do naliczenia w/w kar po jednorazowym, pisemnym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do naprawy ujawnionych i opisanych w protokołach odbioru usterek w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wypadku gdy wartość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 7.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” karę umowną w wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego”, z jego winy, od zawartej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy gdy jej wykonanie nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okolicznościach. Odstąpienie od umowy na tej podstawie nie stanowi odstąpienia z winy Zamawiającego i wyłącza możliwości naliczenia Zamawiającemu kary umownej lub wystąpienia przez Wykonawcę z roszczeniem o odszkodowanie bądź o zapłatę z tytułu utraconych korzyści. Wynagrodzenie zostanie rozliczone proporcjonalnie do stanu wykonania umowy.

§ 8

Ochrona Danych Osobowych

- W ramach realizacji niniejszej umowy, Zleceniodawca będzie przetwarzał dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.

- Zleceniodawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

- Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych danych osobowych względem osoby/osób, które realizują niniejsza umowę.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać osobę/osoby, które realizują niniejsza umowę, z załącznikiem nr 2 – obowiązek informacyjny art. 14 RODO, do niniejszej umowy.

§ 9.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Rzut, przekrój i wizualizacje elewacji przeznaczonego do rozbiórki obiektu.

- Obowiązek RODO

§10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy w Białymstoku.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu, w formie pisemnej podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 13.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:       					Wykonawca:

Załącznik nr 3 do umowy Nr …………………………… - obowiązek informacyjny art. 14 RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 14 RODO** - Podwykonawcy/podmioty trzecie

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Nurzec  informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo Nurzec z siedzibą w Nurcu – Stacji przy ul. Akacjowej 3, zwane dalej Administratorem, tel.: 85 6565110 , e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl

- W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

- Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

- Administrator pozyskuje kategorie odnośnych danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego umowy cywilnoprawnej, w szczególności imiona i nazwiska, dane kontaktowe,

- Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.

- Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

- Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jednak nie dłużej niż okres 5 lat.

- Administrator przetwarza dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora jako realizacja umowy cywilnoprawnej.

- Ma Pan/Pani prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- sprostowania danych (art. 16. RODO),

- usunięcia danych (art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

- Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

- Źródłem pochodzenia danych jest Zleceniobiorca (Pracodawca).

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Podpis Wykonawcy ……………………………….