WOJEWODA PODKARPACKI				Rzeszów, 2023-07-28

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.1.2023

Pan

dr Leszek Kisiel

Burmistrz Miasta Przeworska

# Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 - 29 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Przeworska.

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Edyta Baran - przewodniczący zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę - działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa (upoważnienie nr 1 znak: ŚR-V.431.1.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.),

- Pani Marcelina Jeziorska – kierownik Oddziału w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę - działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa (upoważnienie nr 2 znak: ŚR-V.431.1.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.),

- Pan Wiesław Trojan - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę - działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa (upoważnienie nr 3 znak: ŚR-V.431.1.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Gminę Miejską Przeworsk dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2022 roku w związku z realizacją zadania Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” - etap III, zwanego dalej zadaniem.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie od 1  stycznia 2022 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie ocenione zostało pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi pod kątem procedury określonej w wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

Zadanie objęte czynnościami kontrolnymi uwzględnione zostało w decyzji Ministra Finansów z dnia 22  marca 2022 r., nr MF/FG6.4143.3.38.2022.MF.706.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedmiotowe zadanie spełniało wymogi wynikające z wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
13  kwietnia 2021 r. Samorząd zgodnie z wymogiem zgłosił pisemnie do Wojewody Podkarpackiego potrzebę realizacji zadania, a po otrzymaniu zawiadomienia 
o zwiększeniu planu wydatków i przeprowadzeniu procedury przetargowej, wystąpił 
z wnioskiem o dotację na dofinansowanie jego realizacji. Projekt budowlany, na podstawie którego realizowano przedmiotowe zadanie, został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Jednocześnie samorząd posiadał dwa prawomocne pozwolenia na budowę (decyzja dotycząca prac w zakresie kanalizacji deszczowej oraz drogi i infrastruktury technicznej, a także decyzja dotycząca prac 
w zakresie stabilizacji osuwiska).

Zadanie realizowano na podstawie umowy dotacji zawartej z  Wojewodą Podkarpackim. Wysokość przyznanej dotacji nie przekroczyła 80% kosztów realizacji zadania. Wartość zadania objętego dofinansowaniem stanowiła nie mniej niż 40 tys. zł, 
a kwota dotacji była nie mniejsza niż 32 tys. zł. Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z bezpośrednim usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Miasta Przeworska oraz gruntach prywatnych. W przypadku robót realizowanych na gruntach prywatnych samorząd posiadał stosowne umowy wejścia 
w teren oraz decyzję Starosty Przeworskiego o czasowym zajęciu nieruchomości.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp.

Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego czynnościami kontrolnymi samorząd uwzględnił w Planie zamówień publicznych – wersja nr 1, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 stycznia 2022 r. (nr 2022/BZP 00016795/01/P, poz. 1.1.5.).

Samorząd posiadał opracowaną wewnętrzną procedurę udzielania zamówień publicznych - zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków publicznych 
w Urzędzie Miasta Przeworska. Wspomnianym zarządzeniem powołana została m.in. stała komisja przetargowa składająca się z 3 osobowego składu stałego oraz 
12 zmiennych członków komisji.

W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia na roboty budowlane objęte czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w dniu 7 lutego 2022 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Kosztorys inwestorski opracowany przez zamawiającego zweryfikowany został również przez autora projektu budowlanego celem sprawdzenia zakresu rzeczowego zaplanowanych robót budowlanych. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 9  marca 2022 r. we wniosku o przeprowadzenie postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek ten został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego. Dla zamówienia właściwie przyjęto tryb wynikający 
z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj. podstawowy.

Procedurę udzielenia zamówienia publicznego dla zadania objętego czynnościami kontrolnymi realizowała komisja w czteroosobowym składzie. Przed rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia, kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Przeworska Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ustawy Pzp, w tym m.in.:

- nazwę, adres zamawiającego, adres poczty elektronicznej i strony www,

- tryb udzielenia zamówienia,

- opis przedmiotu zamówienia,

- warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,

- termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, a także terminy związania ofertą oraz wykonania zadania,

- informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą,

- wymagania dotyczące wadium,

- opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem wag.

Zarówno sposób określenia przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami 
ustawy Pzp.

Zamawiający w  postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowana została na stronie internetowej zamawiającego https://przeworsk.bip.info.pl.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zamawiający w sposób niewłaściwy wyznaczył termin związania ofertą. Ponadto w SWZ zamawiający wskazał, że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określając jednocześnie szczegółowe wymagania związane z takim zabezpieczeniem. Zgodnie 
z uzyskanymi wyjaśnieniami wskazanie niewłaściwego terminu związania ofertą było wynikiem błędnego wyliczenia tego terminu. Niemniej jednak umowa z wykonawcą zawarta została przed upływem ustawowego terminu związania ofertą. Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy samorząd wyjaśnił, że była to oczywista omyłka powstała podczas sporządzania SWZ. Zarówno dalsza treść SWZ, jak 
i ogłoszenia o    zamówieniu jednoznacznie wskazywały, że zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oferent prawidłowo zrozumiał treść ww. dokumentów i tym samym wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób prawidłowy.

Treść ogłoszenia o zamówieniu co do zasady zgodna była z wymogami ustawy Pzp. Ogłoszenie zawierało niezbędne informacje, w tym m.in.;

  - nazwę, adres zamawiającego oraz adres strony www z zamieszczoną SWZ,

  - tryb zamówienia,

  - przedmiot oraz zakres zamówienia wraz z informacją o braku możliwości składania ofert częściowych,

  - termin wykonania zamówienia,

  - warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia,

  - informacje o wadium,

  - kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

  - termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Podobnie jak w przypadku SWZ w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający w sposób niewłaściwy wyznaczył termin związania ofertą. Ponadto nie wskazał numeru telefonu zamawiającego.

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie BIP Urzędu.

Informacje zawarte w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu co do zasady były spójne. W ogłoszeniu o zamówieniu nie wskazano numeru telefonu. Numer ten widniał natomiast w SWZ.

W dniu 29 marca 2022 r., tj. przed otwarciem ofert zamawiający umieścił na stronie internetowej https://przeworsk.bip.info.pl informację, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

W trakcie kontroli ustalono, że do Urzędu Miejskiego w Przeworsku w ramach przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została złożona w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, a także spełniała wymogi zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach. Jednocześnie oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegał wykluczeniu. Oferent wniósł również wadium w pieniądzu (przelew bankowy) w kwocie wymaganej przez zamawiającego.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zarówno kierownik zamawiającego, jak i członkowie komisji przetargowej na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp złożyli w dniu 8 kwietnia 2022 r. pisemne oświadczenia dotyczące braku podstaw wyłączenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert umieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert zawierającą nazwę i siedzibę oferenta, a także zaproponowaną przez niego cenę i okres gwarancji. Informację taką przekazał również do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zamawiający w dniu 11 kwietnia 
2022 r. wezwał oferenta do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. Wskazana w wezwaniu data, do której oferent winien przedłożyć żądane dokumenty została określona na dzień 19.02.2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami samorządu była to oczywista omyłka pisarska. Zamawiający zamierzał wyznaczyć termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych do dnia 19.04.2022 r. Oferent przedłożył żądane dokumenty w dniu 14 kwietnia 2022 r.

Wyniki oceny oferty przedstawiono w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało przekazane oferentowi w dniu 19 kwietnia 2022 r. drogą e-mail oraz zamieszczone w tym samym dniu na stronie zamawiającego https://przeworsk.bip.info.pl.

W trakcie kontroli ustalono, że przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Miasta Przeworska reprezentujący Gminę Miejską Przeworsk zawarł umowę 
z wyłonionym wykonawcą, tj. firmą MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania, które poza brakiem informacji o numerze telefonu zamawiającego, zawierało pełny zakres wymaganych informacji.

Podczas kontroli ustalono, że zamawiający zwrócił wadium oferentowi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy.

Zgodnie z wymogiem ustawy Pzp po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie podstawowym. Treść protokołu zgodna była z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnioną przez samorząd podczas kontroli. Protokół został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Przeworska w dniu 4 maja 2022 r.

W trakcie realizacji zadania samorząd zawarł z wykonawcą dwa aneksy do umowy. Pierwszy dotyczył zmiany kierownika budowy i wynikał ze zmian kadrowych 
u wykonawcy. Była to zmiana nieistotna, możliwa do wprowadzenia pomimo braku przewidzenia w treści umowy wprost zapisu o dopuszczalności takiej zmiany. Drugi aneks dotyczył wydłużenia terminu realizacji zamówienia z 6 do 7 miesięcy na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami BHP. Możliwość wprowadzenia takiej zmiany wynikała wprost z zapisów umowy.

Po zrealizowaniu zadania w BZP umieszczone zostało ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie co do zasady posiadało pełny zakres wymaganych informacji. W trakcie oględzin stwierdzono, że w ogłoszeniu nie wskazano numeru telefonu zamawiającego oraz informacji o zmianach treści umowy. Ogłoszenie zostało opublikowanie w BZP w terminie wynikającym z ustawy Pzp.

Uwzględniając wyniki analizy dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego podczas kontroli oraz wyjaśnienia złożone przez samorząd do protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień uznano, iż stwierdzone nieliczne uchybienia nie mają wpływu na ważność postępowania i ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia, sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ oraz umową Nr 98.IIT.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zawartą przez Gminę Miejską Przeworsk z wykonawcą ustalony został na 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten na podstawie aneksu 
nr 2 z dnia 6 października 2022 r. został wydłużony do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2022 r., tj. w terminie wynikającym z umowy.

Zarządzeniem nr 185/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 listopada 2022 r. powołana została komisja do przeprowadzenia odbioru przedmiotowego zadania.

W dniu 25 listopada 2022 r. wykonawca poinformował zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, tym samym potwierdził wykonanie zadanie zgodnie z terminem wynikającym z zapisów umowy. Zamawiający pismem z dnia 28 listopada 2022 r. zawiadomił wykonawcę o terminie planowanego odbioru zadania. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w wyznaczonym terminie, tj. 2 grudnia 2022 r. Komisja uznała obiekt za zakończony oraz nie wniosła uwag do protokołu. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przeworsk 
Nr PUW/ŚR/6356/4/3/2022 z dnia 23 maja 2022 r. (zmiana aneksem nr 1 z dnia 14 października 2022 r.) zwanej dalej umową dotacji, samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać zadanie w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. Odbiór zadania przeprowadzony został zatem przez upływem terminu określonego w umowie dotacji.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie wizji terenowej obiektu budowlanego objętego umową wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych.

Realizując czynności kontrolne w dniu 29 czerwca 2023 r. przeprowadzono wizję terenową robót budowlanych zrealizowanych w 2022 r. na podstawie umowy dotacji.

Oględzinom w terenie poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac. Większość zrealizowanych robót ze względu na umiejscowienie pod ziemią w trakcie realizacji zadania uległa zakryciu. W dniu oględzin widoczne były jedynie elementy konstrukcji zabezpieczającej osuwisko umiejscowione na powierzchni gruntu, w tym elementy gwoździowania skarpy oraz geowłóknina wraz z nasadzeniem krzewów. Podczas oględzin w terenie stwierdzono, że roboty budowlane możliwe do ocenienia wykonano bez widocznych usterek. Potwierdzono również umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu państwa w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym przy obiekcie budowlanym będącym przedmiotem umowy dotacji. Tablicę wykonano zgodnie z obowiązującym wzorem.

W wyniku dokonanych oględzin w terenie uznano, że prace budowlane zrealizowane zostały w zakresie określonym zapisami umowy dotacji, a samorząd osiągnął zamierzony efekt rzeczowy.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia, sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Sprawdzenie czy objęte kontrolą dowody księgowe (faktury, rachunki) spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz uregulowaniach wewnętrznych jednostki kontrolowanej.

Wartość robót objętych umową z wykonawcą zadania wyniosła 2 165 568,50 zł. Całość robót przedstawiona została do dofinansowania. Zgodnie z umową dotacji dofinansowanie z  rezerwy celowej budżetu państwa wynosiło 1 608 400,00 zł. Pozostałe środki w łącznej wysokości 557 168,58 zł stanowiły udział własny samorządu. Na podstawie pisemnych wniosków Burmistrza Miasta Przeworska, celem zapłaty za faktury wystawione przez wykonawcę robót Podkarpacki Urząd Wojewódzki w  Rzeszowie przekazał na rachunek samorządu dotację w łącznej wysokości 1 608 400,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, że faktury VAT za zrealizowane zadanie zawierały:

- wszystkie niezbędne elementy wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- klasyfikację budżetową poniesionych wydatków zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- dekretację zgodną z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- opis dotyczący stosowania procedur zamówień publicznych,

- pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- adnotację o dokonaniu wydatku z dotacji budżetu państwa,

- zatwierdzenie do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego:

- nr 91/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zakresie gwoździowania skarpy osuwiska 
w rejonie ulicy Wałowej (7 167 mb) – wartość z rozliczenia 2 157 131,86 zł,

- nr 97/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w zakresie kanalizacji deszczowej na ulicy Wałowej – (rury 11,2 mb oraz studzienki kanalizacyjne 3 szt. – wartość z rozliczenia 21 856,63 zł.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Weryfikacja wielkości wykorzystania udzielonej dotacji (ewentualnie czy zwrócono dotację lub odsetki od przekazanych środków w obowiązującym terminie) i czy środki wykorzystano zgodnie z celowym przeznaczeniem

Koszt realizacji kontrolowanego zadania potwierdzony został fakturami VAT nr:

- 04/08/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. na kwotę brutto 485 421,69 zł,

- 01/10/2022 z dnia 3 października 2022 r. na kwotę brutto 585 090,89 zł,

- 01/12/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. na kwotę brutto 1 095 055,00 zł.

Terminy płatności poszczególnych faktur były zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą. Faktury zostały zapłacone w terminie.

Stosownie do zapisów umowy dotacji Gmina Miejska Przeworsk w terminie przekazała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe zadania wraz z  wymaganymi załącznikami.

Dotacja przyznana i przekazana Gminie Miejskiej Przeworsk z rezerwy celowej budżetu państwa w  2022 roku w łącznej kwocie 1 608 400,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z  przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową dotacji.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków 
(z  uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta została dotacja celowa 
z  budżetu państwa)

W trakcie kontroli stwierdzono, że przyznane środki na kontrolowane zadanie zostały ujęte w budżecie kontrolowanej jednostki na 2022 r. zgodnie z:

- uchwałą budżetową Gminy Miejskiej Przeworsk na 2022 rok nr XXXVIII/497/2021 
z dnia 29 grudnia 2021 r.,

- uchwałą nr XLI/532/2022 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

W trakcie kontroli ustalono, że kontrolowana jednostka stosowała właściwą klasyfikację budżetową, tj. po stronie dochodów: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z  budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) a po stronie wydatków: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji na zadanie objęte kontrolą oraz wydatków dokonanych z tych środków. Na potwierdzenie powyższego w trakcie kontroli samorząd okazał zestawienia analityczne obrotów na:

- koncie 080-02-65 - Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej 
i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022,

- paragrafie 600-60078-6050-Zad.UM_87 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap III.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli (w formie papierowej i cyfrowej). Na wspomnianą dokumentację składają się protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, protokoły oględzin, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Urzędu Miasta Przeworska w dniu 13 lipca 2023 r.), z którego Pan nie skorzystał. Nie skorzystał Pan również z wynikającego z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia 
pokontrolne:

- zapewnić, aby terminy wyznaczane w ramach prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego były zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych,

- unikać błędów technicznych w dokumentach przygotowywanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dbać 
o spójność danych we wszystkich dokumentach postępowania.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

w z. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Jolanta Sawicka

I WICEWOJEWODA

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)