| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego POPC.02.03.01-00-0042/18 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie „Digital Brain - cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu drugiego: „...Należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych wnioskach w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. Wartość wynosi 14,37%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W raporcie Beneficjent wymienił wskaźnik „Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych” który nie jest wymieniony we Wniosku o dofinansowaniu. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |