|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”*** *(wnioskodawca Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent Urząd Morski w Szczecinie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Ogólna | Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.09.2020 r. prawdopodobnie jest zagrożony. | Proszę o informację nt. skali opóźnienia. | Informacje zawarte w raporcie |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24” w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” nie wpisano jednej z trzech wartości statusu: planowany, w trakcie realizacji, osiągnięty | Proszę o uzupełnienie informacji w raporcie | Raport uzupełniony |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru, * i opis zależności   należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania:   * aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Raport skorygowany |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:   1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i uzupełnienie odpowiednich elementów w raporcie. | Raport uzupełniony |