PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR …………../2024

zawarta w dniu ............... 2024 r. w Białymstoku pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników:

1……………………………………….. – Dyrektora,

2……………………………………….. – Z-ca Dyrektora,

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

z siedzibą ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.………….. ……………………………………………………….…………………………………………………… z siedzibą w………………………….…….., posiadającym REGON…………………………..oraz numer identyfikacji podatkowej………………….……………zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1……………………………………………

2……………………………………………

§ 1

- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto, tj. zamówienia, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, pn.:

"„Naprawa skarpy na wiadukcie w m. Jeżewo Stare w ciągu drogi S8 w km 617+674, JNI 35003211”

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia,

2) Oferta Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada odpowiednie uprawnienia, niezbędne kwalifikacje, środki finansowe oraz zaplecze techniczne pozwalające na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

2) wykona przedmiot niniejszej Umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przy udziale Podwykonawców w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami §3 ust. 4 niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych 
w ofercie, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia robót.

- Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
      - do 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przedłużony za zgodą Zamawiającego:

1) w wyniku działania siły wyższej,

2) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy może być przedłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pisemnie przed upływem tego terminu wraz z podaniem we wniosku niezależnych od Wykonawcy przyczyn opóźnienia wykonania prac oraz przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających przyczyny tychże opóźnień. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych, niezależnych od Wykonawcy, przyczyn opóźnienia. W razie stwierdzenia braku takich przyczyn - termin pozostaje bez zmian. Zamawiający może również przedłużyć termin realizacji umowy bez wniosku Wykonawcy, jeżeli przyczyna niemożności dotrzymania terminu przez Wykonawcę leży po stronie Zamawiającego.

- Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy następuje w formie aneksu.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod kierownictwem osoby uprawnionej do ich nadzorowania.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów oraz dokumentację powykonawczą.

- Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga uprzedniej, w formie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

- Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót,  projektu tej umowy,

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej lub dostawy,

- Umowa podwykonawcza nie może zawierać postanowień kształtujących praw i obowiązków Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- Projekt umowy podwykonawczej powinien zawierać w szczególności jej zakres, wartość oraz termin realizacji,

- Termin wykonania umowy o Podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy w zakresie wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Zastrzeżenia te są wiążące dla Wykonawcy. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

- Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,

- Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania umowy, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy (terenu robót) w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku Wykonawcy o przekazanie placu budowy (terenu robót),

- ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót,

- odbiór wykonanych i zgłoszonych robót,

- zapłata wynagrodzenia.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu robót (budowy) oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia, a także przestrzegania przepisów bhp i ppoż, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie ich Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót,

- składowanie i zagospodarowanie na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.),

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanych robót lub ich części w toku realizacji - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt,

- dostarczenie Zamawiającemu przed przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów oraz dokumentacji powykonawczej,

- uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- zgłoszenie Podwykonawcy oraz przedłożenie kopii umowy z Podwykonawcą potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

- zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru.

§ 6

- Odbioru robót dokona Przedstawiciel wyznaczony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy robót.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad, o ile takie wystąpią.

§ 7

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, na okres           24 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzone zostanie występowanie w nim wad i usterek Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i usterki na swój koszt i ryzyko oraz udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad i usterek.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko usunąć ujawnione wady i usterki, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym. W przypadku:

1) nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym z Zamawiającym terminie,

2) niestawienia się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na przegląd wad i usterek,

Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj  …………… zł netto (słownie złotych: ………………………) plus …………% podatek VAT  ………….. zł (słownie złotych: ………………………….) co łącznie stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………….)

- Wysokość wynagrodzenia, określona w ust. 1, wynika z wyceny ofertowej.

- Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem Umowy obciążają w całości Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w tym: zakresem, warunkami i terenem robót remontowo – budowlanych oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po wykonaniu przedmiotu umowy i końcowym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer …………………………………………………………………………………..

- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców do faktury należy również przedłożyć

- pisemne zestawienie wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców – w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- kopie faktur lub rachunków wystawionych w okresie rozliczeniowym przez Podwykonawców, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- dowody zapłaty faktur lub rachunków potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1; w przypadku odstąpienia od umowy w części, kara umowna będzie naliczana jako odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której dotyczyłoby odstąpienie,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, uprzednio nie zgłoszony i nie zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 1.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że kara ta naliczana będzie za każdy dzień, w którym prace wykonywał będzie nieuprawniony podmiot tj. inny niż Wykonawca,

    - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  10% wynagrodzenia netto. W przypadku odstąpienia od umowy w części, kara umowna będzie naliczana jako odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której dotyczyłoby odstąpienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać zapłaty pozostałego wynagrodzenia oraz odszkodowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- zgłoszony zostanie do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja firmy Wykonawcy;

- pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy bądź realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z OPZ, przepisami prawa i wskazaniami Zamawiającego,

- łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

§11

  - Wykonawca oświadcza, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy (utwory), o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, jak również prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory te zostaną utrwalone, a także zezwala na dokonywanie wszelkich zmian w utworach oraz wykonywanie pozostałych praw zależnych do utworów,

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia następuje na wszelkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności obejmuje:

- prawo do utrwalania i zwielokrotniania całości lub części utworów wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia do pamięci komputera;

- prawo do udostępniania osobom trzecim, w tym sądom i organom administracji publicznej;

- prawo do użyczenia egzemplarzy utworów;

- prawo do wykorzystania poszczególnych elementów lub całości utworów;

- prawo do publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania;

- prawo wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa wytworzonych w ramach realizacji niniejszej umowy, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz własności egzemplarzy nośników, jak również udzielenie zgody na wprowadzanie zmian do utworów i na wykonywanie praw zależnych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w §8 niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że stworzone przez niego w ramach niniejszej umowy utwory będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

§ 12

1. 	Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

…………………………………………………………..

Ponadto osobami upoważnionym do odbioru robót i podpisania końcowego protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego są:

………………………………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………………..

§ 13

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 14

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, tj. Oddziału w Białymstoku (ul. Zwycięstwa 2).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa w imieniu Zamawiającego zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe oraz występować w jego imieniu w zakresie nie objętym niniejszą umową.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: